Администрация  ОКУЛОВСКОГО муниципального РАЙОНА

новгородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.07.2023 № 1105

г.Окуловка

О предложении переноса сроков капитального ремонта  общего имущества в многоквартирных домах

В соответствии с подп. 4 п. 4 ст. 168 Жилищного Кодекса Российской Федерации, региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Новгородской области, на 2014-2043 годы, утвержденной постановлением Правительства Новгородской области от 03.02.2014 № 46, на основании обращения СНКО «Региональный фонд» от 21.06.2023 № РФК-3081-И, от 21.06.2023 № РФК-3082-И, от 03.07.2023 № РФК-3302-И,  в связи с воспрепятствованием оказанию услуг и (или) выполнению работ собственниками помещений, выразившемся в недопуске подрядной организации в помещения в многоквартирных домах и к инженерным сетям, Администрация Окуловского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Предложить перенести сроки проведения капитального ремонта:

1.1. фундамента в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Новгородская обл., г.Окуловка, ул. Ленина, д.19А с периода 2020-2022 года  на период 2026-2028 года;

1.2. системы холодного водоснабжения в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Новгородская обл., г.Окуловка, ул. 2я Железнодорожная,  д. 5 с периода 2020-2022 года  на период 2026-2028 года;

1.3. системы холодного водоснабжения в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Новгородская обл., Окуловский р-н., п. Угловка, ул. Центральная, д.19 с периода 2020-2022 года  на период 2026-2028 года.

- Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Официальный вестник «Окуловского муниципального района» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Окуловский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Заместитель Главы

администрации района   В.Н. Алексеев

лс

№1105-п