Администрация  ОКУЛОВСКОГО муниципального РАЙОНА

новгородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.08.2022 № 1545

г.Окуловка

О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Окуловского городского поселения на 2018-2024 годы»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением Совета депутатов Окуловского городского поселения от 22.12.2021 № 61 «О бюджете Окуловского городского поселения на 2022 и на плановый период 2023 и 2024 годов» (в редакции решений Совета депутатов Окуловского городского поселения от 01.03.2022 № 65),  Порядком принятия решения о разработке муниципальных программ Окуловского муниципального района и Окуловского городского поселения, их формирования, реализации и оценки эффективности, утвержденным постановлением Администрации Окуловского муниципального района от 21.03.2017 № 349 (в редакции постановлений Администрации Окуловского муниципального района от 14.07.2022 № 1311), Администрация Окуловского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Внести в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Окуловского городского поселения на 2018-2024 годы», утвержденную постановлением Администрации Окуловского муниципального района от 27.10.2017 №1639  (в редакции постановлений Администрации Окуловского муниципального района от 30.01.2018 № 104, от 15.03.2018 №  308, от 24.01.2019 № 52, от 01.04.2019 № 360, от 01.07.2019  № 835, от 30.08.2019 № 1135, от 24.12.2019 № 1827, от 30.03.2020 № 341, от 29.04.2020 № 506, от 23.11.2020 № 1496, от 03.12.2020 № 1530, от 11.03.2021 № 283, от 03.06.2021 № 793,от 25.10.2021, № 1733, от 25.11.2021 № 1887, от 25.02.2022 № 232)  (далее – Программа) следующие изменения:

1.1. Изложить пункт 7 паспорта Программы в следующей редакции:

«7. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом по годам реализации (тыс. рублей):

| Источник финансирования |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год | Федераль-ный бюджет | Областной бюджет | Бюд-жет района | Бюджет Окуловского городского поселения (далее – бюджет поселения) | Внебюд-жетные источники | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2018 | 1 588,65601 | 910,60299 | - | 624,815 | 184,8874 | 3 308,9614 |
| 2019 | 2 991,06037 | 92,50663 | - | 770,89175 | 180,8766 | 4 035,33535 |
| 2020 | 2 822,48403 | 87,29297 | - | 727,445 | - | 3 637,222 |
| 2021 | 2 520,89838 | 77,96562 | - | 649,71667 | - | 3 248,58067 |
| 2022 | 52282,09572 | 5070,58028 | - | 2088,16925 | 56,27084 | 59497,11609 |
| 2023 | - | - | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - | - | - |
| всего | 62 205,19451 | 6238,94849 | - | 4 861,03767 | 422,03484 | 73 727,21551 |

»;

1.2. Изложить раздел IV «Мероприятия и ресурсное обеспечение муниципальной программы» Программы в следующей редакции:

«IV. Мероприятия и ресурсное обеспечение муниципальной программы:

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполни-тель меро-приятия | Срок реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта программы) | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  | 2022 |  | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 |  | 12 | 13 |
| 1. | Задача 1. Формирование современной городской среды на территории Окуловского городского поселения в части благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов |  | 2018 год | 1.1. | Федеральный бюджет | 867,86613 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 497,45287 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселения | 341,329 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 184,8874 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Задача 2. Формирование современной городской среды на территории Окуловского городского поселения в части благоустройства общественных территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Благоустройство общественных территорий |  | 2018 год | 2.1. | Федеральный бюджет | 720,78988 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 413,15012 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселения | 283,486 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Задача 3. Развитие территорий Окуловского городского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Заключение соглашений по благоустройству своих территорий между жителями жилых домов, руководителями организаций и Администрацией Окуловского муниципального района |  | 2018-2024 годы | 3.1., 3,4. | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры |  | 2018-2024 годы | 3.2., 3.3., 3.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Проведение мероприятий по цифровизации городского хозяйства, в том числе: обустройство зон общественного Wi-Fi, внедрение функции видеоаналитики, энергосберегающего освещения |  | 2019-2024 годы | 3.4., 3.5., 3.6., 3.7. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Задача 4. Создание универсальных механизмов вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию проектов благоустройства Окуловского городского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Проведение мероприятий по вовлечению населения (в том числе с использованием цифровых технологий) в реализацию проектов благоустройства Окуловского городского поселения |  | 2018-2024 годы | 3.1., .4.1., 4.2. | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Задача 5. Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов |  | 2019-2024 годы | 5.1. | Федеральный бюджет |  | 1263,24226 |  |  |  |  | 491,58937 |  |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет |  | 39,06918 |  |  |  |  | 15,20380 |  |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселения |  | 325,57796 |  |  |  |  | 126,69829 |  |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  | 180,8766 |  |  |  |  | 56,27084 |  |  |
| 5.2. | Благоустройство общественных территорий |  | 2019-2024 годы | 5.2. | Федеральный бюджет |  | 1727,81811 | 2822,48403 |  | 2520,89838 |  | 1790,50635 |  |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет |  | 53,43745 | 87,29297 |  | 77,96562 |  | 55,37648 |  |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселения |  | 445,31379 | 727,445 |  | 649,71667 |  | 461,47096 |  |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 5.3. | Реализация проекта победителя создания комфортной городской среды в рамках проведения Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды |  | 2019-2024 годы | 5,3 | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 50 000 |  |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 5 000 |  |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселения |  |  |  |  |  |  | 1 500 |  |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |
| Итого по муниципальной программе |  |  |  |  |  | 3 308,9614 | 4 035,33535 | 3 637,222 |  | 3248,58067 |  | 59497,11609, |  |  |

»

1.3. Изложить Приложение № 2 к Программе в прилагаемой редакции:

Приложение № 2

к муниципальной программе

«Формирование современной городской

среды на территории Окуловского городского

поселения на 2018-2024 годы»

Адресный перечень

общественных территорий, расположенных на территории

Окуловского городского поселения, которые подлежат благоустройству в 2018-2024 годах

| № п/п | Адрес общественной территории | Наименование | Виды работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2018 год |  |  |  |
| 1 | Новгородская область, Окуловское городское поселение, г. Окуловка, парк ОЦБК | Обустройство парка, 1этап | Устройство покрытия из тротуарной плитки, установка 4 скамеек, установка 4 урн |
| 2 | Новгородская область, Окуловское городское поселение, г. Окуловка, ул. 1-Мая, спортивная площадка «Локомотив» | Обустройство спортивной площадки, 1 этап | Демонтажные работы (демонтаж железнобетонного ограждения, металлических конструкций), вырубка деревьев, устройство спортивной площадки, устройство спортивного комплекса, установка 2 фонарей, устройство ограждения, установка 2 скамеек, установка 2 урн для мусора |
| 2019 год |  |  |  |
| 1 | Новгородская область, Окуловское городское поселение, г. Окуловка, Парк ОЦБК | Обустройство парка, II этап | Ремонт имеющихся или устройство новой дренажной системы, вырубка деревьев,посадка саженцев |
| 2 | Новгородская область, Окуловское городское поселение, г. Окуловка, ул. 1- мая, спортивная площадка «Локомотив» | Обустройство спортивной площадки, II этап | Установка 8 фонарей, посадка кустарников-саженцев в живую изгородь однорядную и вьющихся растений,обустройство спортивной площадки универсальной, обустройство беговой дорожки, обустройство пешеходных дорожек |
| 2020 год |  |  |  |
| 1 | Новгородская область, Окуловское городское поселение, г. Окуловка, ул. 1- мая, спортивная площадка «Локомотив» | Обустройство стадиона, III этап | Обустройство беговой дорожки, живая изгородь, освещение, установка оборудования для баскетбола, волейбола, мини-футбола |
| 2021год |  |  |  |
| 1 | Молодежная площадь | Благоустройство территории | Подготовка земельного участка, устройство подстилающих и выравнивающих оснований из щебня, укладка плитки, установка скамеек, урн. Разбивка клумб. |
| 2022 год |  |  |  |
| 1 | Новгородская область, Окуловское городское поселение, ул. Кирова, музей | Благоустройство территории музея | Подготовка земельного участка, устройство подстилающих и выравнивающих оснований из щебня, укладка плитки, установка скамеек, урн. Разбивка клумб. |
| 2 | ул. Ленина (от пересечения с улицей Миклухо-Маклая до вещевого рынка) | Благоустройство территории | Укладка тротуарной плитки, озеленение (посадка деревьев, кустов), прокладка инженерных сетей, установка скамеек |
| 2023 год |  |  |  |
| 1 | Благоустройства сквера им. Железнова ул. Кирова, д.9 | Благоустройство территории | Подготовка земельного участка, устройство подстилающих и выравнивающих оснований из щебня, асфальтирование, обустройство зоны для катания на роликах/велосиведах по кругу, установка 6 фонарей, установка 6 скамеек и 6 урн, разбивка клумб |

1.4. В Составе общественной комиссии по оценке предложений заинтересованных лиц при разработке и реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Окуловского городского поселения на  2018-2024 годы», приложенном к Положению об общественной комиссии по оценке предложений заинтересованных лиц при разработке и реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Окуловского городского поселения на  2018-2024 годы», утвержденной постановлением Администрации Окуловского муниципального района от 27.10.2017 № 1639 (в редакции постановлений Администрации Окуловского муниципального района от 30.01.2018 №104, от 15.03.2018 №308, от 24.01.2019 №52, от 01.04.2019 №360, от 01.07.2019 №835, от 30.08.2019 №1135, от 24.12.2019 №1827, от 30.03.2020 №341, от 29.04.2020 №506 от 23.11.2020 № 1496, от 03.12.2020 № 1530, от 11.03.2021 № 283, от 03.06.2021 № 793,от 25.10.2021, № 1733, от 25.11.2021 № 1887, от 25.02.2022 № 232):

1.2.1. Включить в качестве члена комиссии  председателя комитета жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности Дашкевич Н.С., исключив Окунева Н.В.;

1.2.2. Включить в качестве члена комиссии  заведующего отделом благоустройства и городского хозяйства комитета жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности Иванюшко О.С., исключив Алексееву Л.В.

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального района» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Окуловский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Первый заместитель Главы

администрации района   М.О. Петрова