Администрация  ОКУЛОВСКОГО муниципального РАЙОНА

новгородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.10.2023 № 1736/1

г. Окуловка

- О принятии решения о предоставлении субсидии на осуществление капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности Окуловского городского поселения

В соответствии со статьей 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности Окуловского городского поселения и о предоставлении субсидий из бюджета Окуловского городского поселения на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности и приобретение объектов недвижимости в муниципальную собственность Окуловского городского поселения, утвержденными постановлением Администрации Окуловского муниципального  района от 28.06.2019 № 828,  Администрация Окуловского муниципального  района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять решение о предоставлении субсидии на осуществление на осуществление капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности Окуловского городского поселения:

1.1. Наименование объектов капитального строительства:  комплекс водоочистных сооружений в  г. Окуловка;

1.2. Планируемое место нахождение объектов капитального строительства - Российская Федерация, Новгородская  область, Окуловский муниципальный  район, Березовикское сельское поселение, д. Новоселицы;

1.3. Направление инвестирования – строительство;

1.4. Наименование главного распорядителя бюджетных средств -Администрация Окуловского муниципального района;

1.5. Наименование заказчика - МБУ «Чистый город»;

1.6. Мощность объекта капитального строительства- 7200 м3/сут.;

1.7. Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства -31.12.2024 года;

1.8. Сметная стоимость работ по строительству комплекса водоочистных сооружений в г. Окуловка –   278 999,07тыс. рублей:

в 2023 году за счет средств бюджета Окуловского городского поселения  1526,16 тыс. рублей;

за счет средств областного бюджета – 4532,67 тыс. рублей.

за счет средств федерального бюджета – 146556,20 тыс. рублей.

в 2024 году за счет средств бюджета Окуловского городского поселения    1263,93 тыс. рублей;

за счет средств областного бюджета – 3753,61 тыс. рублей.

за счет средств федерального бюджета – 121366,50 тыс. рублей.

1.9. Общий (предельный) объем бюджетных инвестиций, предоставляемых на реализацию инвестиционного проекта:                                           – 278 999,07 тыс. рублей:

в 2023 году за счет средств бюджета Окуловского городского поселения  1526,16 тыс. рублей;

за счет средств областного бюджета – 4532,67 тыс. рублей.

за счет средств федерального бюджета – 146556,20 тыс. рублей.

в 2024 году за счет средств бюджета Окуловского городского поселения    1263,93 тыс. рублей;

за счет средств областного бюджета – 3753,61 тыс. рублей.

за счет средств федерального бюджета – 121366,50 тыс. рублей.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Окуловского муниципального района от 04.07.2023 № 979 «О принятии решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объект капитального строительства муниципальной собственности Окуловского городского поселения».

3.	Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального района» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Окуловский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Заместитель Главы

3,0

администрации  района    В.Н. Алексеев