Администрация  ОКУЛОВСКОГО муниципального РАЙОНА

новгородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.06.2023 № 899

г.Окуловка

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах Окуловского муниципального района на 2019 – 2025 годы»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением Думы Окуловского муниципального района от 22.12.2022 №158 «О бюджете Окуловского муниципального района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» (в редакции решений Думы Окуловского муниципального района от 28.12.2022 №165, от 21.02.2023 №172, от 24.03.2023 №182, от 11.04.2023 №184), Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Окуловского муниципального района и Окуловского городского поселения, их формирования, реализации, оценки эффективности, утвержденным постановлением  Администрация Окуловского муниципального района от 21 марта 2017 № 349 (в редакции постановления Администрации Окуловского муниципального района от 14.07.2022 №1311), Администрация Окуловского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Внести изменения в муниципальную программу «Развитие и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах Окуловского муниципального района на 2019-2025 годы», утвержденную постановлением Администрации Окуловского муниципального района от 24.10.2019 №1412 (в редакции постановлений Администрации Окуловского муниципального района от 23.12.2019 №1812, от 21.04.2020 №465, от 22.07.2020 №861, от 24.07.2020 №872, от 26.01.2021 №44, от 26.02.2021 №204, от 12.04.2021 №504, от 03.06.2021 №799, от 09.09.2021 №1537, от 29.12.2021 №2180, от 19.01.2022 №36, от 25.11.2022 №2303, от 25.01.2023 №97):

1.1. Изложить пункт 5 Паспорта муниципальной программы  в следующей  редакции:

«5. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы:

| - № п/п | - Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого показателя |  | - Значения целевого показателя (по годам) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - 2019 | - 2020 | - 2021 | - 2022 | - 2023 | - 2024 | - 2025 |
| - 1. |  | - Цель 1. Создание условий для бесперебойного движения автомобильного транспорта путем обеспечения сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения и улучшения их транспортно-эксплуатационного состояния |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1. |  | - Задача 1. Обеспечение своевременного содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1.1. |  | - Обеспечение сохранности улично-дорожной сети на территории Окуловского муниципального района за счет приоритетного выполнения работ по содержанию и увеличения доли паспортизированных дорог, км | - 129,8 | - 129,8 | - 129,8 | - 133,4 | - 133,4 | - 133,4 | - 133,4 |
| - Цель 2. Совершенствование автомобильных дорог общего пользования местного значения Окуловского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2.1. |  | - Задача 1. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Окуловского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2.1.1. |  | - Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения (км) | - 6,208 | - 12,637 | - 11,4 | - 5,9 | - 2,3 | - 2 | - 2 |
| - 2.1.2 |  | - Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения (%) | 60 | 50 | 40 | 30 | - 30 | - 30 | - 30 |
| - 2.2. |  | - Задача 2. Обеспечение безопасного и бесперебойного движения автомобильного транспорта по автомобильным дорогам общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2.2.1. |  | - Обеспечение мероприятий по безопасной эксплуатации аварийно-опасных участков автомобильных дорог при угрозе и возникновении ЧС,% | - 100 | - - | - - | - - | - - |  |  |

»;

  - Изложить пункт 7 Паспорта муниципальной программы  в редакции:

«7. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации (тыс. рублей):

| Источники финансирования (в тыс. рублях) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет муниципального района | Бюджет Окуловского городского поселения | Внебюджетные источники | всего |
| 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - 2019 | - - | - 5 370,900 | - 9 050,200 | - - | - - | - 14 421,100 |
| 2020 | - | 4 026,000 | 6 514,700 | - | - | 10 540,700 |
| 2021 | - | 7 277,800 | 6 128,600 | - | - | 13 406,400 |
| 2022 | - | 5 653,000 | 5 826,9898 | - | - | 11 479,9898 |
| 2023 | - | 5 984,4927 | 6 650,98139 | - | - | 12 635,47409 |
| 2024 | - | 3 835,000 | 5 689,430 | - | - | 9 524,430 |
| 2025 | - | 3 835,000 | 6 127,340 | - | - | 9 962,340 |
| всего | - | 35 982,1927 | 45 988,24119 | - | - | - 970,43389 |

».

  - Изложить раздел муниципальной программы «Порядок расчета значений целевых показателей муниципальной программы Окуловского муниципального района или источники получения информации» в следующей редакции:

«ПОРЯДОК

расчета значений целевых показателей муниципальной программы                      Окуловского муниципального района или источники получения информации

«Развитие и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах Окуловского муниципального района на 2019-2025 годы»

| № целевого показателя в паспорте муниципальной программы | Наименование целевого показателя, единица измерения | Порядок расчета значения целевого показателя | Источник получения информации, необходимой для расчета целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1. | Обеспечение сохранности улично-дорожной сети на территории Окуловского муниципального района за счет приоритетного выполнения работ по содержанию и увеличения доли паспортизированных дорог. км | Оценивается динамика изменения протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения Рассчитывается по формуле: L = Lд Lд – общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения | Постановление Администрации Окуловского муниципального района от 27.10.2017 № 1641 |
| 2.1.1 | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, мостов и тротуаров, км | Определяется исходя из планов на соответствующий год ремонта автомобильных дорог местного | Сметная документация по объектам, входящим в план ремонта автомобильных дорог местного значения на соответствующий год |
| 2.1.2. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения (%) | Рассчитывается по формуле: Lрем = (Lрем)/(Lобщ) х 100% Lрем – доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых произведен ремонт, % Lрем – протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых произведен ремонт, км Lобщ – общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, км | По данным органов местного самоуправления (Администрации городских и сельских поселений) |
| 2.2.1. | Обеспечение мероприятий по безопасной эксплуатации аварийно-опасных участков автомобильных дорог при угрозе и возникновении ЧС,% | Рассчитывается по формуле: Lремав = (Lремав)/(Lобщав) х 100% Lремав – доля аварийно-опасных участков автомобильных дорог при угрозе и возникновении ЧС, в отношении которых произведен ремонт, % Lремав – протяженность аварийно-опасных участков автомобильных дорог при угрозе и возникновении ЧС, в отношении которых произведен ремонт, км Lобщав – общая протяженность аварийно-опасных участков автомобильных дорог при угрозе и возникновении ЧС, км | По данным органов местного самоуправления (Администрации городских и сельских поселений) |

».

1.4. Изложить раздел муниципальной программы «Мероприятия муниципальной программы» в редакции:

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель |  | Срок реали-зации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта муниципальной программы) | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс.рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |  |
| 11 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  |  |  |
| 1. Обеспечение своевременного содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Содержание автомобильных дорог | Комитет |  | 2019-2025 гг. | 1.1 | Бюджет Окуловского муниципального района |  | 3 102,300 | 4 556,000 | 2 506,000 | 4 370,000 | 4 010,000 | 4010,000 |  | 4 010,000 |  |
| 21.1 | Расчистка автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах Окуловского муниципального района | Комитет |  | 2019-2025 | 1.1.1 | Бюджет Окуловского муниципального района |  | 1 302,442 | 2 300,000 | 2 391,000 | 3 174,912 | 3 010,000 | 3 010,000 |  |  | 3 010,000 |
| 1.2 | Летнее содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах Окуловского муниципального района | Комитет |  | 2019-2025гг. | 1.1.1 | Бюджет Окуловского муниципального района |  | 1 299,858 | 1 706,000 |  | 995,088 | 1 000,000 | 1 000,000 |  | 1 000,000 |  |
| 1.3 | Составление сметной документации | Комитет |  | 2019-2025 гг. | 1.1.1 | Бюджет Окуловского муниципального района |  |  | 50,000 | 15,000 | 50,000 |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Проверка достоверности сметной документации сметной стоимости | Комитет |  | 2019-2025 гг. | 1.1.1 | Бюджет Окуловского муниципального района |  | 100,00 | 100,00 | 100,000 | 100,00 |  |  |  |  |  |
| .1.5 | Паспортизация автомобильных дорог | Комитет, КУМИ |  | 2019-2025 гг. | 1.1.1 | Бюджет Окуловского муниципального района |  | 100,00 | 100,00 |  | 50,00 |  |  |  |  |  |
| 11.6 | Разработка комплексной схемы организации дорожного движения на территории Окуловского муниципального района Новгородской области | Комитет |  | 2019 | 1.1.1 | Бюджет Окуловского муниципального района |  | 300,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.7 | Ремонтные работы по полосе отвода, земляному полотну, дорожным одеждам, искусственным и защитным дорожным сооружениям | Комитет |  | 2019-2025 | 1.1.1 | Бюджет Окуловского муниципального района |  |  | 300,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Окуловского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 2. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах Окуловского муниципального района |  | Комитет | 2019-2025 гг. | 2.1 | Бюджет Окуловского муниципаль ного района |  | 5 933,224 | 1 958,700 | 3 622,600 | 1 456,9898 | 2 640,98139 | 1 679,430 |  | 2 117,340 |  |
|  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  | 3 919,00 | 4 026,000 | 7 277,8 | 5 653,000 | 5 984,4927 | 3 835,000 |  | 3 835,000 |  |
| 22.1 | Ремонт межпоселенческих автомобильных дорог Окуловского района |  | Комитет | 2019-2025 гг. | 2.1.1 | Бюджет Окуловского муниципального района |  | 5 933,224 | 1 702,81402 | 3 047,18671 | 1 159,3898 | 2 326,00491 | 1 477,588 |  | 1 915,498 |  |
|  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  | 3 919,00 | 925,44459 | 2 497,81585 | 2 667,01626 |  | 3 835,000 |  | 3 835,000 |  |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет Окуловского муниципального района |  |  |  |  | 140,44296 |  | 201,842 |  | 201,842 |  |
| 2.1.1. | от д. В.Остров до д.Данилово |  | Комитет | 2020 | 2.1.1 | Бюджет Окуловского муниципального района |  |  | 659,43782 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  | 925,44459 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | а/д «д. В.Остров – д. Данилово» - д. Шешка |  | Комитет | 2020 | 2.1.1 | Бюджет Окуловского муниципального района |  |  | 702,28013 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3. | ремонт участка а/д Боровенка-В.Остров до д. М.Гусины |  | Комитет | 2020 | 2.1.1 | Бюджет Окуловского муниципального района |  |  | 341,09607 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4 | от трассы Угловка-Окуловка до д.Иногоща |  | Комитет | 2021 | 2.1.1 | Бюджет Окуловского муниципального района |  |  |  | 107,24715 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  | 497,98285 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.5 | трасса Боровенка – В.Остров – д. М.Гусины |  | Комитет | 2021 | 2.1.1 | Бюджет Окуловского муниципального района |  |  |  | 105,25437 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  | 1 999,833 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.6. | от д. Данилово – д.Верховик до д. Полежалово |  | Комитет | 2021 | 2.1.1 | Бюджет Окуловского муниципального района |  |  |  | 939,62097 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.7. | Кулотино-Верешино, Кулотино-Старое, Озерки-Раменье |  | Комитет | 2021 | 2.1.1 | Бюджет Окуловского муниципального района |  |  |  | 870,48224 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.8 | от дороги Окуловка-Кулотино до дер. Дручно |  | Комитет | 2021 | 2.1.1 | Бюджет Окуловского муниципального района |  |  |  | 1 024,58198 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.9. | от д.Данилово до д. Верховик |  | Комитет | 2022 | 2.1.1 | Бюджет Окуловского муниципального района |  |  |  |  | 1 159,3898 |  |  |  |  |  |
| 2.1.10 | от с. Березовик до д. Березовик |  | Комитет | 2022 | 2.1.1 | Бюджет Окуловского муниципального района |  |  |  |  | 52,56408 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  | 998,705 |  |  |  |  |  |
| 2.1.11 | участка автомобильной дороги общего пользования местного значения от ж/д станции Торбино до границы Окуловского района |  | Комитет | 2022 | 2.1.1 | Бюджет Окуловского муниципального района |  |  |  |  | 38,231 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  | 726,387 |  |  |  |  |  |
| 2.1.12 | участка автомобильной дороги общего пользования местного значения п. Сосновый – д. Нездрино |  | Комитет | 2022 | 2.1.1 | Бюджет Окуловского муниципального района |  |  |  |  | 31,653 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  | 601,396 |  |  |  |  |  |
| 2.1.13 | Сооружение 1019001/1 |  | Комитет | 2022-2023 | 2.1.1 | Бюджет Окуловского муниципального района |  |  |  |  | 17,99488 | 12,23648 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  | 340,52826 | 232,4927 |  |  |  |  |
| 2.2. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения «Дорога к дому»: |  | Комитет | 2019-2025 гг. | 2.1.1 | Бюджет Окуловского муниципального района |  |  | 255,88598 | 560,71329 | 157,15704 | 222,4944 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  | 3 100,55541 | 3 551,18415 | 2 985,98374 | 4 227,374,98 |  |  |  |  |
| 2.2.1 | от трассы «Крестцы-Окуловка-Боровичи» до д. Владычно в Окуловском муниципальном районе |  | Комитет | 2020 | 2.1.1 | Бюджет Окуловского муниципального района |  |  | 139,04779 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  | 880,62973 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2 | от ж/д станции Торбино до д. Узи Окуловского муниципального района |  | Комитет | 2020 | 2.1.1 | Бюджет Окуловского муниципального района |  |  | 116,83819 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  | 2 219,92568 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3 | от д. Пузырёво до д. Варгусово |  | Комитет | 2021 | 2.1.1 | Бюджет Окуловского муниципального района |  |  |  | 132,38851 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  | 2 515,38159 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет Окуловского муниципального района |  |  |  | 373,80885 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.4 | от д. Новая Давыдовщина до д. Выдрино |  | Комитет | 2021 | 2.1.1 | Бюджет Окуловского муниципального района |  |  |  | 54,51593 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  | 1 035,80256 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.5 | От д. Рашутино до д. Вялка |  | Комитет | 2022 | 2.1.1 | Бюджет Окуловского муниципального района |  |  |  |  | 157,15704 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  | 2 985,98374 |  |  |  |  |  |
| 2.2.6 | Сооружение 1019001/2 Окуловского района, от д.Заозерье до ст. Заозерье |  | Комитет | 2023 | 2.1.1 | Бюджет Окуловского муниципального района |  |  |  |  |  | 222,4944 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  | 4 227,37498 |  |  |  |  |
| 2.3 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в Окуловском муниципальном районе по НПА: |  | Комитет | 2021-2025 | 2.1.1 | Бюджет Окуловского муниципального района |  |  |  | 14,700 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  | 1 228,800 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | от д. Кренично до границы Окуловского муниципального района от км 0+852 до км 1+715,6 |  | Комитет | 2021 | 2.1.1 | Бюджет Окуловского муниципального района |  |  |  | 14,700 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  | 1 228,800 |  |  |  |  |  |  |
| .2.4 | Контроль качества |  | Комитет | 2019-2024 гг. | 2.1.1 | Бюджет Окуловского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.5. | Капитальный ремонт деревянного моста по адресу: Новгородская область, Окуловский район, деревня Чудово |  | Комитет | 2023 | 2.1.1. | Бюджет Окуловского муниципального района |  |  |  |  |  | 80,2456 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  | 1 524,62502 |  |  |  |  |
| - Обеспечение безопасного и бесперебойного движения автомобильного транспорта по автомобильным дорогам общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32.2.1 | Аварийно-восстановительные работы на автомобильных дорогах общего пользования от трассы «Окуловка – Угловка» до д. Горушка, от д. Пузырево до д. Варгусово, от а/дороги Окуловка – Кулотино – Топорок до деревни Дручно, от д. Завод до д. Стари, от д. Куракино до д. Озерки, от д. Ярусовоо – д. Заречная, от д. Озерки до д. Раменье в Окуловском районе Новгородской области | Комитет |  | 2019 | 2.2.1 | Бюджет Окуловского муниципального района |  | 14,676 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  | 1 451,900 |  |  |  |  |  |  |  |  |

»

- Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник

Окуловского муниципального района» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Окуловский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Первый заместитель Главы

администрации района       М.О. Петрова