проект

Администрация  ОКУЛОВСКОГО муниципального РАЙОНА

новгородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Окуловка

О  внесении изменений в муниципальную программу «Благоустройство территории Окуловского городского поселения на 2019-2025 годы»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением Совета депутатов Окуловского городского поселения от 21.12.2022 № 94 «О бюджете Окуловского городского поселения на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» (в редакции решений Совета депутатов Окуловского городского поселения от22.02.2023 №100), Порядком принятия решения о разработке муниципальных программ Окуловского муниципального района и Окуловского городского поселения, их формирования, реализации и оценки эффективности, утвержденным постановлением Администрации Окуловского муниципального района от 21.03.2017 № 349 (в редакции постановления Администрации Окуловского муниципального района от 14.07.2022 № 1311), Администрация Окуловского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Благоустройство территории Окуловского городского поселения на 2019-2025 годы», утвержденную постановление Администрации Окуловского муниципального района от 26.02.2019 №202 (в редакции постановлений Администрации Окуловского муниципального района от 05.04.2019 №  383, от 25.07.2019 № 941, от 26.03.2020 № 322, от 18.02.2021 № 168, от  11.03.2021 № 285, от 25.06.2021 № 1015, от 25.10.2021 №1734, от 25.03.2022 № 405,от 06.07.2022 № 1251, от 21.02.2023 № 244) (далее – Программа) изменения:

1.1. Изложить пункт 5 паспорта Программы в следующей редакции:

«5.  Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы:

|  | Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значение целевого показателя по годам |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Цель – повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания Окуловского городского поселения (далее – поселение), создание системы комплексного благоустройства поселения, направленной на улучшение качества жизни населения с целью удовлетворения потребностей населения поселения в благоприятных условиях; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Задача 1 Уличное освещение территории Окуловского городского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Оплата за электроэнергию (уличное освещение), % | 70 | 70 |  | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
| 1.1.2 | Техническое обслуживание точек уличного освещения, шт. | 1462 | 1498 |  | 1494 | 1735 | 1735 | 1735 | 1735 |
| 1.1.3 | Строительство сетей уличного освещения и установка дополнительных светильников, шт. | 5 | 10 |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 1.1.4 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии, % | - | - |  | 18 | - | - | - | - |
| 1.2. | Задача 2. Организация и содержание мест захоронения на территории Окуловского городского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Организация и содержание мест захоронения на территории поселения, шт. | 4 | 4 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 1.2.2 | Обустройство и восстановление воинских захоронений, ед. | 8 | 8 |  | - | - | - | - | - |
| 1.2.3. | Увековечивание памяти погибших при защите Отечества, ед. | - | - |  | - | - | 1 | - | - |
| 1.3. | Задача 3. Строительство кладбища традиционного захоронения г. Окуловка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Строительство кладбища традиционного захоронения в г. Окуловка, ед. | - | - | - |  | - | 1 | - | - |
| 1.4. | Задача 4. Прочие мероприятия по благоустройству на территории Окуловского городского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Софинансирование мероприятий, направленных на реализацию проектов местных инициатив граждан, % | 36 | 30 | 35 |  | - | - | - | - |
| 1.4.2 | Проведение прочих мероприятий, ед. | 14 | 14 | 14 |  | 14 | 5 | 5 | 5 |
| 1.4.3 | Софинансирование мероприятий, направленных на реализацию проекта «Народный бюджет», % | 50 | - | - |  | 50 | - | - | - |
| 1.4.4 | Выполнение работ по уничтожению борщевика Сосновского, га | - | - | 20 |  | 20 | 50 | 25 | 25 |
| 1.4.5 | Финансовое обеспечение первоочередных расходов, ед. | - | - | 1 |  | - | - | - | - |
| 1.5 | Задача 5. Благоустройство общественных пространств на территории г. Окуловка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1 | Модернизация детских площадок, шт. | - | - | 7 |  | 3 | - | - | - |
| 1.5.2 | Обустройство спортивной площадки «Локомотив», шт. | - | - | 1 |  | - | 1 | - | - |
| 1.5.3 | Снос (ликвидация) аварийных строений на территории г. Окуловка (ед.) | - | - | - |  | 13 | 4 | - | - |
| 1.5.4 | Обустройство остановочных павильонов г. Окуловка, ед. | - | - | - |  | 20 | 3 | - | - |
| 1.5.5 | Приобретение специальной коммунальной и дорожной техники (ед.) | - | - | - |  | 4 | 5 | - | - |
| 1.5.6 | Капитальный ремонт открытой физкультурно-спортивной площадки «Хоккейная коробка» (ед.) | - | - | - |  | - | 1 | - | - |
| 1.6 | Задача 6. Благоустройство общественных пространств на территории г. Окуловка в рамках трехстороннего Соглашения о сотрудничестве в области социально-экономического развития муниципального образования «Окуловский муниципальный район» Новгородской области от 08.09.2021 № 01-53/326» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1 | Мероприятия по благоустройству территории Окуловского городского поселения (организация озеленения улиц Николая Николаева, Миклухо-Маклая, Кирова, Магистральная, Октябрьская в г. Окуловка), ед. | - | - | - |  | 2 | 2 | - | - |
| 1.6.2 | Благоустройство зоны отдыха у воды «У Поцелуевского моста», (да/нет) | - | - | - |  | нет | да | - | - |
| 1.6.3 | Обустройство «парка ОЦБК» (разработка ПСД, строительство площадки для мини-футбола с искусственным покрытием, установка ограждений и освещения, строительство фонтана, установка скамеек, памп-трек», (да/нет). | - | - | - |  | нет | да | - | - |

»;

1.2. Изложить пункт 7 паспорта Программы в следующей редакции:

«7. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации (тыс. рублей):

|  | Источник финансирования |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет Окуловского муниципального района (далее – бюджет района) | Бюджет Окуловского городского поселения (далее – бюджет поселения) | Внебюджетные источники | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2019 |  | 1 504,25122 |  | 16 557,20825 |  | 18 061,45947 |
| 2020 | 565,692270 | 212,33803 |  | 17 701,576800 |  | 18 479,607100 |
| 2021 |  | 59,0 | 24 829,946 | 15 585,31852 |  | 40 474,26452 |
| 2022 |  | 2 067,015 | 61 852,63064 | 16 355,60909 |  | 80 275,25473 |
| 2023 | 1 296,7938 | 1 080,95963 | 33 562,99425 | 12 422,290 |  | 48 363,03768 |
| 2024 |  |  |  | 15 900,00 |  | 15 900,00 |
| 2025 |  |  |  | 12 950,00 |  | 12 950,00 |
| всего | 1862,48607 | 4 923,56388 | 120245,57089 | 107472,00266 |  | 234 503,62350 |

»;

1.3.  Изложить раздел «Мероприятия муниципальной программы» Программы в  следующей редакции:

-5-

«Мероприятия муниципальной программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок реализации по годам |  | Целевой показатель | Источник финансирова ния | Объем финансирования по годам (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |  | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13 |
| 1 | Задача 1. Организация освещения улиц Окуловского городского поселения в целях улучшения условий проживаний жителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Реализация подпрограммы «Уличное освещение территории Окуловского городского поселения» | Комитет, подрядные организации, привлеченные на конкурсной основе, иные предприятия и организации (по согласованию) | 2019-2025 |  | 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 | Бюджет поселения | 10 667,4 | 11558,929 | 9508,6 | 9949,393 | 9700,00 |  | 10 000 | 10 000 |
|  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 161,29322 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Задача 2. Организация и содержание мест захоронения на территории поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.1 | Реализация подпрограммы «Организация и содержание мест захоронения на территории Окуловского городского поселения» | Комитет, подрядные организации, привлеченные на конкурсной основе, иные предприятия и организации (по согласованию) |  | 2019-2025 | 1.2.1 | Бюджет поселения | 262,96061 | 261,97285 | 292,0 | 445,00 | 244,980 |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 291,49 | 65,75188 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 226,70927 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
|  |  | МБУ «Чистый город» |  |  |  | Бюджет поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 105,020 |  | 400 | 450 |
| 22.2 | Увековечивание памяти погибших при защите отечества, (ед.) | Комитет, подрядные организации, привлеченные на конкурсной основе, иные предприятия и организации (по согласованию) |  | 2019-2025 | 1.2.3. | Бюджет поселения | - | - | - | - | 10,72657 |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | - | - | - | - | 293,45963 |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - | 1296,7938 |  | - | - |
| 3 | Задача 3. Строительство кладбища |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33.1 | Реализация подпрограммы «Строительство кладбища традиционного захоронения г. Окуловка» | Комитет, подрядные организации, привлеченные на конкурсной основе, иные предприятия и организации (по согласованию) |  | 2019-2025 | 1.3.1 | Бюджет поселения | 432,02325 | 613,1088 | 935, 580 | 71, 49831 | 581,56343 |  | 3 000,00 | 0 |
| 4 | Задача 4. Проведение прочих мероприятий комплексного благоустройства территории поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44.1 | Реализация подпрограммы «Прочие мероприятия по благоустройству на территории Окуловского городского поселения» | Комитет, подрядные организации, привлеченные на конкурсной основе, иные предприятия и организации (по согласованию) |  | 2019-2025 | 1.4.1 1.4.2 1.4.3 1.4.4 | Бюджет поселения | 5194,82439 | 5267,56615 | 5099,73852 | 5 889,71775 |  | 1780,0 | 2 500,00 | 2 500,00 |
|  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 1051,468 | 146,58615 | 59,0 | 2067,015 |  | 787,5 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | - | 338,983 | - | - |  | - | - | - |
| 44.2 | Финансовое обеспечение первоочередных расходов, ед. |  |  | 2019-2025 | 1.4.5 | Бюджет района | - | - | 1661,846 | 2058,2521 |  | - | - | - |
| 55 | Задача 5. Благоустройство общественных пространств на территории г. Окуловка в рамках трехстороннего Соглашения о сотрудничестве в области социально-экономического развития муниципального образования «Окуловский муниципальный район Новгородской области от 08.04.2019 № 01-46/100» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55.1 | Реализация подпрограммы «Проведение мероприятий, планируемых к реализации в рамках трехстороннего Соглашения о сотрудничестве в области социально-экономического образования "Окуловский муниципальный район Новгородской области от 08.04.2019 № 01-46/100» | Комитет, подрядные организации, привлеченные на конкурсной основе, иные предприятия и организации (по согласованию) |  | 2019-2025 | 1.5.1 1.5.2 1.5.3 1.5.4 1.5.5 1.5.6 | Бюджет района | - | - | 22 917,5 | 47 494,37854 | 28355,33408 |  | - |  |
| 66 | Задача 6. Благоустройство общественных пространств на территории г. Окуловка в рамках трехстороннего Соглашения о сотрудничестве в области социально-экономического развития муниципального образования «Окуловский муниципальный район» Новгородской области от 08.09.2021 № 01-53/326» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66.1 | Реализация подпрограммы «Проведение мероприятий, планируемых к реализации в рамках трехстороннего Соглашения о сотрудничестве в области социально-экономического образования "Окуловский муниципальный район Новгородской области от 08.09.2021 № 01-53/326» | Комитет, подрядные организации, привлеченные на конкурсной основе, иные предприятия и организации (по согласованию) |  | 2019-2025 | 1.6.1 1.6.2 1.6.3 | Бюджет района | - | - | - | - | 5207,66017 |  | - | - |

»;

1.4. Изложить Порядок расчета значений целевых показателей муниципальной программы Окуловского городского поселения или источники получения информации в следующей редакции:

«ПОРЯДОК

расчета значений целевых показателей муниципальной программы                      Окуловского городского поселения или источники получения информации

«Благоустройство территории Окуловского городского поселения на 2019-2025 годы»

| № целевого показателя в паспорте муниципальной программы | Наименование целевого показателя, единица измерения | Порядок расчета значения целевого показателя | Источник получения информации, необходимой для расчета целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 | Оплата за электроэнергию (уличное освещение), % | Определяется договором № 53080000892/807 от 01.01.2023 | тариф (руб./кВт.ч) 2-х зонный ночная зона-7,16818; 2-х зонный дневная зона-11,30525 |
| 1.1.2 | Техническое обслуживание точек уличного освещения, шт. | Определяется в соответствии муниципальным контрактом | Данные отдела благоустройства и городского хозяйства комитета ЖКХ И ДД |
| 1.1.3 | Строительство сетей уличного освещения и установка дополнительных светильников, шт. | Определяется исходя из планов на соответствующий год | Сметная документация |
| 1.2.1 | Организация и содержание мест захоронения на территории поселения, шт. | Определяется исходя из планов на соответствующий год | Данные отдела благоустройства и городского хозяйства комитета ЖКХ И ДД |
| 1.2.3. | Увековечивание памяти погибших при защите отечества, ед. | Определяется соглашением о предоставлении из областного бюджета бюджету Окуловского городского поселения субсидии на выполнение работ | Сметная документация |
| 1.3.1 | Строительство кладбища традиционного захоронения в г. Окуловка, ед. | Определяется исходя из планов на соответствующий год | Проектно-сметная документация |
| 1.4.2. | Проведение прочих мероприятий, ед. | Определяется исходя из планов на соответствующий год | Данные отдела благоустройства и городского хозяйства комитета ЖКХ И ДД |
| 1.4.3 | Софинансирование мероприятий, направленных на реализацию проекта «Народный бюджет», % | Определяется соглашением о предоставлении из областного бюджета бюджету Окуловского городского поселения субсидии на реализацию приоритетного регионального проекта «Народный бюджет» | Сметная документация |
| 1.4.4 | Выполнение работ по уничтожению борщевика Сосновского, га | Определяется исходя из планов на соответствующий год | Данные отдела благоустройства и городского хозяйства комитета ЖКХ И ДД |
| 1.5.1. | Модернизация детских площадок, шт. | Благоустройство общественных пространств на территории г. Окуловка в рамках трехстороннего Соглашения о сотрудничестве в области социально-экономического развития муниципального образования «Окуловский муниципальный район» Новгородской области от 08.04.2019 № 01-46/100» | Сметная документация |
| 1.5.6. | Капитальный ремонт открытой физкультурно-спортивной площадки «Хоккейная коробка», ед. | Благоустройство общественных пространств на территории г. Окуловка в рамках трехстороннего Соглашения о сотрудничестве в области социально-экономического развития муниципального образования «Окуловский муниципальный район» Новгородской области от 08.04.2019 № 01-46/100» | Проектно-сметная документация |
| 1.6.1 | Мероприятия по благоустройству территории Окуловского городского поселения (организация озеленения улиц Николая Николаева, Миклухо-Маклая, Кирова, Магистральная, Октябрьская в г. Окуловка, ед. | Благоустройство общественных пространств на территории г. Окуловка в рамках трехстороннего Соглашения о сотрудничестве в области социально-экономического развития муниципального образования «Окуловский муниципальный район» Новгородской области от 08.09.2021 № 01-53/326» | Проектно-сметная документация |
| 1.6.2 | Благоустройство зоны отдыха у воды «У Поцелуевского моста», (да/нет) | Благоустройство общественных пространств на территории г. Окуловка в рамках трехстороннего Соглашения о сотрудничестве в области социально-экономического развития муниципального образования «Окуловский муниципальный район» Новгородской области от 08.09.2021 № 01-53/326» | Проектно-сметная документация |
| 1.6.3 | Обустройство «парка ОЦБК» (разработка ПСД, строительство площадки для мини-футбола с искусственным покрытием, установка ограждений и освещения, строительство фонтана, установкаскамеек, памп-трек», (да/нет) | Благоустройство общественных пространств на территории г. Окуловка в рамках трехстороннего Соглашения о сотрудничестве в области социально-экономического развития муниципального образования «Окуловский муниципальный район» Новгородской области от 08.09.2021 № 01-53/326» | Проектно-сметная документация |

»;

1.5. В подпрограмме «Организация и содержание мест захоронений на территории Окуловского городского поселения» муниципальной программы (далее-подпрограмма):

1.5.1. Изложить пункт 2  паспорта подпрограммы в следующей редакции:

2. Задачи и целевые показатели подпрограммы муниципальной программы:

|  | Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значение целевого показателя (по годам) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Задача 1. Благоустройство и содержание кладбищ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Организация и содержание мест захоронения на территории поселения, шт. | 4 | 4 | 4 |  | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2 | Задача 2. Восстановление (ремонт, благоустройство) воинских захоронений на территории Окуловского городского поселения с установкой мемориальных знаков и нанесением имен погибших при защите Отечеств на мемориальных сооружениях воинских захоронений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Обустройство и восстановление воинских захоронений, ед. | 8 | 8 | - |  | - | - | - | - |
| 3. | Задача 3. Увековечивание памяти погибших при защите Отечества |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Увековечивание памяти погибших при защите отечества, ед. | - | - | - |  | - | 1 | - | - |

»;

1.5.2. Изложить пункт 4 паспорта подпрограммы в следующей редакции:

«4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по

годам реализации (тыс. рублей):

| Источник финансирования |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет района | Бюджет поселения | Внебюджетные источники | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2019 | - | 291,49 | - | 262,96061 | - | 554,45061 |
| 2020 | 226,70927 | 65,75188 | - | 261,97285 | - | 554,434 |
| 2021 | - | - | - | 292 | - | 292 |
| 2022 | - | - | - | 445,0 | - | 445,0 |
| 2023 | 1296,79380 | 293,45963 | - | 360,72657 | - | 1950,980 |
| 2024 | - | - | - | 400 | - | 400 |
| 2025 | - | - | - | 450 |  | 450 |
| всего | 1523,50307 | 650,70151 | - | 2472,66003 | - | 4646,86461 |

»;

1.5.3. Изложить раздел паспорта подпрограммы «Мероприятия подпрограммы «Организация и содержание мест захоронения на территории поселения» муниципальной программы в следующей редакции:

«Мероприятия подпрограммы «Организация и содержание мест захоронения на территории Окуловского городского поселения »

| № п/п | Наименование мероприятия |  |  | Исполнитель | Срок реализации по годам | Целевой показатель | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  | 2025 |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 |
| Задача 1. Организация и содержание мест захоронения на территории Окуловского городского поселенияпоселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1. | Организация и содержание мест захоронения на территории Окуловского городского поселения |  |  | Комитет, подрядные организации | 2019-2025 годы | 1.1 | Бюджет поселения | 260,01661 | 260,0 | 292 | 445 | 244,980 | - |  | - |
|  |  |  |  | МБУ «Чистый город» |  |  | Бюджет поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 105,020 | 400 |  | 450 |
| Задача 2 Организация и содержание мест захоронения на территории Окуловского городского поселения с установкой мемориальных знаков и нанесением имен погибших при защите Отечества на мемориальных сооружениях воинских захоронений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.1 | Изготовление проектно-сметной документации на благоустройство воинских захоронений: 1.Братская могила «Коммунистическое кладбище 1920,1939,1943г.г (г. Окуловка, ул. Литейная); 2.Братская могила 1941г. (г. Окуловка, ул. Ленина); 3. Братская могила 1942-1944г.г. на гражданском кладбище (г. Окуловка, ул. Маяковского); Установка мемориальных знаков |  |  | Комитет, подрядные организации | 2019-2025 годы | 2.1 | Бюджет поселения | 2,944 | 1,97285 | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 291,49 | 65,75188 | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | - | 226,70927 | - | - | - | - | - |  |
| Задача 3. Увековечивание памяти погибших при защите Отечества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33.1 |  | Обустройство и восстановление воинских захоронений | Комитет, подрядные организации |  | 2019-2025 годы | 3.1 | Бюджет поселения | - | - | - |  | 10,72657 | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | - | - | - | - | 293,45963 | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - | 1296,7938 | - | - |  |

»;

1.6. В подпрограмме «Строительство кладбища традиционного захоронения                  г. Окуловка» Программы (далее-подпрограмма):

1.6.1. Изложить пункт 2 паспорта подпрограммы  в следующей редакции:

«2. Задачи и целевые показатели подпрограммы муниципальной программы:

|  | Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значение целевого показателя (по годам) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 |  | 2021 | 2022 | 2023 |  | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 |
| 1. | Задача 1 Строительство кладбища традиционного захоронения г. Окуловка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Строительство кладбища традиционного захоронения в г. Окуловка, ед. | - | - | - |  | - |  | 1 | - | - |

»;

1.6.2. Изложить пункт 4 паспорта подпрограммы в следующей редакции:

«4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс. рублей):

|  | Источник финансирования |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет Окуловского муниципального района (далее – бюджет района) | Бюджет Окуловского городского поселения (далее – бюджет поселения) | Внебюджетные источники | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2019 | - | - | - | 432,02325 |  | 432,02325 |
| 2020 | - | - | - | 613,1088 |  | 613,1088 |
| 2021 | - | - | - | 935, 580 |  | 935, 580 |
| 2022 | - | - | - | 71, 49834 |  | 71, 49834 |
| 2023 | - | - | - | 581,56343 |  | 581,56343 |
| 2024 | - | - | - | 3 000,00 |  | 3 000,00 |
| 2025 | - | - | - | - | - | - |
| всего | - | - | - | 5 633,77382 |  | 5 633,77382 |

»;

1.6.3. Изложить раздел мероприятия подпрограммы «Строительство кладбища традиционного захоронения г. Окуловка» в следующей редакции:

«Мероприятия подпрограммы «Строительство кладбища традиционного захоронения г. Окуловка»

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок реализации по годам | Целевой показатель | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| Задача 1. Строительство кладбища традиционного захоронения г. Окуловка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1. | Строительство кладбища традиционного захоронения г. Окуловка | Комитет, подрядные организации | 2019-2025 годы | 1.1 | Бюджет поселения | 432,02325 | 613,1088 | 935 580 | 71, 49834 | 581,56343 | 3000,00 | - |

»;

1.7. В подпрограмме «Прочие мероприятия по благоустройству на территории Окуловского городского поселения» муниципальной программы (далее - подпрограмма):

1.7.1. Изложить пункт 2 паспорта подпрограммы в следующей редакции:

«2. Задачи и целевые показатели подпрограммы муниципальной программы:

|  | Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значение целевого показателя (по годам) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Задача 1. Поддержка местных инициатив граждан |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Софинансирование мероприятий, направленных на реализацию проектов местных инициатив граждан, % | 36 | 30 | 35 | - | - | - | - |
| 2 | Задача 2. Проведение прочих мероприятий комплексного благоустройства территории поселения |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Проведение прочих мероприятий, шт. | 14 | 14 | 14 | 14 | 5 | 5 | 5 |
| 2.2 | Финансовое обеспечение первоочередных расходов, ед. | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 3. | Задача 3. Софинансирование мероприятий, направленных на реализацию проекта «Народный бюджет», |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Софинансирование мероприятий, направленных на реализацию проекта «Народный бюджет», % | 50 | - | - | 50 | - | - | - |
| 4. | Задача 4. Уничтожение борщевика Сосновского |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Выполнение работ по уничтожению борщевика Сосновского, га | - | - | 20 | 20 | 50 | 25 | 25 |

»;

1.7.2. Изложить пункт 4 паспорта  подпрограммы в следующей редакции:

« 4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс. рублей):

|  | Источник финансирования |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет Окуловского муниципального района (далее – бюджет района) | Бюджет Окуловского городского поселения (далее – бюджет поселения) | Внебюджетные источники | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2019 | - | 1 051,468 | - | 5 194,82439 | - | 6 246,29239 |
| 2020 | 338,983 | 146,58615 | - | 5 267,566150 |  | 5 753,1353 |
| 2021 | - | 59,0 | 1661,846 | 5 099,73852 |  | 6 820,58452 |
| 2022 | - | 2067,015 | 2058,2521 | 5889,71775 |  | 10 014,98485 |
| 2023 | - | 787,5 | - | 1780 |  | 2 567,5 |
| 2024 | - | - | - | 2 500 |  | 2 500 |
| 2025 | - | - | - | 2 500 |  | 2 500 |
| всего | 338,983 | 4 111,56915 | 3 720,09810 | 28 231,84681 |  | 36 402,49706 |

»;

1.7.3. Изложить раздел мероприятия подпрограммы «Прочие мероприятия по благоустройству на территории Окуловского городского поселения» в следующей редакции:

«Мероприятия подпрограммы «Прочие мероприятия по благоустройству на территории поселения»

| № п/п | Наименование мероприятия |  | Исполнитель | Срок реализации по годам | Целевой показатель | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  | 2025 |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 |
| Задача 1. Софинансирование мероприятий, направленных на реализацию проектов местных инициатив граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Софинансирование мероприятий, направленных на реализацию проектов местных инициатив граждан, включенных в муниципальные программы развития территорий |  | Комитет, подрядные организации | 2019-2025 годы | 1.1 | Бюджет поселения | 30 | 30 | 30 | - | - | - |  | - |
| 11.1.1 | Приобретение и установка детского игрового комплекса на территории территориального общественного самоуправления «Наш дворик» по адресу: Новгородская область, г.Окуловка, ул. Стрельцова, д.7 |  | Комитет, подрядные организации | 2019-2025 годы | 1.1 | Бюджет поселения | 30 | - | - | - | - | - |  | - |
| 11.1.2 | Ремонт входных подъездных групп многоквартирного дома территориального общественного самоуправления «Улица Уральская» по адресу: Новгородская область, г.Окуловка, ул.Уральская, д.23 |  | Комитет, подрядные организации | 2019-2025 годы | 1.1 | Бюджет поселения | - | 30 | - | - | - | - |  | - |
| 11.1.3 | Приобретение и установка детского игрового комплекса на территории общественного самоуправления по адресу: Новгородская область, г. Окуловка, ул. Космонавтов, д.14 |  | Комитет, подрядные организации | 2019-2025 годы | 1.1 | Бюджет поселения | - | - | 30 | - | - | - |  | - |
| 11.2 | Реализация проектов местных инициатив граждан, включенных в муниципальные программы развития территорий, за счет субсидий из областного бюджета |  | Комитет, подрядные организации | 2019-2025 годы | 1.1 | Бюджет областной | 51,468 | 69,5 | 59,0 | - | - | - |  | - |
| 11.2.1 | Приобретение и установка детского игрового комплекса на территории территориального общественного самоуправления «Наш дворик» по адресу: Новгородская область, г.Окуловка, ул. Стрельцова, д.7 |  | Комитет, подрядные организации | 2019-2025 годы | 1.1 | Бюджет областной | 51,468 | - | - | - | - | - |  | - |
| 11.2.2 | Ремонт входных подъездных групп многоквартирного дома территориального общественного самоуправления «Улица Уральская» по адресу: Новгородская область, г.Окуловка, ул.Уральская, д.23 |  | Комитет, подрядные организации | 2019-2025 годы | 1.1 | Бюджет областной | - | 69,5 | - | - | - | - |  | - |
| 11.2.3 | Приобретение и установка детского игрового комплекса на территории общественного самоуправления по адресу: Новгородская область, г. Окуловка, ул. Космонавтов, д.14 |  | Комитет, подрядные организации | 2019-2025 годы | 1.1 | Бюджет областной | - | - | 59,0 | - | - | - |  | - |
| 11.3. | Благоустройство зоны отдыха около ГОБУЗ «Окуловская ЦРБ» по адресу: г. Окуловка, ул. Калинина, д.129 |  | Комитет, подрядные организации | 2020-2025 годы | 1.1 | Бюджет поселения | - | - | - | - | - | - |  | - |
| Задача 2. Проведение прочих мероприятий по благоустройству территории Окуловского городского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Проведение прочих мероприятий * |  | Комитет, подрядные организации | 2019-2025 годы | 2.1 | Бюджет поселения | 4164,82439 | 5237,56615 | 4813,08852 | 4389,71775 | 1000 |  | 2000 | 2000 |
|  |  |  | МБУ «Чистый город |  |  | Бюджет поселения | - | - | - | - | 80 |  | - | - |
| 2.2. | Организация работ, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения короновирусной инфекции |  | Комитет, подрядные организации | 2020 | 2.1 | Бюджет областной | - | 77,08615 | - | - | - |  | - | - |
| 2.3. | Организация работ, связанных с финансовым обеспечением первоочередных расходов |  | Комитет, подрядные организации | 2020 | 2.1 | Бюджет федеральный | - | 338,983 | - | - | - |  | - | - |
| 2.4 | Финансовое обеспечение первоочередных расходов |  | Комитет, подрядные организации | 2021-2025 годы | 2.2 | Бюджет муниципального района | - | - | 1661, 846 | 1638,869 | - |  | - | - |
| 2.5 | Предотвращение влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики |  | Комитет, подрядные организации | 2022 | 2,5 | Бюджет областной | - | - | - | 1067,015 | - |  | - | - |
| 2,6 | Финансовое обеспечение затрат по созданию и содержанию мест накопления ТКО |  | Комитет, подрядные организации | 2022 | 2,6 | Бюджет областной | - | - | - | 419,3831 | - |  | - | - |
| Задача 3. Софинансирование мероприятий, направленных на реализацию проекта «Народный бюджет» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33.1 | Софинансирование мероприятий, направленных на реализацию проекта «Народный бюджет» | Комитет, подрядные организации |  | 2019-2025 годы | 3.1 | Бюджет поселения | 1000 | - | - | 1 000 | - |  | - | - |
| 33.2 | Субсидии из областного бюджета на реализацию проекта «Народный бюджет» | Комитет, подрядные организации |  | 2019-2025 годы | 3.1 | Бюджет областной | 1000 | - | - | 1 000 | - |  | - | - |
| Задача 4. Выполнение работ по уничтожению борщевика Сосновского |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44.1 | Выполнение работ по уничтожению борщевика Сосновского | Комитет, подрядные организации |  | 2021-2025 годы | 4.1 | Бюджет поселения | - | - | 256 ,65 | 500,0 | 337,5 |  | 500,0 | 500 |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет поселения |  | - | - | - | 362,5 |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет областной | - | - | - | - | 787,5 |  | - | - |

»;

1.8. В подпрограмме «Проведение мероприятий, планируемых к реализации в рамках трехстороннего Соглашения о сотрудничестве в области социально-экономического развития муниципального образования «Окуловский муниципальный район» Новгородской области от 08.04.2019 № 01-46/100» муниципальной программы (далее – подпрограмма):

1.8.1. Изложить пункт 2 паспорта подпрограммы в следующей редакции:

|  | Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значение целевого показателя (по годам) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Задача 1. Благоустройство общественных пространств на территории г. Окуловка в рамках трехстороннего Соглашения о сотрудничестве в области социально-экономического развития муниципального образования «Окуловский муниципальный район Новгородской области от 08.04.2019 № 01-46/100» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Модернизация детских площадок, шт. | - | - | 7 | 3 | - | - | - |
| 1.2 | Обустройство спортивной площадки «Локомотив», шт. | - | - | 1 | - | 1 | - | - |
| 1.3 | Снос (ликвидация) аварийных строений на территории г. Окуловка (ед) | - | - | - | 13 | 4 | - | - |
| 1.4 | Обустройство остановочных павильонов г. Окуловка, шт. | - | - | - | 20 | 3 | - | - |
| 1.5 | Приобретение специальной коммунальной и дорожной техники (ед.) | - | - | - | 4 | 5 | - | - |
| 1.6 | Капитальный ремонт открытой физкультурно-спортивной площадки «Хоккейная коробка» (ед.) | - | - | - | - | 1 | - | - |

«2. Задачи и целевые показатели подпрограммы муниципальной программы:

»;

1.8.2.  Изложить пункт 4 паспорта подпрограммы в следующей редакции:

«4.Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по

годам реализации (тыс. рублей):

| Источник финансирования |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет поселения | Бюджет района | Внебюджетные средства | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2019 | - | - | - | - | - | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | 22 917,5 | - | 22 917,5 |
| 2022 | - | - | - | 47 494,3754 | - | 47 494,3754 |
| 2023 | - | - | - | 28 355,33408 | - | 28 355,33408 |
| 2024 | - | - | - | - | - | - |
| 2025 | - | - | - | - | - | - |
| всего |  |  |  | 98767,20948 |  | 98767,20948 |

»;

1.8.3. Изложить раздел мероприятия подпрограммы «Проведение мероприятий, планируемых к реализации в рамках трехстороннего Соглашения о сотрудничестве в области социально-экономического развития муниципального образования «Окуловский муниципальный район» муниципальной программы в следующей редакции:

«

| « № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок реализации по годам | Целевой показатель | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Задача 1. Благоустройство общественных пространств на территории г. Окуловка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Модернизация детских площадок | Комитет, подрядные организации | 2021-2025 годы | 1.1 | Бюджет района | - | - | 11 100,00 | 8 153,29574 | 627,67053 | - | - |
| 1.2 | Обустройство спортивной площадки «Локомотив» | Комитет, подрядные организации | 2021-2025 годы | 1.2. | Бюджет района | - | - | 11 817,50 | 6541,0828 | 6541,0828 | - | - |
| 1.3 | Снос (ликвидация) аварийных строений | Комитет, подрядные организации | 2022-2025 годы | 1.3 | Бюджет района | - | - |  | 9000,0 | 1566,29345 | - | - |
| 1.4 | Обустройство остановочных павильонов | Комитет, подрядные организации | 2022-2025 годы | 1.4 | Бюджет района | - | - |  | 1798,392 | 406,55365 | - | - |
| 1.5 | Приобретение специальной коммунальной и дорожной техники и оборудования | Комитет, подрядные организации | 2022-2025 годы | 1.5 | Бюджет района | - | - |  | 15 300,000 | 12712,12565 | - | - |
| 1.6 | Капитальный ремонт открытой физкультурно-спортивной площадки «Хоккейнаякоробка» | Комитет, подрядные организации | 2022-2025 годы | 1.6 | Бюджет района | - | - |  | 6 701,608 | 6501,608 | - | - |

»;

1.9. В подпрограмме «Проведение мероприятий, планируемых к реализации в рамках трехстороннего Соглашения о сотрудничестве в области социально-экономического развития муниципального образования «Окуловский муниципальный район» Новгородской области от 08.09.2021 № 01-53/326» муниципальной программы (далее – Подпрограмма):

1.9.1. Изложить пункт 2 паспорта подпрограммы в следующей редакции:

«2. Задачи и целевые показатели подпрограммы муниципальной программы:

|  | Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значение целевого показателя (по годам) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Задача 1 Озеленение и благоустройство на территории г. Окуловка, ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Озеленение и благоустройство на территории г. Окуловка, ед. | - | - | - |  | 2 | 2 | - | - |
| 1.2 | Благоустройство зоны отдыха у воды «У Поцелуевского моста», (да/нет) |  |  |  |  | нет | - | - | - |
| 1.3 | Обустройство «парка ОЦБК» (разработка ПСД, строительство площадки для мини-футбола с искусственным покрытием, установка ограждений и освещения, строительство фонтана, установка скамеек, памп-трек»,(да/нет) | - | - | - |  | нет | - | - |  |

»;

1.9.2. Изложить пункт 4 паспорта подпрограммы в следующей редакции:

|  | Источник финансирования |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет поселения | Бюджет района | Внебюджетные источники | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2019 | - | - | - | - | - | - |
| 2020 | - |  | - | - | - | - |
| 2021 | - |  | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | 12 300,00 | - | 12 300,00 |
| 2023 | - | - | - | 5 207,66017 | - | 5 207,66017 |
| 2024 | - | - | - | - | - | - |
| 2025 | - | - | - | - | - | - |
| всего | - | - | - | 17507,66017 | - | 17507,66017 |

»;

1.9.3. Изложить раздел мероприятий подпрограммы «Проведение мероприятий, планируемых к реализации в рамках трехстороннего Соглашения о сотрудничестве в области социально-экономического развития муниципального образования «Окуловский муниципальный район» муниципальной программы в следующей редакции:

«

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок реализации по годам |  | Целевой показатель | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Задача 1. Озеленение и благоустройство на территории г. Окуловка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятия по благоустройству территории Окуловского городского поселения (организация озеленения улиц Николая Николаева, Миклухо-Маклая, Кирова, Магистральная, Октябрьская в г. Окуловка | Комитет, подрядные организации |  | 2021-2025 годы | 1.1 | Бюджет района | - | - | - | 6200 | 2400 | - | - |
| 1.2 | Благоустройство зоны отдыха у воды «У Поцелуевского моста» |  |  | 2022-2025 годы | 1.2 | Бюджет района | - | - | - | 100 | 2200 | - | - |
| 1.3 | Обустройство «парка ОЦБК» (разработка ПСД, строительство площадки для мини-футбола с искусственным покрытием, установка ограждений и освещения, строительство фонтана, установкаскамеек, памп-трек» |  |  | 2022-2025 годы | 1.3 | Бюджет района | - | - | - | 6000 | 607,66017 | - | - |

»;

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального района» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Окуловский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель комитета жилищно-

коммунального хозяйства и

дорожной  деятельности                                                                Дашкевич Н.С.

Пояснительная записка к проекту постановления

О  внесении изменений в Муниципальную программу «Благоустройство территории Окуловского городского поселения на 2019-2023 годы»

Проектом постановления Администрации Окуловского муниципального района вносятся изменения в постановление Администрации Окуловского муниципального района от 06.02.2019 № 202 (в редакции постановлений Администрации Окуловского муниципального района от 05.04.2019 №  383, от 25.07.2019 № 941, от 26.03.2020 № 322, от 18.02.2021 № 168, от  11.03.2021 № 285, от 25.06.2021 № 1015, от 25.10.2021 №1734, от 25.03.2022 № 405,от 06.07.2022 № 1251, от 21.02.2022 №244), в связи с приведением в соответствие с бюджетом 2023 года на выполнение работ по благоустройству территории Окуловского городского поселения,  а также принятым решением Совета депутатов Окуловского городского поселения от 22.12.2021 № 61 «О бюджете Окуловского городского поселения на 2022 и на плановый период 2023 и 2024 годов» (в редакции решений Совета депутатов Окуловского городского поселения от 01.03.2022 № 65, от 25.05.2022 №73, от 28.08.2022 №81, от 26.10.2022 №84, от 21.12.2022 №92) и решением Совета депутатов Окуловского городского поселения от 21.12.2022 № 94 «О бюджете Окуловского городского поселения на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» (в редакции решений Совета депутатов Окуловского городского поселения от 22.02.2023 №100).

В соответствии с Методикой проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных  правовых актов, утвержденной постановлением Правительства  Российской Федерации  от 26.02.2010 № 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных  правовых актов» проведена антикоррупционная экспертиза, коррупционных факторов способствующих проявлению коррупции,  не выявлено.

Председатель комитета

жилищно-коммунального хозяйства

и дорожной  деятельности	                                       Н.С. Дашкевич

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

проекта постановления Администрации муниципального района

от ___________ № _____

О  внесении изменений в Муниципальную программу «Благоустройство территории Окуловского городского поселения на 2019-2025 годы»

| Дата поступления на согласование, подпись | Наименование должности, инициалы и фамилия руководителя, с которым согласуется проект документа | Дата и номер документа, подтверждающего согласование, или дата согласования, подпись |
| --- | --- | --- |
|  | заместитель Главы администрации района В.Н. Алексеев |  |
|  | Начальник правового управления Е.А. Шоломова |  |
|  | Председатель комитета инвестиций, предпринимательства и сельского хозяйства Е.В. Соколова |  |
|  | Председатель контрольно-счетной комиссии Л.А. Хромченко |  |
|  | Председателя комитет финансов Иванова А.С. |  |

УКАЗАТЕЛЬ РАССЫЛКИ

постановления от ___________ № ______

О  внесении изменений в Муниципальную программу «Благоустройство территории Окуловского городского поселения на 2019-2025 годы»

| № п/п | Наименование адресата (должностное лицо, структурное подразделение, орган исполнительной власти области и др.) | Количество экземпляров |
| --- | --- | --- |
| 1. | Дело | 1 |
| 2. | Комитет ЖКХ и дорожной деятельности | 2 |
| 3. | Регистр –эл.вид | 1 |
| 4. | Консультант плюс – эл.вид | 1 |
| 5. | Бюллетень «Официальный вестник Окуловского муниципального района» | 1 |
| 6. | Официальный сайт Окуловского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет –эл.вид | 1 |
| Итого |  | 7 |

Председатель комитета жилищно-

коммунального хозяйства и

дорожной  деятельности                                                                Дашкевич Н.С.