ОТЧЕТ

о результатах проверки законности и результативности использования средств дорожного фонда Новгородской области, средств местных бюджетов, направленных на ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов, за 2012 год,  в Администрациях городских поселений Окуловского муниципального района

1.Основание для проведения проверки: пункт 3.2 годового плана работы Контрольно-счетной комиссии Окуловского муниципального района, решение о проведении совместного (параллельного) мероприятия Счетной палаты Новгородской области и Контрольно-счетной комиссии Окуловского муниципального района от 29.05.2013 №28, приказ Контрольно-счетной комиссии Окуловского муниципального района от 31.05.2013 №8.

2. Предмет проверки: процессы, связанные с использованием средств дорожного фонда Новгородской области, средств местных бюджетов на вышеуказанные цели.

3. Объекты контроля: Администрация Окуловского городского поселения, Администрация Кулотинского городского поселения, Администрация Угловского городского поселения (далее – Поселения).

4.Цели проверки: установить объемы бюджетных ассигнований, финансирования и расходования средств дорожного фонда Новгородской области, средств местных бюджетов, направленных на  ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных; проверка законности и результативности использования средств дорожного фонда Новгородской области, средств местных бюджетов, направленных на данные цели, за 2012 год.

4.1. Нормативно правовые акты, регламентирующие осуществление дорожной деятельности на территории поселений.

- В соответствии с п.5 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к  вопросам местного значения поселения относится дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, осуществление муниципального контроля  за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

- Федеральный закон от 08.11.2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее - Федеральный закон №257-ФЗ) регулирует отношения, возникшие в связи с  использования автомобильных дорог и осуществлением  дорожной деятельности (статья 13).

В нарушение статьи 10 Федерального Закона № 257-ФЗ выписки из Единого государственного  реестра автомобильных дорог, содержащего сведения об автомобильных дорогах, находящихся в муниципальной собственности  поселений  отсутствуют во всех проверяемых Поселениях и запросы о ее предоставлении   в Федеральное дорожное агентство не направлялись.

В нарушение п.1 и п.11 статьи 13 Федерального Закона № 257-ФЗ муниципальные правовые акты по установлению порядка осуществления муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения  и нормативы  финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог местного значения и правила расчета размера ассигнований местного бюджета на указанные цели

не утверждены во всех проверяемых Поселениях.

В соответствии с п. 5 статьи 13 Федерального Закона № 257-ФЗ Перечни автомобильных дорог общего пользования в границах населенных пунктов Поселений утверждены  постановлениями Администраций  Окуловского поселения от 04.06.2009 №12 с последующими изменениями от 18.08.2010 №457 и от 02.12.2011 №535  и  Угловского поселения от 26.12.2011 № 214 ,   в Кулотинском поселении – решением Совета депутатов от 05.05.2009 № 127.

В соответствии со статьями 17,18 Федерального Закона № 257-ФЗ Порядки содержания и ремонта автомобильных дорог отсутствуют в Угловском и Кулотинском городских поселениях, в Окуловском городском поселении решением Совета депутатов Окуловского городского поселения от 29.10.2009 №252 «Об утверждении Положения о содержание и строительстве автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Окуловского городского поселения»  утверждено Положение о содержание и строительстве автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Окуловского городского поселения (далее – Положение №252).

В соответствии со статьей 15 Федерального Закона № 257-ФЗ, пунктом 2.3.1 Положения №252 полномочия  по осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения, закреплены за  Администрацией  Окуловского городского поселения, в Угловском и Кулотинском поселениях уполномоченный орган не установлен.

- В соответствии с областным законом от 12.12.2011 № 1145-ОЗ «Об областном бюджете на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов», областным законом от 06.03.2009 №482-ОЗ «О межбюджетных отношениях в Новгородской области», постановлением Администрации Новгородской области от 22.02.2012 №77 «Об утверждении порядка предоставления и методики  распределения субсидий из дорожного фонда Новгородской области бюджету городского округа и бюджетам муниципальных районов для предоставления их бюджетам поселений на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов» (далее – Порядок №77 от 22.02.2012г), постановлением Администрации Новгородской области от 20.04.2012 № 226 «Об утверждении порядка предоставления и методики распределения субсидий из дорожного фонда Новгородской области бюджету городского округа и бюджетам муниципальных районов для предоставления их бюджетам поселений на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов» (далее – Порядок №226 от 20.04.2012г), распоряжением Администрации Новгородской области от 26.03.2012 №76-рг «План мероприятий по подготовке и проведению на территории области в 2012 году празднования 1150-летия зарождения российской государственности» в редакции от 20.06.2012 №196-рг заключены Соглашения между комитетом строительства и дорожного хозяйства Новгородской области и Администрацией Окуловского муниципального района (далее – Администрация района) о предоставлении  в 2012 году из дорожного фонда Новгородской области бюджету  Окуловского муниципального района  субсидий:

-на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов (далее – ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям) в размере 5103,0 рублей, по  коду бюджетной классификации: глава 932, раздел 04, подраздел 09,целевая статья 315 02 00, вид расходов 521, КОСГУ 251;

-на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов (далее – ремонт автомобильных дорог) в размере 14615,0 тыс. рублей, по  коду бюджетной классификации: глава 932, раздел 04, подраздел 09,целевая статья 5221605, вид расходов 521, КОСГУ 251.

В соответствии с этими соглашениями Администрация района обязана обеспечить софинансирование  указанных  расходных обязательств за счет средств  бюджета муниципального района  в размере 269,1 тыс.рублей  и  755,5 тыс. рублей соответственно.

Использование средств субсидий из бюджета муниципального района бюджетам Поселений на   ремонт автомобильных дорог и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям  в 2012 году осуществлялось при отсутствии Порядков предоставления  данных субсидий из бюджета Окуловского муниципального района бюджетам поселений.

Муниципальных  программ  в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности на 2012 год не предусмотрено   в бюджетах всех проверяемых Поселений.

4.2. Анализ объемов бюджетных ассигнований, объемов финансирования и их расходования.

Решением Думы Окуловского муниципального района от 08.12.2011 №94 «О бюджете Окуловского муниципального района на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов», согласно  Приложений №16/4 «Распределение субсидий бюджетам поселений на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов в дворовым территориям многоквартирных домов  населенных пунктов на 2012 год»  и №16/5 «Распределение субсидий бюджетам поселений на капитальный ремонт и ремонт  автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов на 2012 год» Поселениям выделены ассигнования в размере 5103,0 тыс.рублей и 14615,0 тыс.рублей соответственно, в том  числе:

тыс.рублей

| Наименование мероприятия | Всего | в т.ч. по Поселениям |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Окуловское | Кулотинское | Угловское |
| Ремонт автомобильных дорог | 14615,0 | 11315,0 | 2300,0 | 1000,0 |
| Ремонт дворовых территорий и проездов к дворовым территориям | 5103,0 | 4102,9 | - | 1000,1 |

Между Администрацией района и Администрациями Поселений заключены соглашения о предоставлении бюджетам Поселений в 2012 году  субсидий (далее – Соглашения):

на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов на сумму 15370,4 тыс.рублей, в том числе: 14614,9 тыс. рублей – средства областного бюджета, 755,5 тыс. рублей (4,9 процента) софинансирование работ Поселениями (п.1.1 Соглашений) по коду бюджетной классификации (далее – КБК) 892-0409-5221605-521-251;

на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов в дворовым территориям многоквартирных домов  населенных пунктов  на сумму  5372,1 тыс. рублей, в том числе: 5103,0 тыс. рублей – средства областного бюджета, 269,1 тыс. рублей (5,0 процентов) софинансирование работ Поселениями (п.1.1 Соглашений) по КБК 892-0409-315020-521-251.

Проверкой Соглашений на предмет соблюдения сумм и процентов софинансирования, определенных  Порядками  №77 от 22.02.2012г  и  №226 от 20.04.2012г нарушений не установлено. Заключенные Соглашения содержат все условия, предусмотренные Порядками.

Финансирование из бюджетов  Поселений осуществлялось:

-  по КБК 0409-3150203-244   -  в размере   6226,0  тыс.рублей,

-  по КБК 0409-5221605-244   -  в размере 14607,5  тыс.рублей.

Согласно бухгалтерской отчетности Поселений,  платежных документов, объемы расходования бюджетных средств приведены в разрезе источников и видов субсидий:

Объем финансирования за 2012 год

тыс.рублей

| Наименование мероприятия | Годовой план | Профинан сировано | Кассовый расход | Процент исполнения | Остаток |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КБК 0409-5221605-244 |  |  |  |  |  |
| Ремонт автомобильных дорог | 14615,0 | 14615,0 | 14607,5 | 100 | 7,5 |
| КБК 0409-3150203-244 |  |  |  |  |  |
| - софинансирование за счет бюджета поселения | 755,5 | 755,5 | 755,2 | 100 | 0,3 |
| - собственные средства поселения | 183,7 | 183,7 | 183,7 | 100 | 0,0 |
| КБК 0409-3150203-244 |  |  |  |  |  |
| Ремонт дворовых территорий и проездов к дворовым территориям | 5103,0 | 5103,0 | 5022,2 | 98,4 | 80,8 |
| - софинансирование за счет средств бюджета поселения | 269,1 | 269,1 | 264,9 | 98,4 | 4,2 |
| ВСЕГО | 20926,3 | 20926,3 | 20833,5 | 99,6 | 92,8 |

Окуловское  поселение  профинансировано по Соглашению №1 от 15.06.2012г на ремонт автомобильных дорог на 0,1 тыс. рублей больше,  чем предусмотрено Соглашением (в январе 2013 года возвращены неиспользованные остатки 0,4 тыс.рублей). Кулотинским  поселением  на ремонт автомобильных дорог дополнительно к сумме, предусмотренной Соглашением № 4 от 30.05.2012г, израсходованы собственные средства в сумме  183,7 тыс.рублей.

Уведомлениями по расчетам между бюджетами Комитетом финансов и экономики Администрации района лимиты бюджетных обязательств (далее – ЛБО) на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов в сумме 14615,0 тыс.рублей и  капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов в дворовым территориям многоквартирных домов  населенных пунктов  в сумме  5103,0 тыс. рублей  доведены до Поселений своевременно. На эти цели Поселения профинансированы в полном объеме. Поселениями израсходованы субсидии:

на ремонт автомобильных дорог – 14607,5 тыс.рублей, неиспользованные остатки на 1 января 2013 года составили  7,5 тыс.рублей и возвращены в бюджет района   25.01.2013г (в областной бюджет возвращены 28.01.201Зг).

на ремонт дворовых территорий и проездов к дворовым территориям – 5022,2 тыс.рублей, неиспользованные остатки на 1 января 2013 года составили  80,8 тыс.рублей и возвращены в бюджет района   25.01.2013г (в областной бюджет возвращены 28.01.201Зг).

Причины  неосвоения  бюджетных средств – сметные расчеты по некоторым объектам (Окуловское и Угловское поселения) представлены  на меньшую сумму и увеличить их не представилось возможным, так как был учтен весь объем работ по данным объектам.

Перечисление средств в бюджеты Поселений Комитетом финансов и экономики Администрации района произведено своевременно, по мере поступления из областного бюджета.

4.3. Проверка  заключения муниципальных контрактов и договоров на  ремонт автомобильных  дорог общего пользования населенных пунктов и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов  за 2012 год.

В 2012 году по результатам открытых аукционов в электронной форме заключено шесть  муниципальных контрактов и один договор на  ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов и три муниципальных контракта на ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов  на общую сумму 20833,5  тыс. рублей, их них с  Обществом с ограниченной ответственностью «Окуловское дорожно-эксплуатационное предприятие» (далее – ООО «Окуловское ДЭП) заключено  шесть  контрактов на сумму  13849,5 тыс. рублей.

Экономия по результатам проведенных  аукционов составила 0,3 тыс. рублей, так как восемь (из девяти) контрактов заключены с единственным участником аукциона.

Информация об объемах заключенных муниципальных контрактов, договоров, выполненных работ, их оплаты характеризуется следующими показателями:                                                                                         тыс. рублей

| Наименование мероприятия | Годовой план | Заключено контрактов | Выполнено работ | Оплачено работ | процент выполнения к плану |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | по заключе нным контрак там | по выполненным работам | по оплаченным рабо там |
| ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов | 15554,2 | 15546,4 | 15546,4 | 15546,4 | 100 | 100 | 100 |
| в том числе за счет средств областного бюджета | 14615,0 | 14607,5 | 14607,5 | 14607,5 | 100 | 100 | 100 |
| за счет средств поселения | 939,2 | 938,9 | 938,9 | 938,9 | 100 | 100 | 100 |
| капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | 5372,1 | 5287,1 | 5287,1 | 5287,1 | 98,4 | 98,4 | 98,4 |
| в том числе за счет средств областного бюджета | 5103,0 | 5022,2 | 5022,2 | 5022,2 | 98,4 | 98,4 | 98,4 |
| за счет средств поселения | 269,1 | 264,9 | 264,9 | 264,9 | 98,4 | 98,4 | 98,4 |
| Всего расходов | 20926,3 | 20833,5 | 20833,5 | 20833,5 | 99,6 | 99,6 | 99,6 |

По всем муниципальным контрактам Постановлениями Администраций поселений приняты решения о размещении муниципальных заказов  путем проведения открытых аукционов на право заключения муниципальных контрактов.

Все сроки, процедуры  проведения аукционов  соблюдены в соответствии с требованиями  Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон  №94-ФЗ).

Все муниципальные  контракты заключены в соответствии с конкурсной документацией.

Вместе с тем, в Окуловском поселении в нарушение статьи 19.1 Федерального закона № 94-ФЗ в документации об открытом аукционе в электронной форме (аукционы от 30.05.2012 №7,  от 13.06.2012 №10) источник информации о ценах (расчеты заказчика) отсутствуют, поскольку сметы  на работы по ремонту, являющиеся   обоснованием сметной стоимости производства работ по ремонту автомобильных дорог и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям  к документации об аукционе не составлены.

Результаты рассмотрения на официальном сайте госзакупок zakupki.gov.ru  аукционной документации  на проведение открытых аукционов в электронной форме показали, что заказчиками работ (Поселениями) в аукционной документации установлены требования к гарантийному сроку на виды работ. В соответствии со статьей 34 части 4 Федерального закона № 94-ФЗ документация обо всех  аукционах содержит требования к гарантийному сроку 2 года (в Кулотинском поселении – 5 лет). Отсчет срока гарантии ведется от даты подписания последнего акта КС-2.

Все дороги, включенные в предмет договора, муниципальных контрактов,  имеются в реестрах муниципального имущества Поселений  и  в Перечнях объектов ремонта к заключенным соглашениям о предоставлении субсидии.

В реестре  муниципального имущества Окуловского поселения числится 181 дорога, протяженностью 117,1 км,  из них паспортизировано (на момент проверки) 103 дороги (56,9 процента), протяженностью 68,5 км. По данным статистического отчета (ф.№3-ДГ) общая протяженность дорог на 01.01.2013 года – 53,3 км (на статистическом учете состоят только 88 паспортизированных  дорог).

В реестре  муниципального имущества Кулотинского поселения числится 67 дорог, протяженностью 34,0 км,  из них паспортизировано (на момент проверки) 29 дорог (43,3 процента), протяженностью 15,1 км. По данным статистического отчета (ф.№3-ДГ) общая протяженность дорог на 01.01.2013 года –    11,0 км  (на статистическом учете состоят только 22 паспортизированные   дороги).

В реестре  муниципального имущества Угловского поселения числится  82 дороги,  протяженностью  60,2 км,  из них паспортизировано (на момент проверки) 47 дорог (57,3 процента), протяженностью 38,0 км. По данным статистического отчета (ф.№3-ДГ) общая протяженность дорог на 01.01.2013 года –  33,3 км  (на статистическом учете состоят только 39 паспортизированных   дорог из 74 дорог, протяженностью 58,3 км, состоящих в перечне на 01.01.2013года).

По данным бухгалтерского учета всех Поселений стоимость данных дорог не отражена.

Порядок отбора многоквартирных домов для включения в мероприятия по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов в Окуловском и Угловском  поселениях не установлен.

Для определения границ и площади территорий, прилегающих к многоквартирным домам, не составлены схемы ремонта дворовых территорий по  двум объектам ремонта в Окуловском поселении (ул.Парфенова, д.6 и ул.Островского, д.42 кор.1).

В нарушение пункта 4 приказа Минтранса РФ от 12.11.2007 №160 «Об утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них» (далее – Классификатор работ) ведомости дефектов, содержащие оценку фактического состояния автомобильных дорог отсутствовали  по четырем муниципальным контрактам: от 21.05.2012  №8, от 17.08.2012  №14, от 20.08.2012  №15, от 17.10.2012  №20(Окуловское поселение), в то время как вид, сроки и состав дорожных работ по каждому участку автомобильной дороги устанавливается на основании ведомостей дефектов, диагностики, проектной документации и иных документов, содержащих оценку фактического состояния автомобильных дорог.

При  проверки своевременности проведения торгов  установлено:

в Окуловском поселении:

ЛБО доведены до поселения  31.05.2012г – извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме подано 24.04.2012г  и  18.05.2012г;

ЛБО доведены до поселения  30.03.2012г – извещение о проведении открытого аукциона  в электронной форме подано 24.04.2012г;

ЛБО доведены до поселения  19.07.2012г – извещение о проведении открытого аукциона  в электронной форме подано 25.07.2012г и  27.07.2012г.

Три контракта заключены во второй  половине года, два из них – со сроком выполнения работ в сентябре  2012 года, один – со сроком исполнения до 17.10.2012 года.

в Кулотинском поселении:

ЛБО доведены до поселения  31.05.2012г – извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме подано 16.07.2012г.

в Угловском  поселении:

ЛБО доведены до поселения 30.03.2012г (дворовые территории) и 31.05.2012г (дороги).

Причина несвоевременности проведения торгов (во второй половине года) -  отсутствие специалиста с профессиональными навыками в области размещения муниципального заказа и затруднения с разработкой конкурсной документации, а также аукционы не состоялись из-за отсутствия заявок:

по ремонту автомобильных дорог, согласно извещения на проведение открытого аукциона в электронной форме от 30 июля 2012 года;

по ремонту дворовых территорий,  согласно извещений на проведение открытого аукциона в электронной форме от 31 июля 2012 года, 17.08.2012 года и 10.09.2012 года.

В соответствии с отчетами о достижении целевых  показателей результативности использования субсидий по состоянию на 01.01.2013 года фактические значения показателей результативности в 2012 году составили 100 процентов по всем  проверенным Поселениям.

4.4.Проверка объемов выполненных работ и произведенных расчетов с подрядчиками по заключенным муниципальным контрактам, договорам, а  также условий их выполнения.

В 2012 году в рамках заключенных контрактов были приняты работы на общую сумму 20833,5 тыс.  рублей, в том числе по ремонту автомобильных дорог -  15546,4 тыс. рублей, по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям – 5287,1 тыс. рублей, произведены расчеты за выполненные работы в сумме 20833,5 тыс. рублей путем перечисления денежных средств с лицевых  счетов Поселений, в том числе:

в Окуловском поселении – согласно актам о приемке выполненных работ по ремонту автомобильных дорог выполнено работ на сумму 11894,6 тыс.рублей, оплачено – 11894,6 тыс.рублей; по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям – выполнено работ на сумму  4317,1 тыс.рублей, оплачено – 4317,1 тыс.рублей;

в Угловском  поселении – согласно актам о приемке выполненных работ по ремонту автомобильных дорог выполнено работ на сумму 1045,8 тыс.рублей, оплачено – 1045,8 тыс.рублей; по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям – выполнено работ на сумму  970,0 тыс.рублей, оплачено – 970,0 тыс.рублей;

в Кулотинском поселении – согласно актам о приемке выполненных работ по ремонту автомобильных дорог выполнено работ на сумму 2606,0 тыс.рублей, оплачено – 2606,0 тыс.рублей.

Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2013 года отсутствовала.

Муниципальными контрактами определен порядок приемки выполненных работ, приложены технические задания на выполнение работ.

В Кулотинском поселении ЗАО «Боровичская дорожная передвижная механизированная колонна» подрядные работы по муниципальному контракту от 10.08.2012 б/н не выполнила в срок, тем самым нарушила пункт 2.2 муниципального контракта, которым установлены сроки выполнения работ. В соответствии с пунктом 8.4. муниципального контракта в случае  просрочки исполнения Подрядчиком  обязательств, Заказчик (поселение)  вправе требовать уплату неустойки. Кулотинское поселение не предъявило ЗАО «Боровичская дорожная передвижная механизированная колонна» требования об уплате неустойки (6,5 тыс.рублей).

В Угловском поселении ООО «Окуловское ДЭП» подрядные работы по муниципальному контракту №0150300018412000004-0306733-01 от 27.08.2012года не выполнила в срок, тем самым нарушила пункт 2.2 муниципального контракта, которым установлены сроки выполнения работ. В нарушение  пункта 8.4. муниципального контракта   Угловское поселение не предъявило ООО «Окуловское ДЭП» требования об уплате неустойки (8,9 тыс.рублей).

В Окуловском поселении в рамках  Соглашения №2 от 15.06.2012г на сумму 4318,8 тыс. рублей, из них субсидии – 4102,9 тыс. рублей, софинансирование – 215,9 тыс. рублей, в соответствии с муниципальным контрактом от 30.05.2012 №7  на сумму 3918,6 тыс. рублей,  выполнены работы по ремонту восьми дворовых территорий многоквартирных домов, включенных в перечень объектов ремонта: ул.Стрельцова д.7, ул. Парфенова д.4а, ул. Островского д.48, д.44, д.42. к.1, д.46. к.1, д. 57; ул.2-я Комсомольская д.2а (согласно приложения №1 к соглашению). Остаток неиспользованных средств составил  400,2 тыс. рублей, в том числе субсидии – 380,2 тыс. рублей (95 процентов).

Часть неиспользованной субсидии (378,5 тыс. рублей) Окуловским поселением израсходована без письменного согласования с Администрацией Окуловского муниципального района на ремонт дворовой территории многоквартирного дома по адресу: ул. Парфенова, д.6, которая не включена в перечень объектов ремонта (в приложении №1 к соглашению), тем самым нарушен п. 3.1.3 Соглашения №2 от 15.06.2012г  в части соблюдения условий соглашения, а именно,  не соблюдена процедура согласования при изменении показателей результативности при использовании субсидии.

В ходе выборочной проверки выполнения работ ООО «Солит» по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям в Окуловском поселении установлено:

по четырем объектам проверки (акты выполненных работ ф. КС-2  на сумму 2427,6 тыс. рублей)  объемы принятых к оплате работ соответствуют фактически выполненным объемам работ.

В ходе выборочной проверки выполнения работ ООО «Окуловское ДЭП» установлено:

по ремонту автомобильных дорог  в Окуловском поселении по трем объектам проверки (акты выполненных работ ф. КС-2  на сумму 8997,4 тыс. рублей)  объемы принятых к оплате работ соответствуют фактически выполненным объемам работ;

по ремонту автомобильных дорог  в Угловском поселении по двум объектам проверки (акты выполненных работ ф. КС-2  на сумму 1045,8 тыс. рублей)  объемы принятых к оплате работ соответствуют фактически выполненным объемам работ;

по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям в Угловском поселении по трем объектам проверки (акты выполненных работ ф. КС-2  на сумму 970,0 тыс. рублей)  объемы принятых к оплате работ соответствуют фактически выполненным объемам работ.

В ходе выборочной проверки выполнения работ ЗАО «Боровичская дорожная передвижная механизированная колонна» установлено:

по ремонту автомобильных  дорог  в Кулотинском поселении по одному объекту проверки (акты выполненных работ ф. КС-2  на сумму 2606,0 тыс. рублей)  объемы принятых к оплате работ соответствуют фактически выполненным объемам работ.

В ходе проведенного контрольно-счетной комиссией визуального осмотра семи объектов ремонта (33,3 процента) в г.Окуловка Окуловского поселения (дворы: ул. Стрельцова, д.7; ул.Островского, д.57; ул.Островского, д.44; ул.Парфенова, д.4а; дороги: 1)от д.10 по ул.Миклухо-Маклая(здание СЭС) до д.20 по ул. Миклухо-Маклая (здание ОАО «Окуловкалес»); от столба перед дорожным знаком «Искусственная неровность» до дорожного знака «Пешеходный переход» у поворота на магазин «Вольный купец»; от начала разделительной полосы до пересечения с трассой Крестцы-Боровичи (со стороны д.59 по ул. Николая Николаева));   2) от д.5 и д.8  ул. Октябрьская до дор. знака 2.1 «Главная дорога», расположенного на перекрестке ул. Центральная и ул.Калинина; 3) ул. Миклухо-Маклая (от дорожного знака «г.Окуловка» при въезде со стороны п.Угловка до старого кладбища) (5040 кв.м)) после проведенных в 2012 году работ ям, выбоин и повреждений  асфальтобетонного покрытия   не обнаружено,     дана оценка состояния всех объектов – «хорошо».

В ходе проведенного контрольно-счетной комиссией визуального осмотра одного объекта ремонта (100 процентов) (участок автомобильной дороги по ул.Кирова от ул.Ворошилова до ул.Набережная в п.Кулотино) в Кулотинском поселении после проведенных в 2012 году работ деформаций и повреждений покрытия дорожного полотна не обнаружено. Данные дороги на момент проверки находятся в хорошем состоянии.

В ходе визуального осмотра пяти объектов ремонта (100 процентов) (участки автомобильных дорог по ул.Кирова от д.41 до перекрестка с ул.Молодежная и ул.Ленинградская от д.1 до д.8, а также дворовых территорий: по улицам Советская д.2, Советская д.10, Центральная д.12а в п.Угловка) в Угловском поселении  после проведенных в 2012 году работ деформаций и повреждений покрытия дорожного полотна не обнаружено. Данные дороги на момент проверки находятся в хорошем состоянии.

5. Проверяемый период: 2012 год

6.Сроки проведения контрольного мероприятия: с 03 июня по 01 июля 2013 года.

7. Руководитель проверки: председатель Контрольно-счетной комиссии Окуловского муниципального района Степанова В.К.

8. Акты, заключения, справки, использованные в работе: по результатам проверки составлены 3 акта, с которыми под роспись ознакомлены соответствующие должностные лица объектов контроля.

Выводы:

- 1. В нарушение Федерального закона от 08.11.2007 года № 257-ФЗ:

- 1.1.В  Поселениях  отсутствуют:

выписки из Единого государственного  реестра автомобильных дорог, содержащего сведения об автомобильных дорогах, находящихся в муниципальной собственности  поселений  и запросы о ее предоставлении   в Федеральное дорожное агентство не направлялись (статья 10) - во всех Поселениях;

- муниципальные правовые акты: по установлению порядка осуществления муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения (статья 13.1) -  во всех Поселениях; Порядки содержания и ремонта автомобильных дорог (статья 17,18) - в Угловском и Кулотинском поселениях.

- 1.2. Нормативы  финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог местного значения и правила расчета размера ассигнований местного бюджета на указанные цели не утверждены во всех Поселениях (статья 13.11).

1.3.В Угловском и Кулотинском поселениях уполномоченный орган, обеспечивающий  осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения  не установлен (статья 15).

1.4.В соответствии с п.5 ст. 13 Федерального Закона № 257-ФЗ Перечни автомобильных дорог общего пользования в границах населенных пунктов Поселений утверждены во всех Поселениях.

1.5. Использование средств субсидий из бюджета муниципального района бюджетам Поселений на   ремонт автомобильных дорог и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям  в 2012 году осуществлялось при отсутствии Порядков предоставления  данных субсидий из бюджета Окуловского муниципального района бюджетам поселений.

1.6.Муниципальных  программ  в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности на 2012 год не предусмотрено   в бюджетах всех проверяемых Поселений.

2. Объемы выделенных бюджетных ассигнований из бюджета Окуловского муниципального района, согласно заключенных Соглашений Администрации района и Поселений, соответствуют объемам, указанным  в Соглашениях, заключенных Администрацией Окуловского муниципального района и комитетом строительства и дорожного хозяйства Новгородской области, при этом: на ремонт автомобильных дорог финансирование  из областного бюджета составило   14615,0 тыс.рублей (100 процентов от годового плана), освоено - 14607,5 тыс.рублей (100 процентов от суммы финансирования), средства поселений составили – 939,2 тыс.рублей(100 процентов от годового плана), освоено -  938,9 тыс.рублей(100 процентов от суммы финансирования); на ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов в дворовым территориям финансирование  из областного бюджета составило   5103,0 тыс.рублей (100 процентов от годового плана), освоено – 5022,2 тыс.рублей (98,4 процента от суммы финансирования), средства поселений составили 269,1 тыс.рублей(100 процентов от годового плана), освоено - 264,9 тыс.рублей (98,4 процентов от суммы финансирования). Причина недоосвоения средств  – сметные расчеты по некоторым объектам (Окуловское и Угловское поселения) представлены  на меньшую сумму и увеличить их не представилось возможным, так как был учтен весь объем работ по данным объектам.

Проверкой Соглашений, заключенных Администрацией района и Поселениями, на предмет соблюдения сумм и процентов софинансирования, определенных  Порядками  №77 от 22.02.2012г  и  №226 от 20.04.2012г нарушений не установлено. Заключенные Соглашения содержат все условия, предусмотренные Порядками.

Лимиты бюджетных обязательств, перечисление средств бюджетам Поселений произведено своевременно. Неиспользованные остатки субсидий в сумме 88,3 тыс. рублей в январе 2013 года возвращены в областной бюджет.

3. В целях реализации мероприятий, предусмотренных Соглашениями, Поселениями  заключено муниципальных контрактов и договоров на общую сумму 20833,5 тыс.рублей. Экономия по результатам проведенных  аукционов составила 0,3 тыс. рублей, так как восемь (из девяти) контрактов заключены с единственным участником аукциона.

4. При проверке заключения муниципальных контрактов и договоров на выполнение работ установлено:

4.1. Все дороги, включенные в предмет договора, муниципальных контрактов,  имеются в реестрах муниципального имущества Поселений  и  в Перечнях объектов ремонта к заключенным соглашениям о предоставлении субсидии. По данным статистического отчета (ф.№3-ДГ) на статистическом учете состоят только  паспортизированные  дороги (во всех Поселениях).

4.2.Все сроки, процедуры  проведения аукционов  соблюдены в соответствии с требованиями  Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон  №94-ФЗ).

4.3.Все муниципальные  контракты заключены в соответствии с конкурсной документацией.

4.4 . В нарушение статьи 19.1 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ в документации об открытом аукционе в электронной форме (аукционы от 30.05.2012 №7,  от 13.06.2012 №10) источник информации о ценах (расчеты заказчика) отсутствуют, поскольку сметы  на работы по ремонту, являющиеся   обоснованием сметной стоимости производства работ по ремонту дорог и дворовых территорий к документации об аукционе не составлены.

4.5. В нарушение пункта 4 Классификатора работ ведомости дефектов, содержащие оценку фактического состояния автомобильных дорог отсутствовали  по четырем муниципальным контрактам: от 21.05.2012  №8, от 17.08.2012  №14, от 20.08.2012  №15, от 17.10.2012  №20(Окуловское поселение), в то время как вид, сроки и состав дорожных работ по каждому участку автомобильной дороги устанавливается на основании ведомостей  дефектов, диагностики, проектной документации и иных документов, содержащих оценку фактического состояния автомобильных дорог и дорожных сооружений.

4.6. В соответствии со статьей 34 части 4 Федерального закона № 94-ФЗ документация обо всех  аукционах содержит требования к гарантийному сроку 2 года (в Кулотинском поселении – 5 лет). Отсчет срока гарантии ведется от даты подписания последнего акта КС-2.

4.7. Порядок отбора многоквартирных домов для включения в мероприятия по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов  не установлен.

4.8. Схемы ремонта дворовых территорий по  двум объектам ремонта в Окуловском поселении не составлены (ул.Парфенова, д.6 и ул.Островского, д.42 кор.1).

4.9. Причина несвоевременности проведения торгов (во второй половине года) -  отсутствие специалистов с профессиональными навыками в области размещения муниципального заказа,  затруднения с разработкой конкурсной документации, не состоявшиеся  аукционы (из-за отсутствия заявок - Угловское поселение).

5. Проверка показала, что запланированные мероприятия  в рамках Соглашений  по ремонту автомобильных дорог и дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям населенных  пунктов Окуловского, Кулотинского и Угловского поселений выполнены.

6. В 2012 году в рамках заключенных контрактов были приняты работы на общую сумму 20833,5 тыс.  рублей, в том числе по ремонту дорог -  15546,4 тыс. рублей, по ремонту дворовых территорий – 5287,1 тыс. рублей, произведены расчеты за выполненные работы в сумме 20833,5 тыс. рублей путем перечисления денежных средств с лицевых  счетов Поселений.

Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2013 года отсутствовала.

7. При проверке выполнения условий контрактов установлено:

в Кулотинском и Угловском  поселениях  подрядные работы по муниципальным  контрактам от 10.08.2012 б/н и от 27.08.2012 №0150300018412000004-0306733-01  не выполнены в срок, в нарушение  пункта 8.4. муниципальных контрактов   Поселениями не предъявлены к подрядным организациям  требования об уплате неустойки (6,5 тыс. рублей и 8,9 тыс.рублей соответственно);

в Окуловском поселении в рамках  Соглашения №2 от 15.06.2012г на сумму 4318,8 тыс. рублей,  в соответствии с муниципальным контрактом от 30.05.2012 №7  на сумму 3918,6 тыс. рублей,  выполнены работы по ремонту восьми дворовых территорий многоквартирных домов, включенных в перечень объектов ремонта: ул.Стрельцова д.7, ул. Парфенова д.4а, ул. Островского д.48, д.44, д.42. к.1, д.46. к.1, д. 57; ул.2-я Комсомольская д.2а (приложение №1 к соглашению). Часть неиспользованной субсидии (378,5 тыс. рублей) поселением израсходована без письменного согласования с Администрацией района на ремонт дворовой территории многоквартирного дома по адресу: ул. Парфенова, д.6, которая не включена в перечень объектов ремонта (в приложении №1 к соглашению), тем самым нарушен п. 3.1.3 Соглашения №2 от 15.06.2012г  в части соблюдения условий соглашения, а именно,  не соблюдена процедура согласования при изменении показателей результативности при использовании субсидии.

8. В ходе выборочной проверки выполнения работ нарушений не установлено. По 13 объектам проверки (акты выполненных работ ф. КС-2  на сумму 16046,8 тыс. рублей  или 77,0 процентов от общего объема принятых работ)  объемы принятых к оплате работ соответствуют фактически выполненным объемам работ.

9. В ходе проведенного контрольно-счетной комиссией визуального осмотра семи объектов ремонта (33,3 процента) в г.Окуловка Окуловского поселения,  одного объекта ремонта (100 процентов) в Кулотинском поселении, пяти объектов ремонта (100 процентов) в Угловском поселении после проведенных в 2012 году работ, на объектах проверки  ям, выбоин, деформаций и повреждений покрытия дорожного полотна не обнаружено. Данные объекты проверки на момент проверки находятся в хорошем состоянии.

10. В соответствии с отчетами о достижении целевых  показателей результативности использования субсидий по состоянию на 01.01.2013 года фактические значения показателей результативности в 2012 году составили 100 процентов по всем  проверенным Поселениям.

Предложения

1. Направить представления в Администрации  Кулотинского и Угловского городских  поселений и предложить:

запросить выписки из Единого государственного реестра автомобильных дорог, содержащего сведения об автомобильных дорогах, находящихся в муниципальной собственности поселений;

разработать Порядки осуществления муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения  и нормативы финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог местного значения и правила расчета размера ассигнований местного бюджета;

установить  уполномоченный орган, обеспечивающий осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения;

разработать  Порядок содержания автомобильных дорог;

разработать  Порядок  ремонта автомобильных дорог;

продолжить паспортизацию дорог;

соблюдать выполнение условий контрактов, в том числе,  в части соблюдения сроков выполнения работ.

2. В Администрацию Окуловского городского поселения представление не направлять в связи с тем, что решением Совета депутатов Окуловского городского поселения от 23.04.2013 №171 «О передаче полномочий Окуловскому муниципальному району»  полномочия по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов Окуловского городского поселения с 1 мая 2013 года переданы Администрации Окуловского муниципального района, а с 1 июля переданы все полномочия, за исключением «утверждение бюджета».

3. Направить отчет по результатам проверки Главе администрации Окуловского муниципального района  Н.А. Потаповой  в целях информирования  и принятия соответствующих мер для обеспечения  эффективного расходования средств областного бюджета и местного бюджета на дорожную деятельность.

Председатель

Контрольно-счетной комиссии

Окуловского муниципального

района                                                                              В.К.Степанова