ОТЧЕТ

о результатах контрольного мероприятия «Проверка эффективности использования средств областного бюджета, выделенных на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» за 2014-2015 годы.

Основание для проведения проверки: пункт 3.1 годового плана работы Контрольно-счетной комиссии Окуловского муниципального района, решение о проведении совместного  контрольного мероприятия Счетной палаты Новгородской области и Контрольно-счетной комиссией Окуловского муниципального района от 27.04.2016 №95, приказ Счетной палаты Новгородской области от 27.04.2016 №16.

Цели проверки:

1. Установить объемы планируемых бюджетных ассигнований на выполнение отдельных государственных полномочий по обеспечению жильем детей-сирот и фактическое их исполнение.

2. Проверка законности и результативности использования средств, выделенных на выполнение отдельных государственных полномочий по обеспечению жильем детей сирот.

3. Установить численность детей-сирот, обеспеченных (не обеспеченных) жилыми помещениями, нуждающихся в жилых помещениях и оценить соблюдение законности при предоставлении жилых помещений детям-сиротам.

4. Проверка соблюдения требований законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд, относящихся к выполнению отдельных государственных полномочий по обеспечению жильем детей-сирот.

Объекты проверки: Администрация Окуловского муниципального района (далее - Администрация района) комитет финансов Администрации Окуловского муниципального района (далее – комитет финансов).

Проверяемый период: 2014-2015 годы.

Срок проведения  проверки:  с 04.05.2016 по 31.05.2016.

Состав контрольно-ревизионной группы: председатель Контрольно-счетной комиссии Окуловского муниципального района  Стружинская В.И., ведущий инспектор  Контрольно-счетной  комиссии Окуловского  муниципального района Васильева А.В..

Акты, заключения, справки, использованные в отчете: по результатам проверки составлено 2 акта, с которым под роспись ознакомлены соответствующие должностные лица объекта контроля.

Анализ объемов бюджетных ассигнований, объемов финансирования и их расходования

Для выполнения государственных полномочий по обеспечению жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в 2014-2015 годах в бюджете Окуловского муниципального района предусматривались субвенции в общем объеме 17341,7 тыс.рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 2895,5 тыс.рублей, за счет средств областного бюджета 14446,2 тыс. рублей.

В соответствии с областным законом от 24.12.2013 №430-ОЗ «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов», областным законом от 24.12.2013 №431-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов, городского округа отдельными государственными полномочиями по обеспечению жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», постановлением Правительства Новгородской области от 28.10.2013 №317 «О государственной программе Новгородской области «Развитие образования, науки и молодежной политики в Новгородской области на 2014-2020 годы», между Администрацией Окуловского муниципального района и Департаментом образования, науки и молодежной политики Новгородской области заключено соглашение от 10.04.2014 №195 о предоставлении субвенции на проведение мероприятий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (дополнительное соглашение от 08.10.2014 №253 в размере 10734,9 тыс.рублей, в том числе из федерального бюджета 1556,7 тыс.рублей.

Решением Думы Окуловского муниципального района от 12.12.2013 №278 «О бюджете Окуловского муниципального района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов», согласно Приложения 9 «Ведомственная структура расходов бюджета Окуловского муниципального района                                          на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» Администрации Окуловского муниципального района выделены:

по КБК 934-1004-9375082 бюджетные ассигнования на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений за счет средств федерального бюджета в размере 1556,7 тыс.рублей;

по КБК 934-1004-9377064 бюджетные ассигнования на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа детей-сирот, оставшихся без попечения родителей за счет средств областного бюджета в размере 9178,1 тыс.рублей.

В соответствии с областным законом от 16.12.2014 №679-ОЗ «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», областным законом от 24.12.2013 №431-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов, городского округа отдельными государственными полномочиями по обеспечению жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», постановлением Правительства Новгородской области от 28.10.2013 №317 «О государственной программе Новгородской области «Развитие образования, науки и молодежной политики в Новгородской области на 2014-2020 годы», между Администрацией Окуловского муниципального района и Департаментом образования, науки и молодежной политики Новгородской области заключено соглашение от 05.02.2015 №122 о предоставлении субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в размере 6606,9 тыс.рублей, в том числе из федерального бюджета 1338,8 тыс.рублей.

Решением Думы Окуловского муниципального района от 25.12.2014 №353 «О бюджете Окуловского муниципального района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», согласно Приложения 10 «Ведомственная структура расходов бюджета Окуловского муниципального района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» Администрации Окуловского муниципального района выделены:

по КБК 934-1004-9375082 бюджетные ассигнования на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений за счет средств федерального бюджета в размере 1338,8 тыс.рублей;

по КБК 934-1004-9377064 бюджетные ассигнования на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа детей-сирот, оставшихся без попечения родителей за счет средств областного бюджета в размере 5268,1 тыс.рублей.

Бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств на обеспечение детей-сирот жилыми помещениями утверждены в бюджете Окуловского муниципального района и доведены до главного распорядителя бюджетных средств (Администрации Окуловского муниципального района) своевременно.

Данные об объемах финансирования и расходования субвенции за 2014-2015 годы приведены в таблице.

тыс.рублей

| Показатель | 2014 год | 2015 год |
| --- | --- | --- |
| 1.Утверждено в бюджете Окуловского муниципального района, всего в т.ч. за счет федеральных средств | 10734800,0 1556700,0 | 6606900,0 1338800 |
| 2.Остатки неиспользованных средств | 0,0 | 0,0 |
| 3. Профинансировано | 10734800,0 | 5744666,68 |
| 4.Кассовые расходы | 10734800,0 | 5744666,68 |
| 5.Недоосвоено по сравнению с планом в т.ч. недофинансировано | 0,0 | 862233,32 862233,32 |

Как видно из таблицы, бюджетные ассигнования на обеспечение детей-сирот жилыми помещениями в бюджете Окуловского муниципального района снизились и составили: на 2014 год 10734,8 тыс.рублей, на 2015 год – 6606,9 тыс.рублей. Причиной недоосвоения средств в 2015 году являлось отсутствие возможности приобретения жилого помещения на территории Окуловского муниципального района по цене ниже среднерыночной.

В ходе проверки установлено, что в 2014 году средства субвенции бюджету Окуловского муниципального района на приобретение жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, поступали только с конца октября 2014 года, в 2015 году денежные средства поступали с середины августа.

Нарушения по своевременности перечисления средств из областного бюджета Администрации Окуловского муниципального района не установлены.

Справками об изменении росписи расходов и лимитов бюджетных обязательств от 31.03.2014 №27 Комитетом финансов Администрации Окуловского муниципального района доведены лимиты бюджетных обязательств в сумме 1237,7 тыс.рублей за счет средств федерального бюджета, в сумме 7297,7 тыс.рублей за счет средств областного бюджета (основание: решение Думы Окуловского муниципального района от 27.03.2014 №301), от 29.10.2014 №195 - в сумме 319,0 тыс.рублей за счет средств федерального бюджета, в сумме 1880,8 тыс.рублей за счет средств областного бюджета (основание: решение Думы Окуловского муниципального района от 28.10.2014 №334), от 26.12.2014 №292 уменьшены лимиты бюджетных обязательств в сумме 0,1 тыс.рублей за счет средств областного бюджета (основание: решение Думы Окуловского муниципального района от 25.12.2014 №351).  На данные цели Администрация муниципального района профинансирована в 2014 году в сумме 10734,8 тыс.рублей, израсходовано поселением 10734,8 тыс.рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов от 30.12.2014 Комитетом финансов Администрации Окуловского муниципального района доведены в сумме 1388,8 тыс.рублей за счет средств федерального бюджета, в сумме 5268,1 тыс.рублей за счет средств областного бюджета (основание: решение Думы Окуловского муниципального района от 25.12.2013 №353). На данные цели Администрация муниципального района профинансирована в 2015 году в сумме 5744,7 тыс.рублей, из них израсходовано 5744,7 тыс.рублей.

Перечисление средств Администрации муниципального района Комитетом финансов Администрации Окуловского муниципального района произведено своевременно, по мере поступления из областного бюджета.

Анализ численности детей-сирот, законность включения в списки граждан в качестве нуждающихся в жилом помещении, соблюдение очередности предоставления жилья

В соответствии Постановлением №167 органы местного самоуправления, осуществляют контроль за своевременным предоставлением законными представителями детей-сирот заявлений о включении в список.

Во исполнение требований статьи 12 областного закона  от 05.09.2014 года № 618-ОЗ список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями, формирует и вносит изменения Департамент образования Новгородской области на основании информации предоставляемой Администрацией Окуловского муниципального района.

На территории Окуловского муниципального района полномочия по ведению учета и обеспечению детей-сирот жилой площадью возложены на комитет жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности Администрации Окуловского муниципального района (далее – Комитет), в соответствии с постановлением от 19.09.2015 №1519 «Об утверждении Положения о комитете жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности Администрации Окуловского муниципального района».

Учет детей сирот осуществляется в книге учета граждан, нуждающихся в улучшении жилищных вопросов.

На каждого включенного в список Комитетом заведено учетное дело, в котором хранятся все документы, являющиеся основанием для включения в список. Нарушения  законности включения в списки в качестве нуждающихся в жилых помещениях, соблюдению очередности предоставления жилья, порядка учета детей-сирот, нуждающихся в обеспечении жилыми помещениями, в ходе проверки не выявлены.

За текущий период 2014-2015 годов включены в список 44 детей-сирот, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями.

С 01.01.2013 года изменился порядок включения детей-сирот, оставшихся без попечения родителей в список на получение ими жилых помещений, в связи с принятием Федерального закона от 29 февраля 2012 года №15-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», в список включаются лица достигшие возраста 14 лет.  Дети-сироты, состоящие в списке до 01.01.2013 года, повторно подавали документы по достижении 14 лет, новые дела формировались под прежними порядковыми номерами.

Все дети-сироты включены в список своевременно и в порядке очередности, исходя из даты подачи документов.

Комитетом жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности Администрации Окуловского муниципального района предоставлены списки детей-сирот, нуждающихся в обеспечении жилыми помещениями, в том числе, у которых возникло право на получение жилья в соответствующем году, а также данные о численности детей-сирот, обеспеченных жильем:

чел.

| Показатель | 2014 | 2015 | на 01.01.2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Численность детей-сирот, нуждающихся в обеспечении жилыми помещениями, на начало года | 76 | 83 | 93 |
| в том числе: у кого наступило право на начало года | 15 | 18 | 25 |
| поступило заявлений | 25 | 19 |  |
| Численность детей-сирот, обеспеченных жилыми помещениями | 17 | 6 |  |
| Численность детей-сирот, исключенных из списка по иным причинам | 1- смерть | 1- выбыла 1- обеспечено право отцом 1- смерть |  |
| Доля детей-сирот, обеспеченных жилыми помещениями, % | 22,4 | 7,2 |  |

Из таблицы видно, что в проверяемом периоде численность детей-сирот, нуждающихся в обеспечении жилыми помещениями, возросла на 9,2 процента (с 76 человек в 2014 году до 83 человек в 2015 году, или на 7 человек). Численность детей-сирот, у которых наступило право, возросла на 20,0 процентов (с 15 человек в 2014 году до 18 человек в 2015 году, или на 3 человека). Число детей-сирот, подавших заявления для обеспечения их жилыми помещениями сократилось на 24,0 процента (с 25 человек в 2014 году до 19 человек в  2015 году).

При проверке установлено, что по состоянию на 01.01.2016 в списке детей-сирот, нуждающихся в обеспечении жилыми помещениями, числятся 93 человека, по данным Комитета - 92 человека. По информации Комитета один ребенок (Страдальческий Вячеслав Владимирович) исключен из списка без приказа Департамента образования Новгородской области, в связи с приобретением для него квартиры в 2014 году (постановление Администрации Окуловского муниципального района о предоставлении жилого помещения на 01.01.2016 года отсутствует), что является нарушением пункта 4 статьи 12 областного закона №618-ОЗ (основанием для исключения из списка в соответствии с пунктом 4 статьи 12 областного закона №618-ОЗ является заключение договора найма специализированного жилого помещения).

На 01.01.2016 года одна приобретенная квартира в декабре 2014 года не распределена, что свидетельствует о недостаточно эффективном исполнении переданных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа.

В связи с вышеизложенным, квартира расположенная по адресу г.Окуловка ул.Островского д.38а кв.80, право собственности от 28.12.2014 53-АБ №398438 на 01.01.2016 года не заселена. Таким образом, бюджет Окуловского муниципального района несет дополнительные расходы по оплате коммунальных платежей, которые за 2015 год составили 17451,28 рублей.

Из специализированного жилищного фонда  квартиры  переданы детям-сиротам на основании договоров найма специализированного жилищного фонда  сроком на 5 лет.  В ходе проведения анализа своевременности заключения договоров найма специализированного жилищного фонда  нарушений не установлено.

Основной причиной увеличения числа детей-сирот является недостаточное выделение средств из областного бюджета, предусмотренных на обеспечение жилыми помещениями. Так, в 2014 году предусмотрено на приобретение жилых помещений для детей-сирот за счет средств областного и федерального бюджетов субвенция в объеме 10734,8 тыс.рублей, а на 2015 год 6606,9 тыс.рублей, что меньше к уровню 2014 года на 38,5 процента.

Доля детей-сирот, обеспеченных жилыми помещениями уменьшилась с 22,4 процента в 2014 году до 7,2 процентов в 2015 году (на 35,3 процента или  11 человек).

В соответствии с решением Думы Окуловского муниципального района от 30.10.2013 №260 «Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом Окуловского муниципального района», Постановлением Администрации Окуловского муниципального района от 16.07.2013 №815 «Об утверждении Положения о реестре муниципальной собственности муниципального образования «Окуловский муниципальный район» все квартиры включены в состав муниципальной казны.

Проверка соблюдения законодательства при проведении торгов, в том числе обоснованности формирования начальной (максимальной) цены контракта, своевременности проведения торгов; проверка условий

выполнения заключенных муниципальных контрактов на

приобретение жилых помещений для детей-сирот

В 2014 году был создан Центр закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Окуловского муниципального района (постановление Администрации Окуловского муниципального района от 18.03.2014 №430 «О создании муниципального казенного учреждения «Центр закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Окуловского муниципального района»).

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – федеральный закон №44-ФЗ) за проверяемый период в Администрации Окуловского муниципального района распоряжениями от 23.06.2014 №230-ргл и от 29.01.2015 №26-рзл «О назначении контрактного управляющего» назначен контрактный управляющий.

В соответствии с Постановлением Администрации Окуловского муниципального района от 01.04.2014 №518 «О централизации закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Окуловского муниципального района», полномочия по проведению открытых аукционов в электронной форме по приобретению жилых помещений в муниципальную собственность для обеспечения жильем детей-сирот, возложены на Центр закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Окуловского муниципального района.

В соответствии с требованиями Федерального закона №44-ФЗ Администрацией Окуловского муниципального района сформированы и размещены на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.zakupki.gov.ru планы-графики размещения заказов на 2014 и 2015 годы.

В соответствии с частью 2 статьи 112 Федерального закона №44-ФЗ, пункта 2 Приложения к совместному Приказу Министерства экономического развития РФ и Федерального казначейства от 20.09.2013 №544/18н «Об особенностях размещения на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнении работ, оказании услуг планов-графиков размещения заказов на 2014 и 2015 годы» планы-графики на 2014-2015 годы опубликованы Администрацией Окуловского муниципального района на официальном сайте в сети «Интернет» www.zakupki.gov.ru без нарушений сроков (на 2014 год - 13.01.2014; на 2015 год – 30.12.2014 года).

В плане-графике 2014 года содержится перечень необходимых закупок по приобретению 10 жилых помещений для детей-сирот на сумму 10756,3 тыс. рублей. За 2014 год Администрацией Окуловского муниципального района 4 раза вносились изменения в план-график (постановления от 23.06.2014 №956, от 08.08.2014 №1272, от 29.08.2014 №1466, от 20.10.2014 №1853).

В плане-графике 2015 года содержится перечень необходимых закупок по приобретению 6 жилых помещений для детей-сирот на сумму 5724,6 тыс. рублей. За 2015 год Администрацией Окуловского муниципального района 5 раз вносились изменения в план-график (постановления от 14.04.2015 №581, от 30.06.2015 №1042, от 03.08.2015 №1293, от 11.09.2015 №1543, от 14.10.2015 №1793).

Основными причинами внесений изменений в план-график является возникновение обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было не возможно, а именно изменение графика осуществления процедуры закупок.

В 2014 году по результатам открытых аукционов в электронной форме заключено 9 муниципальных контрактов и 1 муниципальный контракт по результатам запроса предложений на приобретение квартир для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей сирот  и детей, оставшихся без попечения родителей на общую сумму 10734898,24  рублей.

Экономия по результатам проведенных аукционов составила 21337,76 рублей, так как 7 контрактов заключены с единственным участником аукциона.

В 2015 году по результатам открытых аукционов в электронной форме заключено 6 муниципальных на приобретение квартир для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей сирот  и детей, оставшихся без попечения родителей на общую сумму 5744666,68 рублей. Все муниципальные контракты заключены с единственным участником аукциона.

В нарушении статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон №44-ФЗ) в 2014 году обоснование начальной (максимальной) цены Контрактов сформировано методом сопоставимых рыночных цен  - некорректно, так как указано исключительно суммовое выражение за 1 кв.м., без указания количества квадратных метров приобретаемых квартир и, соответственно их общей стоимости. Проверить суммы, указанные в документации (извещении) не предоставляется возможным.

В 2014 году из приобретенных 10 жилых помещений детям - сиротам было предоставлено 9, в 2015 году из приобретенных 6 жилых помещений детям - сиротам было предоставлено 6. В соответствии с Федеральным законом 159-ФЗ, приобретенные 16 квартир были переведены в муниципальный специализированный жилищный фонд, предоставлены  по договорам найма специализированных жилых помещений только 15 квартир.

Информация о муниципальных контрактах и произведенных перечислениях в разрезе источников приведена в приложении 1.

Проверкой установлено, что оплата за приобретенные квартиры произведена Администрацией Окуловского муниципального района в не в полном объеме.  Задолженность по муниципальному контракту №44 от 24.10.2014 года составляет 98,24 рублей.

Выводы

1. Бюджетные ассигнования на обеспечение детей-сирот жилыми помещениями в бюджете Окуловского муниципального района: на 2014 год 10734,8 тыс.рублей, на 2015 год - 6606,9 тыс.рублей.

Объем средств по сравнению с плановыми объемами не освоены в 2015 году на 862,2 тыс.рублей. Причиной недоосвоения средств в 2015 году являлось отсутствие возможности приобретения жилого помещения на территории Окуловского муниципального района по цене ниже среднерыночной.

2. Численность необеспеченных жилыми помещениями детей-сирот (у которых наступило право) выросла с 15 человек в 2014 году до 18 человек в 2015 году.

Число детей-сирот, подавших заявления для обеспечения их жилыми помещениями сократилось на 24,0 процента (с 25 человек в 2014 году до 19 человек в  2015 году).

При проверке установлено, что по состоянию на 01.01.2016 в списке детей-сирот, нуждающихся в обеспечении жилыми помещениями, числятся 93 человека, по данным Комитета - 92 человека. По информации Комитета один ребенок (Страдальческий Вячеслав Владимирович) исключен из списка без приказа Департамента образования Новгородской области, в связи с приобретением для него квартиры в 2014 году (постановление Администрации Окуловского муниципального района о предоставлении жилого помещения на 01.01.2016 года отсутствует), что является нарушением пункта 4 статьи 12 областного закона №618-ОЗ.

На 01.01.2016 года одна приобретенная квартира в декабре 2014 года не распределена, что свидетельствует о недостаточно эффективном исполнении переданных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа.

В связи с вышеизложенным, квартира расположенная по адресу г.Окуловка ул.Островского д.38а кв.80, право собственности от 28.12.2014 53-АБ №398438 на 01.01.2016 года не заселена. Таким образом, бюджет Окуловского муниципального района несет дополнительные расходы по оплате коммунальных платежей, которые за 2015 год составили 17451,28 рублей.

В ходе проведения анализа своевременности заключения договоров найма специализированного жилищного фонда  нарушений не установлено.

Основной причиной увеличения числа детей-сирот является недостаточное выделение средств из областного бюджета, предусмотренных на обеспечение жилыми помещениями.

Доля детей-сирот, обеспеченных жилыми помещениями уменьшилась с 22,4 процента в 2014 году до 7,2 процентов в 2015 году (на 35,3 процента или  11 человек).

3. В ходе проверки, фактов использования бюджетных средств не по целевому назначению не выявлено. Вместе с тем, выявлены следующие нарушения и недостатки:

в нарушении статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон №44-ФЗ) в 2014 году обоснование начальной (максимальной) цены Контрактов сформировано методом сопоставимых рыночных цен  - некорректно, так как указано исключительно суммовое выражение за 1 кв.м., без указания количества квадратных метров приобретаемых квартир и, соответственно их общей стоимости. Проверить суммы, указанные в документации (извещении) не предоставляется возможным.

Предложения

Направить в Думу Окуловского муниципального района отчет проверки эффективности использования средств областного бюджета, выделенных на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» за 2014-2015 годы.

Председатель

Контрольно-счетной комиссии                                           В.И.Стружинская

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № муниципального контракта | Цена контракта | адрес квартиры | кв.м. | Свид-во о гос. регистрации права (в собственность муниципального района) | Заявка на кассовый расход | Оплата за счет средств: |  | Поставщик | Дата и № договора спец найма | Ф.И.О детей сирот |
|  |  |  |  |  |  | федерального бюджета | областного бюджета |  |  |  |
| 2014 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №15 от 26.08.2014 | 1 066 887,50 | г.Окуловка ул.Рылеева д.1А, кв.9 | 41,3 | от 15.09.2014 53-АБ №376095 | №619 от 30.09.2014 |  | 912 188,81 | ООО "Строитель" | №23 от 02.10.2014 | Евстигнеева Елена Геннадьевна |
|  |  |  |  |  | №618 от 30.09.2014 | 154 698,69 |  |  |  |  |
| №27 от 18.09.2014 | 1 066 887,50 | г.Окуловка ул.Островского д.38а кв.79 | 28,5 | от 28.12.2014 53-АБ №398428 | №953 от 30.12.2014 | 27 263,81 |  | ООО "Строитель" | №45 от 30.12.2014 | Мозолевская Светлана Юрьевна |
|  |  |  |  |  | №952 от 30.12.2014 |  | 1 039 623,69 |  |  |  |
| №31 от 22.09.2014 | 1 056 218,62 | г.Окуловка ул.Островского д.38а кв.74 | 29,1 | от 28.12.2014 53-АБ №398426 | №949 от 30.12.2014 |  | 1 056 218,62 | ООО "Строитель" | №40 от 30.12.2014 | Ерофеева Наталья Александровна |
| №32 от 26.09.2014 | 1 061 553,06 | г.Окуловка ул.Рылеева д.1А, кв.36 | 33,8 | от 14.10.2014 53-АБ №376400 | №693 от 28.10.2014 |  | 907 628,06 | Полоусов Ю.Н. | №26 от 07.11.2014 | Сергеев Артем Викторович |
|  |  |  |  |  | №692 от 28.10.2014 | 153 925,00 |  |  |  |  |
| №33 от 26.09.2014 | 1 061 553,06 | г.Окуловка ул.Грибоедова д.32.кв.11 | 48,0 | от 09.10.2014 53-АБ №376023 | №666 от 17.10.2014 |  | 483 006,86 | Исаева Н.А. | № 07.11.2014 №25 | Евстигнеева Наталья Геннадьевна |
|  |  |  |  |  | №665 от 17.10.2014 | 12 384,60 |  | Исаева Н.А. |  |  |
|  |  |  |  |  | №668 от 17.10.2014 |  | 141 540,40 | Исаев М.А. |  |  |
|  |  |  |  |  | №669 от 17.10.2014 |  | 141 540,40 | Исаев Е.А. |  |  |
|  |  |  |  |  | №664 от 17.10.2014 | 141 540,40 |  | Исаев А.О. |  |  |
|  |  |  |  |  | №667 от 17.10.2014 |  | 141 540,40 | Баранова А.Н. |  |  |
| №43 от 24.10.2014 | 1 066 887,50 | г.Окуловка ул.Островского д.38а кв.73 | 29,0 | от 28.12.2014 53-АБ №398427 | №955 от 30.12.2014 | 1 066 887,50 |  | ООО "Строитель" | №41 от 30.12.2014 | Евстигнеев Алексей Геннадьевич |
| №44 от 24.10.2014 | 1 066 887,50 | г.Окуловка ул.Островского д.38а кв.77 | 29,67 | от 28.12.2014 53-АБ №398437 | №977 от 31.12.2014 |  | 1 066 789,26 | ООО "Строитель" | №44 от 30.12.2014 | Багаева Любовь Сергеевна |
| №51 от 02.12.2014 | 1 066 887,50 | г.Окуловка ул.Островского д.38а кв.76 | 30,1 | от 28.12.2014 53-АБ №398435 | №978 от 31.12.2014 |  | 1 066 887,50 | ООО "Строитель" | №42 от 30.12.2014 | Бушенин Василий Александрович |
| №52 от 05.12.2014 | 1 110 568,00 | г.Окуловка ул.Островского д.38а кв.80 | 28,5 | от 28.12.2014 53-АБ №398438 | №979 от 31.12.2014 |  | 1 110 568,00 | ООО "Строитель" |  |  |
| № муниципального контракта | Цена контракта | адрес квартиры | кв.м. | Свид-во о гос. регистрации права (в собственность муниципального района) | Заявка на кассовый расход | Оплата за счет средств федерального бюджета | Оплата за счет средств областного бюджета | Поставщик | Дата и № договора спец найма | Ф.И.О детей сирот |
| №53 от 05.12.2014 | 1 110 568,00 | г.Окуловка ул.Островского д.38а кв.78 | 28,5 | от 28.12.2014 53-АБ №398434 | №951от 30.12.2014 |  | 1 110 568,00 | ООО "Строитель" | №43 от 30.12.2014 | Торопин Николай Владимирович |
| ИТОГО | 10 734 898,24 |  |  |  |  | 1 556 700,00 | 9 178 100,00 | долг за Администрацией |  | 98,24 |
| 2015 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №12 от 22.06.2015 | 942 666,67 | г.Окуловка ул.Островского д.38а кв.2 | 28,9 | от 27.07.2015 53-АБ №481308 | №511 от 14.08.2015 | 235 600,00 |  | Федотова Е.С | №2 от 23.10.2015 | Сергеева Виктория Андреевна |
|  |  |  |  |  | №512 от 14.08.2015 |  | 707 066,67 |  |  |  |
| №28 от 24.08.2015 | 942 666,67 | г.Окуловка ул.Островского д.58 кв.97 | 45,9 | от 17.09.2015 53-53/005-53/312/004/2015-250/2 | №597от 24.09.2015 | 168 736,00 |  | ЗАО "Управление механизации №282" | №3 от 23.10.2015 | Царев Георгий Владимирович |
|  |  |  |  |  | №603 от 28.09.2015 |  | 773 930,67 |  |  |  |
| №29 от 24.08.2015 | 942 666,67 | г.Окуловка ул.Островского д.58 кв.101 | 51,6 | от 17.09.2015 53-53/005-53/312/004/2015-249/2 | №598 от 24.09.2015 | 168 736,00 |  | ЗАО "Управление механизации №282" | №1 от 23.10.2015 | Сергеев Виталий Викторович |
|  |  |  |  |  | №602 от 28.09.2015 |  | 773 930,67 |  |  |  |
| №44 от 29.10.2015 | 947 333,33 | г.Окуловка ул.Рылеева д.1А, кв. №31 | 31,2 | от 09.11.2015 53-53/005-53/312/005/2015-438/2 | №753 от 11.11.2015 |  | 757 833,33 | Уткина Е.Б. | №6 от 22.12.2015 | Платонов Александр Олегович |
|  |  |  |  |  | №754 от 11.11.2015 | 189 500,00 |  |  |  |  |
| №50 от 20.11.2015 | 984 666,67 | г.Окуловка ул.Грибоедова д.26 кв.№11 | 34 | от 30.11.2015 53-53/005-53/312/006/2015-274/2 | №872 от 03.12.2015 | 288 114,00 |  | Карманова Т.Б | №4 от 22.12.2015 | Калинин Федор Романович |
|  |  |  |  |  | №873 от 03.12.2015 |  | 696 552,67 |  |  |  |
| №51 от 20.11.2015 | 984 666,67 | г.Окуловка ул.Островского д.44 кв.68 | 30,2 | от 30.11.2015 53-53/005-53/312/006/2015-276/2 | №870 от 03.12.2015 | 288 114,00 |  | Киршина М.Б. | №5 от 22.12.2015 | Цветков Владислав Эдуардович |
|  |  |  |  |  | №871 от 03.12.2015 |  | 696 552,67 |  |  |  |
| ИТОГО | 5 744 666,68 |  |  |  |  | 1 338 800,00 | 4 405 866,68 |  |  |  |
| ВСЕГО за 2014-2015 годы | 16 479 564,92 |  |  |  |  | 2 895 500,00 | 13 583 966,68 | долг за Администрацией |  | 98,24 |