Администрация  ОКУЛОВСКОГО муниципального РАЙОНА

новгородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.02.2020 № 104

г.Окуловка

Об утверждении Муниципальной программы «Создание, модернизация и поддержание в постоянной готовности местной системы оповещения Окуловского городского поселения, создание запасов мобильных средств оповещения населения на 2020 – 2022 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне», Федеральным законом от 21 декабря 1994 года №  68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Федеральным законом от 7 июля 2003 года № 126-ФЗ "О связи", Указом Президента Российской Федерации от  13  ноября  2012  года

№ 1522 «О создании комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций», Положением о гражданской обороне в Российской Федерации, утвержденным постановлением    Правительства  Российской  Федерации  от  26.11.2007  года

№ 804, Положением о порядке использования действующих радиовещательных и телевизионных станций для оповещения и информирования населения Российской Федерации в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени", утвержденным  постановлением Правительства Российской Федерации от 1 января 1993 года № 177 постановлением Правительства Российской Федерации от 1 марта 1993 года № 178 "О создании локальных систем оповещения в районах размещения потенциально опасных объектов",  Положением о системах оповещения населения, утвержденным  приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Министерства информационных технологий и связи Российской Федерации, Министерства культуры и  массовых    коммуникаций     от  25  июля  2006  года  № 422/90/376 Порядком принятия решения о разработке муниципальных программ Окуловского муниципального района и Окуловского городского поселения, их формирования, реализации и оценки эффективности, утвержденным постановлением Администрации Окуловского муниципального

района от 21.03.2017 № 349, Уставом Окуловского муниципального района, Администрация Окуловского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую Муниципальную программу «Создание, модернизация и поддержание в постоянной готовности местной системы оповещения Окуловского городского поселения, создание запасов мобильных средств оповещения населения на 2020 – 2022 годы».

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального района» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Окуловский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Первый заместитель Главы администрации

района, председатель комитета финансов   Т.В. Васильева

Утверждена

постановлением Администрации

Окуловского муниципального

района  от 04.02.2020 № 104

Муниципальная программа

«Создание, модернизация и поддержание в постоянной готовности местной системы оповещения Окуловского городского поселения, создание запасов мобильных средств оповещения населения на 2020 – 2022 годы»

Паспорт

муниципальной программы

1. Ответственный исполнитель муниципальной программы: главный специалист по делам ГО и ЧС Администрации Окуловского муниципального района.

2. Соисполнители муниципальной программы:

главный специалист по мобилизационной подготовке Администрации Окуловского муниципального района;

муниципальное казённое учреждение «Единая система дежурно-диспетчерского и служебного обеспечения Окуловского муниципального района» (по согласованию).

3. Участники муниципальной программы (при наличии): отсутствуют.

4. Подпрограммы муниципальной программы (при наличии): отсутствуют.

5. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы:

| N п/п | Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значения целевого показателя по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Цель 1: Создание и модернизация местной системы оповещения Окуловского городского поселения |  |  |  |
| 1.1. | Задача 1: Обеспечение оповещения в Окуловском городском поселении |  |  |  |
| 1.1.1. | Показатель 1: Площадь зоны покрытия территории населенных пунктов городского поселения местной системой оповещения и сопряженных с ней локальных систем оповещения, % | 25 | 60 | 100 |
| 1.1.2. | Показатель 2: Доля численности оповещаемого населения с использованием местной системы оповещения, локальных систем оповещения от численности всего городского населения городского поселения, % | 25 | 60 | 100 |
| 1.2. | Задача 2: Поддержание в постоянной готовности системы оповещения в Окуловском городском поселении |  |  |  |
| 1.2.1. | Показатель 1: Охват эксплуатационно-техническим обслуживанием оборудования местной системы оповещения Окуловского городского поселения, % | 100 | 100 | 100 |
| 1.3. | Задача 3: Создание запасов мобильных средств оповещения населения Окуловского городского поселения |  |  |  |
| 1.3.1. | Показатель 1: Число мобильных средств оповещения населения, шт. | 5 | - | - |

6. Сроки реализации муниципальной программы: 2020 – 2022 годы

7. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации (тыс. руб.):

| Год | Источник финансирования |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет района | бюджет поселения | Внебюд-жетные средства | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2020 |  |  |  | 420,00 |  | 420,00 |
| 2021 |  |  |  | 788,00 |  | 788,00 |
| 2022 |  |  |  | 788,00 |  | 788,00 |
| ВСЕГО |  |  |  | 1996,00 |  | 1996,00 |

8. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы:

Обеспечение доведения информации и сигналов оповещения:

- до руководящего состава гражданской обороны и районного звена территориальной подсистемы РСЧС;

- до специально подготовленных сил и средств, предназначенных и выделяемых (привлекаемых) для предупреждения и ликвидации ЧС, сил и средств гражданской обороны на территории муниципального образования;

- до дежурно-диспетчерских служб организаций, эксплуатирующих потенциально опасные производственные объекты;

- до 100% населения, проживающего на территории Окуловского городского поселения.

- Характеристика текущего состояния в сфере реализации муниципальной программы

Площадь Окуловского городского поселения составляет 4107,72 га. Общая площадь населенных пунктов Окуловского городского поселения составляет 2696,31 га. (65,64% от общей площади земель городского поселения).

По состоянию на 01.01.2019 года численность населения городского поселения составила 10423 человека, в том числе: городского – 10068 человек, сельского – 355 человек. г.Окуловка – 10068 человек (плотность населения – 391,27 человек на кв.км.).

На территории Окуловского городского поселения функционируют  районный сегмент региональной системы оповещения, местная (районная) система оповещения населения, которые включает в себя:

а) органы управления:

Единая дежурная диспетчерская служба Окуловского муниципального района (далее – ЕДДС) в составе МКУ «ЕСДДСО», оснащенная техническими средства управления, связи и оповещения;

дежурно-диспетчерские службы (далее - ДДС) организаций, оснащённые техническими средствами связи и оповещения;

б) технические средства оповещения в составе:

сегменты региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения (РАСЦО) Новгородской области (уличные сирены типа С-40 – 1 шт.; блок акустического оповещения БАО-300М и акустическая система АС-300 -1 шт., 3 стойки циркулярного вызова (СЦВ) на 110 номеров, оконечный комплекс аппаратуры оповещения типа П-160).

Тип технических средств оповещения, введенных в эксплуатацию в 2018 году и используемых в системе оповещения:

центральный пульт управления малогабаритный «Марс-Арсенал» (ЦП-М) (1шт.);

блок акустического оповещения БАО-300М (1шт.);

акустическая система АС-300 (1 шт.);

телекоммуникационный сервер оповещения ТКС-М-4 (1 шт.).

Местная система оповещения Окуловского городского поселения отсутствует.

Анализ состояния действующей местной (районной) системы оповещения населения позволяет выделить ряд проблем в обеспечении её готовности и устойчивости функционирования:

-изношенность технических средств оповещения (региональная система оповещения создавалась в период с 60-х годов до начала 90-х годов

прошлого века);

-низкий охват населения сетью электросирен и мощных акустических устройств, не позволяющий своевременно привлечь внимание населения к электронным средствам массовой информации для передачи экстренных сообщений;

-снижение надежности районного сегмента региональной системы оповещения из-за использования в её составе комплексов технических средств, выработавших установленный эксплуатационный ресурс, не предназначенных для работы на современных цифровых сетях связи и не отвечающих современным оперативным и техническим требованиям;

-отсутствие возможности аппаратно-программного сопряжения действующей системы оповещения с системами мониторинга природных и техногенных ЧС, цифрового телерадиовещания, сетями мобильной связи и другими;

-невозможность интеграции аппаратуры оповещения старого парка районного сегмента региональной системы оповещения с другими современными системами доведения информации до населения (ОКСИОН, СЗИОНТ, службой коротких сообщений сетей операторов радиоподвижной связи и другими).

Выполнение мероприятий по техническому обслуживанию, поддержанию в постоянной готовности местной (районной) системы оповещения населения, предусмотрено проектом муниципальной программы «Поддержание в постоянной готовности местной системы оповещения Окуловского муниципального района, создание запасов мобильных средств оповещения населения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

Необходимо создание и поддержание в постоянной готовности местной системы оповещения Окуловского городского поселения, для которого

характерно наличие нескольких центров с наибольшей плотностью населения, где сосредоточена многоэтажная жилая застройка, производственные объекты, объекты социальной сферы и где целесообразно установить элементы местной системы оповещения: микрорайон  ул.Кирова-ул.Ломоносова (уличные динамики установлены на здании Администрации муниципального района), район автостанции и железнодорожного вокзала на ул.Ленина, ул.Островского-ул.Н.Николаева, ул.Парфенова-Стрельцова-Театральная, ул.2-я Комсомольская-ул.Советская, район МАОУ СШ №3 г.Окуловка на ул.Советская, ул.Заводская-ул.Грибоедова. Имеется компактный центр с многоэтажной жилой застройкой в населенном пункте д.Шуркино. Итого 7 адресов, где целесообразно поэтапно разместить элементы местной системы оповещения, в том числе элементы акустической системы (в 2020 году – 1, в 2021 году – 3, в 2022 году – 3).

II. Перечень и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации муниципальной программы

В	условиях быстро меняющихся рисков ЧС (рост масштабов, синергетическое развитие природно-техногенных процессов, появление принципиально новых угроз), современного развития телекоммуникационных технологий, интенсивного развития транспортной инфраструктуры и реализации крупных инфраструктурных проектов, урбанизации населения и, соответственно, появления значительного количества новых мест массового пребывания людей - требуется пересмотр подходов к дальнейшему развитию систем информирования и оповещения по всем направлениям.

Так, рост масштабов ЧС и возникновения катастрофического развития синергетических природно-техногенных процессов, являющихся источниками ЧС, требуют значительного сокращения времени оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении ЧС. При этом урбанизация населения, появление значительного количества мест массового пребывания людей, развитие транспортной инфраструктуры и зависимость от систем жизнеобеспечения определяют необходимость значительного повышения уровня культуры безопасности населения, соответственно, новых форм и способов их информирования и оповещения, а также одновременного значительного процентного увеличения охвата средствами доведения информации до населения, в том числе экстренной информации и сигналов оповещения.

Для достижения этих целей необходимы технические средства нового поколения, которые позволяют индивидуально доводить экстренную информацию о ЧС до любого человека, проживающего на территории городского поселения.

На	современном этапе развития систем оповещения и информирования населения об угрозе возникновения или факте возникновения ЧС, повышение их оперативности, может быть достигнуто лишь путем автоматизации процессов и минимизации влияния человеческого фактора в них, а в ряде случаев даже полного его исключения, комплексного сопряжения и задействования действующих и внедряемых технических средств и технологий оповещения и информирования населения, а также многократного дублирования каналов передачи сигналов о ЧС.

Основными показателями реализации муниципальной программы являются:

обеспечение безопасности граждан, находящихся на территории городского поселения, сохранение их жизни и здоровья, минимизация материальных потерь при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также вследствие чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории городского поселения путем оповещения и информирования 100% населения городского поселения;      процент охвата оповещением населения городского поселения и расширение зоны покрытия системой оповещения всей территории городского поселения;

результаты проведения проверок местной системы оповещения, в соответствии с планами подготовки и проведения комплексной технической проверки готовности местной системы оповещения.

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:

На объектовом уровне:

сопряжение локальных систем оповещения объектов с аппаратурой находящейся на пункте управления муниципального района (автоматизированное рабочие место дежурного диспетчера ЕДДС муниципального района).

На поселенческом уровне:

создание местных систем оповещения на базе комплекса программно-технических средств нового поколения.

На районом уровне:

развитие местной системы оповещения на базе комплекса программно-технических средств нового поколения;

сопряжение местных систем оповещения поселений с аппаратурой находящейся на пункте управления района (автоматизированное рабочее место дежурного диспетчера ЕДДС муниципального района).

К рискам невыполнения мероприятий муниципальной программы относятся:

-невыполнение плановых объемов финансирования;

-срыв сроков реализации мероприятий муниципальной программы;

-изменение стоимости технологического оборудования местной системы оповещения городского поселения и работ по его установке и наладке;

-неготовность населения к действиям при получении сигналов оповещения.

Предупредительные меры по предотвращению риска невыполнения мероприятий муниципальной программы:

-подготовка предложения по перераспределению финансовых средств;

-корректировка сроков реализации муниципальной программы;

-изучение рынка услуг;

-проведение занятий с населением, разъяснительная работа через средства массовой информации.

Корректирующие меры по предотвращению риска невыполнения мероприятий муниципальной программы:

внесение изменений в нормативные правовые акты;

проведение закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;

проведение учений и тренировок по тематике гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Ш. Механизм управления реализацией муниципальной программы

Муниципальная  программа предусматривает реализацию до 2022 года и в последующие годы системы мероприятий, ориентированных на поэтапное достижение 100% охвата территории населенных пунктов и населения городского поселения информированием местной системой оповещения, в том числе развитием сети стационарных объектов сиренно-речевого оповещения в городе Окуловка и в д. Шуркино.

Оперативный контроль за ходом реализации муниципальной программы и систематизацию информации о ходе её реализации обеспечивает главный специалист по делам ГО и ЧС Администрации Окуловского муниципального района.

Управление реализацией муниципальной программы осуществляет главный специалист по делам ГО и ЧС Администрации Окуловского муниципального района, который вносит в установленном порядке предложения по упорядочению мероприятий, предусмотренных муниципальной программой, с учётом складывающейся социально-экономической ситуации.

Главный специалист по делам ГО и ЧС Администрации Окуловского муниципального района готовит полугодовой и годовой отчёты о ходе реализации муниципальной программы с приложением сведений о финансировании и освоении средств.

VI. Мероприятия муниципальной программы

| N п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок реа-ли- за-ции | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта муниципальной программы) | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Задача 1: Обеспечение оповещения в Окуловском городском поселении |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Поэтапное выполнение работ по строительству объектов сиренно-речевого оповещения, включая установку блока акустического оповещения с системой бесперебойного питания и комплекта рупорных громкоговорителей, а также работы по поставке, монтажу, настройке и организации сопряжения вновь установленного оборудования оповещения, локальных систем оповещения с существующей местной системой оповещения | Главный специалист по делам ГО и ЧС Администрации Окуловского муниципального района; главный специалист по мобилизационной подготовке Администрации Окуловского муниципального района; директор муниципального казённого учреждения «Единая система дежурно-диспетчерского и служебного обеспечения Окуловского муниципального района» (по согласованию) | 2020-2022 годы | 1.1.1. 1.1.2. | Бюджет Окуловского городского поселения | 300,00 | 600,00 | 600,00 |
| 2. | Задача 2: Поддержание в постоянной готовности системы оповещения в Окуловском городском поселении. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Организация эксплуатационно-технического обслуживания оборудования местной системы оповещения | Главный специалист по делам ГО и ЧС Администрации Окуловского муниципального района, главный специалист по мобилизационной подготовке Администрации Окуловского муниципального района; директор муниципального казённого учреждения «Единая система дежурно-диспетчерского и служебного обеспечения Окуловского муниципального района» (по согласованию) | 2020-2022 годы | 1.2.1. | Бюджет Окуловского городского поселения | 88,00 | 188,00 | 188,00 |
| 3. | Задача 3: Создание запасов мобильных средств оповещения населения Окуловского городского поселения |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Создание запасов мобильных средств оповещения населения | Главный специалист по делам ГО и ЧС Администрации Окуловского муниципального района, глеавный специалист по мобилизационной подготовке Администрации Окуловского муниципального района | 2020-2022 годы | 1.3.1. | Бюджет Окуловского городского поселения | 32,00 | - | - |