Проект

АДМИНИСТРАЦИЯ ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Окуловка

О внесении изменений в  постановление Администрации Окуловского муниципального района от 25.12.2017 № 1967

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,  решениями Совета депутатов Окуловского городского поселения от 27.12.2023 №131 «О бюджете Окуловского городского поселения на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» (в редакции решений Совета депутатов Окуловского городского поселения от 21.02.2024 № 133, от 25.04.2024 № 140, от 27.06.2024 №145, от 25.09.2024 №147. 26.12.2024 №157), от 26.12.2024 №158 «О бюджете Окуловского городского поселения на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов»,  Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Окуловского муниципального района  и Окуловского городского поселения, их формирования, реализации, оценки эффективности, утвержденным постановлением  Администрация Окуловского муниципального района от 21.03.2017 № 349 (в редакции постановлений Администрации Окуловского муниципального района от 14.07.2022 № 1311, от 02.07.2024 № 998), Администрация Окуловского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление Администрации Окуловского муниципального района от 25.12.2017 № 1967 «Об утверждении муниципальной программы «Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Окуловском городском поселении на 2018-2025 годы» (в редакции постановлений Администрации Окуловского муниципального района от 20.02.2019 № 171, от 02.12.2019 № 1699, от 27.05.2020 № 622, от 20.05.2021 № 699, от 11.10.2022 № 2004, от 21.02.2023 № 245, от 24.05.2024                        № 750) (далее - постановление):

1.1. Заменить в заголовке к тексту, пункте 1 постановления цифру «2026» на «2027».

1.2. В муниципальной программе «Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Окуловском городском поселении на 2018-2026 годы», утвержденной названным постановлением (далее - Программа):

1.2.1. Заменить в названии Программы цифру «2026» на «2027»;

1.2.2. Изложить пункт 5 паспорта Программы в следующей редакции:

«5. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы:

| № п/п | Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значение целевого показателя по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  | 2026 |  | 2027 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 |  | 12 |  |
| 1. | Цель 1. Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг в Окуловском городском поселении (далее - городское поселение) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Задача 1. Развитие водоснабжения городского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Показатель 1. Увеличение охвата водоснабжением домовладений (количество) | 10 | 30 | 50 | 70 | 90 | 110 | 110 | 110 |  | 110 |  |  | 110 |
| 1.1.2 | Показатель 2. Обеспечение населения питьевой водой (куб.м.) | 150 | 1800 | 3450 | 3450 | 3450 | 3450 | 3450 | 3450 |  | 3450 |  |  | 3450 |
| 1.1.3 | Показатель 3. Увеличение протяженности системы холодного водоснабжения (км.) | 0,1 | 0,7 | 1,3 | 1,9 | 2,5 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |  | 3,1 |  |  | 3,1 |
| 1.1.4 | Показатель 4. Положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий (да/нет) | - | да | - | - | - | - | - | - |  | - |  |  | - |
| 1.1.5 | Показатель 5. Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям(%) | - | - | 38,0 | - | - | - | - | - |  | - |  |  | - |
| 1.1.6 | Показатель 6. Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям(%) | - | - | 4,8 | - | - | - | - | - |  | - |  |  | - |
| 1.1.7 | Показатель 7. Уровень технической готовности объекта за год, соблюдение сроков выполнения работ (да/нет) | - | - | да | - | - | - | - | - |  | - |  |  | - |
| 1.2. | Задача 2. Развитие водоотведения городского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Показатель 1. Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене (%) | 50,6 | 50,2 | 49,5 | 49,0 | 48,5 | 48,0 | 48,0 |  | 48,0 |  | 48,0 |  | - |
| 1.2.2 | Показатель 2. Объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод (куб.м.) | 98,2 | 98,3 | 98,5 | 98,6 | 98,6 | 98,6 | 98,6 |  | 98,6 |  | 98,6 |  | - |
| 1.2.3 | Показатель 3. Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения (%) | 47,0 | 47,5 | 49,0 | 49,5 | 49,5 | 49,5 | 49,5 |  | 49,5 |  | 49,5 |  | - |
| 1.2.4 | Показатель 4. Уровень технической готовности объекта за год, соблюдение сроков выполнения работ (да/нет) | - | - | - | нет | да | - | - |  | - |  |  |  | - |
| 1.3. | Задача 3. Федеральный проект «Чистая вода» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Доля населения Окуловского муниципального района, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения (%) | - | - | - | - | - | 78,9 | 85,3 |  | - |  | - |  | - |
| 1.3.2. | Доля населения Окуловского городского поселения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения (%) | - | - | - | - | - | 90,0 | 97,9 |  | - |  | - |  | - |
| 1.3.3. | Завершено строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных государственной программой, нарастающим итогом (да/нет) | - | - | - | - | - | нет | да |  | - |  |  |  | - |
| 2. | Цель 2. Улучшение социально-бытовых условий жизни населения городского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Задача 1. Развитие газоснабжения городского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Показатель 1. Прирост протяженности газораспределительной сети городского поселения (км) | 1,5 | 3,0 | 4,5 | 6,0 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |  | 7,5 | 7,5 |  |  | 7,5 |
| 2.1.2 | Показатель 2. Техническое обслуживание и текущий ремонт газопроводов, газовых сетей и газового оборудования, расположенного на территории городского поселения (да/нет) | да | да | да | да | да | да | да |  | да | да |  |  | да |
| 3. | Цель 3. Повышение энергосбережения и энергетической эффективности городского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Задача 1. Повышение энергетической эффективности в многоквартирных домах на территории городского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Показатель 1. Снижение уровня потребления тепловой энергии в многоквартирных домах (%); | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 13,2 |  | 13,2 | 13,2 |  | 13,2 |  |
| 3.1.2 | Показатель 2. Снижение уровня потребления электроэнергии в многоквартирных домах (%) | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 13,2 |  | 13,2 | 13,2 |  | 13,2 |  |
| 3.2. | Задача 2. Повышение эффективного и рационального использования топливно-энергетических ресурсов (далее - ТЭР) на территории городского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Показатель 1. Снижение потребления тепловой энергии и повышения рентабельности работы МУП «Банно-прачечное предприятие» по адресу: Новгородская обл., г. Окуловка, ул. 1 Мая, д.7 (да/нет) | - | - | да | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |
| 4. | Цель 4. Оказание социально-значимых бытовых услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Задача 1. Возмещение выпадающих доходов на покрытие убытков на оказание услуг бань |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Показатель 1. Возмещение недополученных доходов организациям, предоставляющим населению банные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек (тыс. рублей) | - | 1919,200 | 2000,000 | 2000,000 | 2500,000 | 3000,000 | 4700,000 |  | - |  | - |  | - |

»;

1.2.3. Заменить в пункте 6 паспорта Программы цифру «2026» на «2027»;

1.2.4. Изложить пункт 7 паспорта Программы в следующей редакции:

«7. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом  и по годам реализации (тыс. рублей)

| Год | Источник финансирования |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет района | бюджет поселения | внебюджетные средства | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2018 | - | - | - | 1779,67186 | - | 1779,67186 |
| 2019 | - | 195,89619 | - | 4532,00000 | - | 4727,89619 |
| 2020 | - | 2356, 94637 | - | 3844,4672 | - | 6201,41357 |
| 2021 | - | 3153,00000 | - | 4594,99107 | - | 7747, 99107 |
| 2022 | - | 3132,27187 | - | 4758,2852 | - | 7890,55707 |
| 2023 | 146556,200 | 4750,47000 | - | 5797,45822 | - | 157104,12822 |
| 2024 | 121366,500 | 38156,98944 |  | 10723,16933 | - | 170246,65877 |
| 2025 | - | - | - | 2550,0000 | - | 2550,0000 |
| 2026 | - | - | - | 2050,0000 | - | 2050,0000 |
| 2027 | - | - | - | 2050,0000 | - | 2050,0000 |
| всего | 267922,700 | 51745,57387 | - | 42680,04288 | - | 362348,31675 |

»;                	1.2.5. Заменить в  разделе паспорта Программы «Механизм управления реализацией муниципальной программы» цифру «2026» на «2027»;

1.2.6. Изложить раздел паспорта Программы «Мероприятия муниципальной программы» в следующей редакции:

«Мероприятия муниципальной программы «Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Окуловском городском поселении на 2018-2027 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок реализации по годам | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта муниципальной программы) |  | Источник финансирования |  | Объем финансирования по годам (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Задача 1. Развитие водоснабжения городского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Реализация подпрограммы «Водоснабжение и водоотведение в Окуловском городском поселении на 2018-2026 годы» | Комитет | 2018-2027 | 1.1.1., 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7 |  | Бюджет поселения Бюджет поселения Областной бюджет |  | 483,700 | 611,32424 21,76624 195,89619 | 336,88294 2356,94637 | 113,000 17,000 153,000 | 368,31516 57,000 228,000 |  | 525,800 24,200 217,800 | 486,34495 10,13438 91,20944 | 1950,000 | 1000,000 | 1000,000 |
| 2. | Задача 2. Развитие водоотведения городского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Реализация подпрограммы «Водоснабжение и водоотведение в Окуловском городском поселении на 2018-2026 годы» | Комитет | 2018-2027 | 1.2.1., 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4 |  | Бюджет поселения Бюджет поселения Областной бюджет |  | 418,000 | 956,90952 | 1398,11492 | 914,99107 1500,000 3000,000 | 1627,3834 2904,27187 |  | 252,08038 | 41,03234 | 400,000 | 850,000 | 850,000 |
| 3. | Задача 3. Федеральный проект «Чистая вода» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Реализация подпрограммы «Водоснабжение и водоотведение в Окуловском городском поселении на 2018-2026 годы» | Комитет | 2023-2024 | 3.1., 3.2., 3.3. |  | Бюджет поселения Областной бюджет Федеральный бюджет |  | - | - | - | - | - |  | 1512,62852 4231,31907 136812,52853 | - | - | - | - |
|  |  | МБУ «Чистый город» | 2023-2024 | 3.1., 3.2., 3.3. |  | Бюджет поселения Областной бюджет Федеральный бюджет |  | - | - | - | - |  |  | 264,8297 301,35093 9743,67147 | 2577,50766 38065,78 121366,5 | - | - | - |
| 4. | Задача 4. Развитие газоснабжения городского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Реализация подпрограммы «Газоснабжение в Окуловском городском поселении на 2018-2026 годы» | Комитет | 2018-2026 | 2.1.1.,2.1.2 |  | Бюджет поселения |  | 47,900 | 178,800 | 109,46934 | 50,0000 | 145,000 |  | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 |
| 5 | Задача 5. Повышение энергетической эффективности в многоквартирных домах на территории городского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Реализация подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Окуловском городском поселении на 2018-2026 годы» | Комитет | 2018-2026 | 3.1.1., 3.1.2 | Бюджет поселения |  | - |  | - | - | - | 60,58664 |  | 17,91962 | - | - | - | - |
| 6. | Задача 6. Повышение эффективного и рационального использования ТЭР на территории городского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Реализация подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Окуловском городском поселении на 2018-2026 годы» | Комитет | 2018-2027 | 3.2.1 | Бюджет поселения |  | 830,07186 |  | 844,000 | - | - | - |  | - | - | - | - | - |
| 7. | Задача 7. Возмещение выпадающих доходов на покрытие убытков на оказание услуг бань |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Реализация подпрограммы «Развитие банных услуг, обеспечение их доступности для всех категорий граждан» | Комитет | 2019-2026 | 4.1.1. |  | Бюджет поселения |  | - | 1919,200 | 2000,00 | 2000,00 | 2500,000 | 3000,000 |  | 7408,150 | - | - | - |
| Всего |  |  |  |  |  |  |  | 1779,67186 | 4727,89619 | 6201,41357 | 7747,99107 | 7890,55707 | 157104,12822 |  | 170246,65877 | 2550,00 | 2050,00 | 2050,00 |

»

1.2.7. Изложить раздел Порядок расчета значений целевых показателей муниципальной программы или источники получения информации в следующей редакции:

«ПОРЯДОК

расчета значений целевых показателей муниципальной программы                      Окуловского городского поселения или источники получения информации

«Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Окуловском городском поселении на 2018-2026 годы» 			(наименование муниципальной программы)

| № целево го показа теля в пас порте муниципаль ной программы | Наименование целевого показателя, единица измерения | Порядок расчета значения целевого показателя | Источник получения информации, необходимой для расчета целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1. | Увеличение охвата водоснабжением домовладений (количество) | Расчет прогнозных показателей до 2026 года выполнен на основании прошлых и настоящих тенденций, закономерностей, связей на будущее развитие объекта прогнозирования | Данные комитета жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности |
| 1.1.2. | Обеспечение населения питьевой водой (куб.м.) | Расчет прогнозных показателей до 2026 года выполнен на основании прошлых и настоящих тенденций, закономерностей, связей на будущее развитие объекта прогнозирования | Данные комитета жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности |
| 1.1.3. | Увеличение протяженности системы холодного водоснабжения (км.) | Расчет прогнозных показателей до 2026 года выполнен на основании прошлых и настоящих тенденций, закономерностей, связей на будущее развитие объекта прогнозирования | Данные комитета жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности |
| 1.1.4. | Положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий (да/нет) | Расчет прогнозных показателей до 2026 года выполнен на основании прошлых и настоящих тенденций, закономерностей, связей на будущее развитие объекта прогнозирования | Данные согласно Постановлению Правительства Новгородской области от 17.11.2023 № 515 "О государственной программе Новгородской области "Формирование комфортной городской среды и модернизация системы коммунального хозяйства Новгородской |
| 1.1.5. | Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям(%) | Расчет прогнозных показателей до 2026 года выполнен на основании прошлых и настоящих тенденций, закономерностей, связей на будущее развитие объекта прогнозирования | Данные согласно Постановлению Правительства Новгородской области от 17.11.2023 № 515 "О государственной программе Новгородской области "Формирование комфортной городской среды и модернизация системы коммунального хозяйства Новгородской |
| 1.1.6. | Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям(%) | Расчет прогнозных показателей до 2026 года выполнен на основании прошлых и настоящих тенденций, закономерностей, связей на будущее развитие объекта прогнозирования | Данные согласно Постановлению Правительства Новгородской области от 17.11.2023 № 515 "О государственной программе Новгородской области "Формирование комфортной городской среды и модернизация системы коммунального хозяйства Новгородской |
| 1.1.7. | Уровень технической готовности объекта за год, соблюдение сроков выполнения работ (да/нет) | - | Данные согласно Постановлению Правительства Новгородской области от 17.11.2023 № 515 "О государственной программе Новгородской области "Формирование комфортной городской среды и модернизация системы коммунального хозяйства Новгородской |
| 1.2.1. | Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене (%) | Определяется как отношение количества аварийных канализационных сетей городского поселения в отчетном году, к общему количеству канализационных сетей городского поселения, умноженное на 100% | Данные согласно Постановлению Правительства Новгородской области от 17.11.2023 № 515 "О государственной программе Новгородской области "Формирование комфортной городской среды и модернизация системы коммунального хозяйства Новгородской |
| 1.2.2. | Объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод (куб.м.) | - | Сводная информация, сформированная на базе аналитических данных предоставляемая ООО «ВОДО-СБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ» |
| 1.2.3. | Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения (%) | Определяется как отношение очищенных сточных вод, до нормативных значений канализационных сетей городского поселения к общему количеству канализационных сетей городского поселения пропущенных через очистные сооружения, умноженное на 100% | Данные согласно Постановлению Правительства Новгородской области от 17.11.2023 № 515 "О государственной программе Новгородской области "Формирование комфортной городской среды и модернизация системы коммунального хозяйства Новгородской |
| 1.2.4. | Уровень технической готовности объекта за год, соблюдение сроков выполнения работ (да/нет) | - | Данные согласно Постановлению Правительства Новгородской области от 17.11.2023 № 515 "О государственной программе Новгородской области "Формирование комфортной городской среды и модернизация системы коммунального хозяйства Новгородской области" |
| 1.3.1. | Доля населения Окуловского муниципального района, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения (%) | - | Данные согласно Постановлению Правительства Новгородской области от 17.11.2023 № 515 "О государственной программе Новгородской области "Формирование комфортной городской среды и модернизация системы коммунального хозяйства Новгородской области" |
| 1.3.2. | Доля населения Окуловского городского поселения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения (%) | - | Данные согласно Постановлению Правительства Новгородской области от 17.11.2023 № 515 "О государственной программе Новгородской области "Формирование комфортной городской среды и модернизация системы коммунального хозяйства Новгородской области" |
| 1.3.3. | Завершено строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных государственной программой, нарастающим итогом (да/нет) | - | Данные согласно Постановлению Правительства Новгородской области от 17.11.2023 № 515 "О государственной программе Новгородской области "Формирование комфортной городской среды и модернизация системы коммунального хозяйства Новгородской области" |
| 2.1.1 | Прирост протяженности газораспределительной сети городского поселения (км) | Определяется как разность между протяженностью газораспределительной сети городского поселения в отчетном году и протяженностью газораспределительной сети городского поселения в предыдущем году | Сводная информация, сформированная на базе аналитических данных предоставляемая АО «Газпромгазораспределение» |
| 2.1.2. | Техническое обслуживание и текущий ремонт газопроводов, газовых сетей и газового оборудования, расположенного на территории городского поселения (да/нет) | - | Данные комитета Жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности |
| 3.1.1 | Снижение уровня потребления тепловой энергии в многоквартирных домах (%); | Определяется как разница показателей уровня потребления тепловой энергии в многоквартирных домах в отчетном году и уровнем потребления тепловой энергии в многоквартирных домах в предыдущем году | Сводная информация, сформированная на базе аналитических данных предоставляемая ООО «ТК Новгородская» |
| 3.1.2 | Снижение уровня потребления электроэнергии в многоквартирных домах (%) | Определяется как разница показателей уровня потребления электроэнергии в многоквартирных домах в отчетном году и уровнем электроэнергии в многоквартирных домах в предыдущем году | Сводная информация, сформированная на базе аналитических данных предоставляемых ООО «ТНС энерго Великий Новгород» |
| 3.2.1. | Снижение уровня потребления тепловой энергии и повышения рентабельности работы МУП «Банно-прачечное предприятие» по адресу: Новгородская обл., г. Окуловка, ул. 1 Мая, д.7 (да/нет) | Расчет прогнозных показателей до 2026 года выполнен на основании прошлых и настоящих тенденций, закономерностей, связей на будущее развитие объекта прогнозирования | Данные комитета Жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности |
| 4.1.1 | Возмещение недополученных доходов организациям, предоставляющим населению банные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек (тыс. рублей) | Расчет прогнозных показателей до 2026 года выполнен на основании прошлых и настоящих тенденций, закономерностей, связей на будущее развитие объекта прогнозирования | Данные комитета финансов |

1.2.8. Заменить в названии подпрограммы «Водоснабжение и водоотведение  в  Окуловском городском поселении на 2018-2027 годы» Программы цифру «2026» на «2027»;

1.2.9. Изложить пункт 2 паспорта подпрограммы «Водоснабжение и водоотведение  в  Окуловском городском поселении на 2018-2027 годы» Программы в следующей редакции:

«2. «Задачи и целевые показатели подпрограммы»:

| № п/п | Задачи подпрограммы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значение целевого показателя по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Задача 1. Развитие водоснабжения городского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | увеличение охвата водоснабжением домовладений (количество) | 10 | 30 | 50 | 70 | 90 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| 1.2. | обеспечение населения питьевой водой (куб.м.) | 150 | 1800 | 3450 | 3450 | 3450 | 3450 | 3450 | 3450 | 3450 | 3450 |
| 1.3. | увеличение протяженности системы холодного водоснабжения (км.) | 0,1 | 0,7 | 1,3 | 1,9 | 2,5 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| 1.4. | Положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий (да/нет) | - | да | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.5 | Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям(%) | - | - | 38,0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.6 | Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям(%) | - | - | 4,8 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.7 | Уровень технической готовности объекта за год, соблюдение сроков выполнения работ (да/нет) | - | - | да | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Задача 2. Развитие водоотведения городского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене (%) | 50,6 | 50,2 | 49,5 | 49,0 | 48,5 | 48,0 | 48,0 | 48,0 | 48,0 | 48,0 |
| 2.2 | Объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод (куб.м.) | 98,2 | 98,3 | 98,5 | 98,6 | 98,6 | 98,6 | 98,6 | 98,6 | 98,6 | 98,6 |
| 2.3 | Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения (%) | 47,0 | 47,5 | 49,0 | 49,5 | 49,5 | 49,5 | 49,5 | 49,5 | 49,5 | 49,5 |
| 2.4 | Уровень технической готовности объекта за год, соблюдение сроков выполнения работ (да/нет) | - | - | - | нет | да | - | - | - | - | - |
| 3. | Задача 3. Федеральный проект «Чистая вода» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля населения Окуловского муниципального района, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения (%) | - | - | - | - | - | 78,9 | 85,3 | - | - | - |
| 3.2. | Доля населения Окуловского городского поселения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения (%) | - | - | - | - | - | 90,0 | 97,9 | - | - | - |
| 3.3. | Завершено строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных государственной программой, нарастающим итогом (да/нет) | - | - | - | - | - | нет | да | - | - | - |

»;

1.2.10. Заменить в пункте 3 паспорта подпрограммы «Водоснабжение и водоотведение  в  Окуловском городском поселении на 2018-2026 годы» Программы цифру «2026» на «2027»;

1.2.11. Изложить пункт 4 паспорта подпрограммы «Водоснабжение и водоотведение в Окуловском городском поселении на 2018-2026 годы»   Программы в следующей редакции:

« 4.  Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс. рублей):

| Год | Источник финансирования |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет района | бюджет поселения | внебюджетные средства | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2018 | - | - | - | 901,70000 | - | 901,70000 |
| 2019 | - | 195,89619 | - | 1590,0000 | - | 1785,89619 |
| 2020 | - | 2356, 94637 | - | 1734,99786 | - | 4091,94423 |
| 2021 | - | 3153,00000 | - | 2544,99107 | - | 5697,99107 |
| 2022 | - | 3132,27187 | - | 2052,69856 | - | 5184,97043 |
| 2023 | 146556,200 | 4750,47000 | - | 2579,53860 | - | 153886,20860 |
| 2024 | 121366,500 | 38156,98944 |  | 3115,01933 | - | 162638,50877 |
| 2025 | - | - | - | 2350,00000 | - | 2350,00000 |
| 2026 | - | - | - | 1850,00000 | - | 1850,00000 |
| 2027 | - | - | - | 1850,00000 | - | 1850,00000 |
| всего | 267922,700 | 51745,57387 | - | 2056894542 | - | 340237,21929 |

»;

1.2.12.  Изложить раздел паспорта подпрограммы «Мероприятия подпрограммы «Водоснабжение и водоотведение в Окуловском городском поселении на 2018-2026 годы»  муниципальной программы в следующей редакции:

«Мероприятия подпрограммы «Водоснабжение и водоотведение в Окуловском городском поселении на 2018-2027 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок реализации по годам | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта подпрограммы) | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Задача 1. Развитие водоснабжения городского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | выполнение работ по ремонту системы холодного и горячего водоснабжения | Комитет | 2018 | 1.1., 1.2, 1.3 | Бюджет поселения | 87,620 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. | ремонт объектов нецентрализованного водоснабжения по адресу: г. Окуловка, ул. Пролетарская, рядом с д. 17; г.Окуловка, ул.2-я Комсомольская, рядом с д.18 | Комитет | 2018 | 1.1., 1.2, 1.3 | Бюджет поселения | 68,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3. | выполнение работ по разработке проекта сетей водоснабжения и водоотведения муниципальных комнат №7,8,9,11,13 и муниципальной квартиры №3 в жилом доме, расположенном по адресу: г.Окуловка, ул. 3-я Красноармейская, д.26. | Комитет | 2018 | 1.1., 1.2, 1.3, | Бюджет поселения | 33,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.4. | Выполнение работ по водоснабжению и водоотведению муниципальных комнат №7,8,9,11,13 и муниципальной квартиры №3 в жилом доме, расположенном по адресу: г. Окуловка, ул. 3-я Красноармейская, д.26. | Комитет | 2018 | 1.1., 1.2, 1.3 | Бюджет поселения | 170,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.5. | Строительство общественного колодца по адресу: г. Окуловка, ул. Благодатная рядом с д.14 | Комитет | 2018 | 1.1., 1.2. | Бюджет поселения | 54,741 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.6. | Приобретение и доставка плит ПН10-1 | Комитет | 2018 | 1.1., 1.2, 1.3 | Бюджет поселения | 31,980 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.7 | Установка плит ПН 10-1 | Комитет | 2018 | 1.1., 1.2, 1.3 | Бюджет поселения | 38,359 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.8. | Разработка проектно-сметной документации строительство сети водоснабжения г. Окуловка Новгородская область, от д. 40, ул. Островского до д. 79 по ул. Горная с пересечением улиц: Полевая, Чкалова, Новостроек | Комитет | 2019 | 1.4 | Бюджет поселения Бюджет поселения Областной бюджет | - | 611,32424 21,76624 195,89619 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.9. | Строительство сети водоснабжения г. Окуловка Новгородская область, от д. 40, ул. Островского до д. 79 по ул. Горная с пересечением улиц: Полевая, Чкалова, Новостроек | Комитет | 2020 | 1.1, 1.2.,1.3, 1.5, 1.6, 1.7 | Бюджет поселения Областной бюджет | - | - | 261,88294 2356, 94637 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.10. | Строительство объектов нецентрализованного водоснабжения по адресу: г. Окуловка, ул. Кропоткина, ул. Р. Люксембург | Комитет | 2021 | 1.1, 1.2 | Бюджет поселения Областной бюджет | - | - | - | 17,000 153,000 | - | - | - | - | - | - |
| 1.11. | Строительство объектов нецентрализованного водоснабжения по адресу: г. Окуловка, ул. Курортная, ул. Майорова | Комитет | 2022 | 1.1, 1.2 | Бюджет поселения Бюджет поселения Областной бюджет | - | - | - | - | 57,000 182,31107 228,000 | - | - | - | - | - |
| 1.12. | Строительство объектов нецентрализованного водоснабжения городского поселения | Комитет | 2023-2026 | 1.1., 1.2, 1.3 | Бюджет поселения Областной бюджет | - | - | - | - | - | 24,200 217,810 | 10,13438 91,20944 | - | - | - |
| 1.13. | Строительство объектов водоснабжения городского поселения | Комитет | 2020-2026 | 1.1., 1.2, 1.3 | Бюджет поселения | - | - | 75,000 | 113,000 | 72,30409 | 275,800 | 386,34495 | 1070,00 | - | - |
| 1.14. | Выполнение мероприятий для обеспечения водоснабжением городское поселение | Комитет | 2023-2026 | 1.1., 1.2, 1.3 | Бюджет поселения | - | - | - | - | 113,700 | 250,000 | 80,00 | 860,000 | 980,000 | 980,000 |
| 1.15. | Приобретение реагентов для очистки и обеззараживания воды | Комитет | 2024-2026 | 1.1., 1.2, 1.3 | Бюджет поселения | - | - | - | - | - | - | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
| 2. | Задача 2.Развитие водоотведения городского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Приобретение и поставка материалов для выполнения ремонта канализационных сети по адресу: г. Окуловка, ул. Стрельцова, д. 9 | Комитет | 2018 | 2.1., 2.2., 2.3., 2.4 | Бюджет поселения | 22, 350 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2. | Ремонт участка системы водоотведения по адресу: г. Окуловка, ул. Крупской | Комитет | 2018 | 2.1., 2.2., 2.3., | Бюджет поселения | 39, 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3. | Ремонт участка системы водоотведения по адресу: г. Окуловка, ул. Крупской, д.9 | Комитет | 2018 | 2.1., 2.2., 2.3. | Бюджет поселения | 95,370 | - | - | - | - | - | - |  | - | - |
| 2.4 | Приобретение материалов | Комитет | 2018 | 2.1., 2.2., 2.3. | Бюджет поселения | 171,280 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.5 | Разработка технико-экономического обоснования строительства очистных сооружений в д. Шуркино Окуловского городского поселения | Комитет | 2018 | 2.1., 2.2., 2.3. | Бюджет поселения | 90,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.6. | Разработка проектно-сметной документации на строительство объектов водоотведения городского поселения | Комитет | 2019-2020 | 2.1., 2.2., 2.3. | Бюджет поселения | - | 956,90952 | 961,1625 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.7. | Капитальный ремонт сети водоотведения с заменой оборудования по ул. Мира д. Шуркино | Комитет | 2021-2022 | 2.1., 2.2., 2.3, 2.4. | Бюджет поселения Областной бюджет | - | - | - | 1500,000 3000,000 | 1451,91813 2904,27187 | - | - | - | - | - |
| 2.8. | Строительство объектов водоотведения городского поселения | Комитет | 2020-2026 | 2.1., 2.2., 2.3, 2.4. | Бюджет поселения | - | - | 436,95242 | 914,99107 | - | 170,000 | 41,03234 | 400,00 | 850,00 | 850,00 |
| 2.9. | Выполнение мероприятий по обеспечению водоотведением городское поселение | Комитет | 2020-2026 | 2.1., 2.2., 2.3, 2.4. | Бюджет поселения | - | - | - | - | 175,46527 | 82,08038 | - | - | - | - |
| 3. | Задача 3. Федеральный проект «Чистая вода» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Строительство комплекса водоочистных сооружений в г. Окуловка | Комитет | 2023-2024 | 3.1., 3.2., 3.3. | Бюджет поселения Областной бюджет Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | 1512,62852 4231,31907 136812,52853 | - | - | - | - |
|  |  | МБУ «Чистый город» | 2023-2024 | 3.1., 3.2., 3.3. | Бюджет поселения Областной бюджет Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | 264,8297 301,35093 9743,67147 | 2577,50766 38065,78 121366,5 | - | - | - |
| Всего |  |  |  |  |  | 901,700 | 1785,89619 | 4091,94423 | 5697,99107 | 5184,97043 | 153886,20860 | 162638,50877 | 2350,00 | 1850,00 | 1850,00 |

»;

1.2.13. Заменить в названии подпрограммы «Газоснабжение в Окуловском городском поселении на 2018-2026 годы» Программы  цифру «2026» на «2027»;

1.2.14.  Изложить пункт 2 паспорта подпрограммы «Газоснабжение в Окуловском городском поселении на 2018-2026 годы» Программы в следующей редакции:

«2. «Задачи и целевые показатели подпрограммы»:

| № п/п | Задачи подпрограммы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значение целевого показателя по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |
| 1. | Задача 1. Развитие газоснабжения городского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Прирост протяженности газораспределительной сети поселения (км.) | 1,5 | 3,0 | 4,5 | 6,0 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| 1.2. | Техническое обслуживание и текущий ремонт газопроводов, газовых сетей и газового оборудования, расположенного на территории поселения (да/нет) | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да |

»;

1.2.15. Заменить в пункте 3 паспорта подпрограммы «Газоснабжение в Окуловском городском поселении на 2018-2026 годы» Программы цифру «2026» на «2027»;

1.2.16. Изложить пункт 4 паспорта подпрограммы «Газоснабжение в Окуловском городском поселении на 2018-2026 годы»  Программы в следующей редакции:

« 4.  Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс. рублей):

| Год | Источник финансирования |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет района | бюджет поселения | внебюджетные средства | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2018 | - | - | - | 47,900 | - | 47,900 |
| 2019 | - | - | - | 178,800 | - | 178,800 |
| 2020 | - | - | - | 109,46934 | - | 109,46934 |
| 2021 | - | - | - | 50,000 | - | 50,000 |
| 2022 | - | - | - | 145,000 | - | 145,000 |
| 2023 | - | - | - | 200,000 | - | 200,000 |
| 2024 | - | - | - | 200,000 | - | 200,000 |
| 2025 | - | - | - | 200,000 | - | 200,000 |
| 2026 | - | - | - | 200,000 | - | 200,000 |
| 2027 | - | - | - | 200,000 | - | 200,000 |
| всего | - | - | - | 1531,16934 | - | 1531,16934 |

»;

1.2.17.  Изложить раздел паспорта подпрограммы «Мероприятия подпрограммы «Газоснабжение в Окуловском городском поселении на 2018-2027 годы» Программы в следующей редакции:

«Мероприятия подпрограммы «Газоснабжение в  Окуловском городском поселении на 2018-2027 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок реализации по годам | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта подпрограммы) | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Задача 1. Развитие газоснабжения городского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Техническое обслуживание и текущий ремонт газопроводов, газовых сетей и газового оборудования, расположенного на территории городского поселения | Комитет | 2018-2027 | 1.1., 1.2 | Бюджет поселения | 47,900 | 178,800 | 109,46934 | 50,000 | 145,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,00 | 200,00 |
| Всего |  |  |  |  |  | 47,900 | 178,800 | 109,46934 | 50,000 | 145,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,00 |

1.2.18. Заменить в названии подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Окуловском городском поселении на 2018-2026 годы» Программы  цифру «2026» на «2027»;

1.2.19. Изложить пункт 2 паспорта подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Окуловском городском поселении на 2018-2025 годы» Программы в следующей редакции:

«2. «Задачи и целевые показатели подпрограммы»:

| № п/п | Задачи подпрограммы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значение целевого показателя по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |
| 1. | Задача 1. Повышение энергетической эффективности в многоквартирных домах на территории городского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Показатель 1. Снижение уровня потребления тепловой энергии в многоквартирных домах (%); | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 13,2 |
| 1.2. | Показатель 2. Снижение уровня потребления энергетической эффективности в многоквартирных домах (%) | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 13,2 |
| 2. | Задача 2 Повышение эффективного и рационального использования ТЭР на территории городского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Снижение потребления тепловой энергии и повышения рентабельности работы банно-прачечного предприятия по адресу: Новгородская обл., г. Окуловка, ул. 1 Мая, д.7 (да/нет) | - | - | да | - | - | - | - | - | - | - |

»;

1.2.20. Заменить в пункте 3 паспорта подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Окуловском городском поселении на 2018-2026 годы» Программы цифру «2026» на «2027»;

1.2.21. Изложить пункт 4 паспорта подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Окуловском городском поселении на 2018-2026годы»   Программы в следующей редакции:

« 4.  Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс. рублей):

| Год | Источник финансирования |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет района | бюджет поселения | внебюджетные средства | всего |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| 2018 | - | - | - | 830,07186 | - | 830,07186 |  |
| 2019 | - | - | - | 844,000 | - | 844,000 |  |
| 2020 | - | - | - | - | - | - |  |
| 2021 | - | - | - | - | - | - |  |
| 2022 | - | - | - | 60,58664 | - | 60,58664 |  |
| 2023 | - | - | - | 17,91962 | - | 17,91962 |  |
| 2024 | - | - | - | - | - | - |  |
| 2025 | - | - | - | - | - | - |  |
| 2026 | - | - | - | - | - | - |  |
| 2027 | - | - | - | - | - | - |  |
| всего | - | - | - | 1752,57812 | - | 1752,57812 |  |

»;

1.2.22.  Изложить раздел «Мероприятия подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Окуловском городском поселении на 2018-2027 годы» Программы в следующей редакции:

«Мероприятия подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в   Окуловском городском поселении на 2018-2027 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок реализации по годам | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта подпрограммы) | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Задача 1. Повышение энергетической эффективности в многоквартирных домах на территории городского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Повышение тепловой защиты здания, утепление ограждающих конструкций, оконных проемов, входных дверей | Комитет | 2018-2026 | 1.1., 1.2 | Бюджет поселения | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. | модернизация тепловых узлов | Комитет | 2018-2026 | 1.1., 1.2 | Бюджет поселения | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3 | ремонт и регулировка систем отопления и вентиляции | Комитет | 2018-2026 | 1.1., 1.2 | Бюджет поселения | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |
| 1.4 | восстановление/внедрение циркуляционных систем горячего водоснабжения | Комитет | 2018-2026 | 1.1., 1.2 | Бюджет поселения | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.5 | тепловая изоляция трубопроводов отопления и горячего водоснабжения | Комитет | 2018-2026 | 1.1., 1.2 | Бюджет поселения | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.6 | установка приборов учета тепловой энергии в многоквартирные дома (при необходимости с применением узлов погодного регулирования) | Комитет | 2018-2026 | 1.1., 1.2 | Бюджет поселения | - | - | - | - | 60,58664 | 17,91962 | - | - | - | - |
| 1.7 | выявление и устранение неучтенного расходования электроэнергии (обследование) | Комитет | 2018-2026 | 1.1., 1.2 | Бюджет поселения | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.8 | перекладка электрических сетей для снижения потерь электрической энергии | Комитет | 2018-2026 | 1.1., 1.2 | Бюджет поселения | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.9 | модернизация системы освещения, реконструкция системы вентиляции | Комитет | 2018-2026 | 1.1., 1.2 | Бюджет поселения | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |
| 1.10 | закупка энергопотребляющего оборудования высоких классов энергетической эффективности (установка датчиков движения, энергосберегающих ламп) | Комитет | 2018-2026 | 1.1., 1.2 | Бюджет поселения | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.11 | установка приборов учета электрической энергии в многоквартирные дома | Комитет | 2018-2026 | 1.1., 1.2 | Бюджет поселения | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Задача 2. Повышение эффективного и рационального использования ТЭР на территории городского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Строительство сетей газопровода и реконструкция (перевод на газоснабжение) объектов МУП «Банно-прачечное предприятие» по адресу: Новгородская обл., г. Окуловка, ул. 1 Мая, д.7 | Комитет, | 2018- 2019 | 2.1. | Бюджет поселения | 830,07186 | 844,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего |  |  |  |  |  | 830,07186 | 844,000 | - | - | 60,58664 | 17,91962 | - | - | - | - |

»

1.2.23. Заменить в названии подпрограммы «Развитие банных услуг, обеспечение их доступности для всех категорий граждан» Программы  цифру «2025» на «2027»;

1.2.24. Изложить пункт 2 паспорта подпрограммы «Развитие банных услуг, обеспечение их доступности для всех категорий граждан» Программы в следующей редакции:

«2. «Задачи и целевые показатели подпрограммы»:

| № п/п | Задачи подпрограммы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значение целевого показателя по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| 1. | Задача 1. Возмещение выпадающих доходов на покрытие убытков на оказание услуг бань |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Возмещение недополученных доходов организациям, предоставляющим населению банные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек (тыс. руб.) | 1919,2 | 2000,0 | 2000,0 | 2500,0 | 3000,0 | 7408,150 | - | - | - |

1.2.25. Заменить в пункте 3 паспорта подпрограммы «Развитие банных услуг, обеспечение их доступности для всех категорий граждан» Программы цифру «2025» на «2027»;

1.2.26. Изложить пункт 4 паспорта подпрограмма «Развитие банных услуг, обеспечение их доступности для всех категорий граждан» Программы в следующей редакции:

« 4.  Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс. рублей):

| Год | Источник финансирования |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет района | бюджет поселения | внебюджетные средства | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2019 | - | - | - | 1919,20 | - | 1919,20 |
| 2020 | - | - | - | 2000,00 | - | 2000,00 |
| 2021 | - | - | - | 2000,00 | - | 2000,00 |
| 2022 |  |  |  | 2500,00 | - | 2500,00 |
| 2023 | - | - | - | 3000,00 | - | 3000,00 |
| 2024 | - | - | - | 7408,15 | - | 7408,15 |
| 2025 | - | - | - | - | - | - |
| 2026 | - | - | - | - | - | - |
| 2027 | - | - | - | - | - | - |
| всего | - | - | - | 22119,20 | - | 18827,35 |

1.2.27.  Изложить раздел «Мероприятия подпрограммы «Развитие банных услуг, обеспечение их доступности для всех категорий граждан»  Программы в следующей редакции:

Мероприятия подпрограммы «Развитие банных услуг, обеспечение их доступности для всех категорий граждан»

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок реализации по годам | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта подпрограммы) | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Задача 1. Возмещение выпадающих доходов на покрытие убытков на оказание услуг бань |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Возмещение недополученных доходов организациям, предоставляющим населению банные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек | Комитет | 2019-2027 | 1.1. | Бюджет поселения | 1919,200 | 2000,00 | 2000,000 | 2500,000 | 3000,000 | 7480,150 | - | - | - |
| Всего |  |  |  |  |  | 1919,200 | 2000,00 | 2000,000 | 2500,000 | 3000,000 | 7480,150 | - | - | - |

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального района» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Окуловский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Проект подготовил и завизировал:

Заместитель председателя комитета

жилищно-коммунального хозяйства

и дорожной деятельности Администрации

муниципального района	 			                                           Л.В. Алексеева

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

проекта постановления Администрации муниципального района

от ___________ № _____

О внесении изменений в  постановление Администрации Окуловского муниципального района от 25.12.2017 № 1967

| Дата поступления на согласование, подпись | Наименование должности, инициалы и фамилия руководителя, с которым согласуется проект документа | Дата и номер документа, подтверждающего согласование, или дата согласования, подпись |
| --- | --- | --- |
|  | Заместитель Главы Администрации Окуловского муниципального района В.Л. Федотов |  |
|  | Начальник правового управления Е.А.Шоломова |  |
|  | Председатель комитета инвестиций, предпринимательства и сельского хозяйства Е.В. Соколова |  |
|  | Председатель комитета финансов Администрации Окуловского муниципального района А.С. Иванова |  |
|  | КСК |  |

УКАЗАТЕЛЬ РАССЫЛКИ

постановления      от ___________ № ______

О внесении изменений в  постановление Администрации Окуловского муниципального района от 25.12.2017 № 1967

| № п/п | Наименование адресата (должностное лицо, структурное подразделение, орган исполнительной власти области и др.) | Количество экземпляров |
| --- | --- | --- |
| 1. | Комитет муниципальной службы и организационной работы | 1 |
| 2. | Комитет ЖКХ и дорожной деятельности | 2 |
| 3. | Комитет финансов | 1 |
| 4 | Контрольно-счетная комиссия -эл.вид | 1 |
| 5. | Консультант плюс-эл.вид | 1 |
| 6. | Регистр-эл.вид | 1 |
| Итого |  | 4 |

Ведущий служащий-эксперт

комитета ЖКХ и дорожной деятельности

Администрации Окуловского

муниципального района	  			                             Е.В.Маклак