Администрация  ОКУЛОВСКОГО муниципального РАЙОНА

новгородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.02.2021 № 154

г.Окуловка

О внесении изменений в постановление Администрации Окуловского муниципального района от 06.11.2015 № 1944

В  соответствии   с  Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением Совета депутатов Окуловского городского поселения от  18.12.2019 № 177 «О бюджете Окуловского городского поселения на 2020 и на плановый период 2021 и 2022 годов» (в редакции решений Совета депутатов Окуловского городского поселения от 26.03.2020 № 187, от 27.05.2020 № 196, от  28.10.2020 № 13, от 23.12.2020 № 23), от 23.12.2020 № 22 «О бюджете Окуловского городского поселения на 2021 и на плановый период 2022 и 2023 годов»,  Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Окуловского муниципального района и Окуловского городского поселения, их формирования, реализации и оценки эффективности, утвержденным постановлением Администрации Окуловского муниципального района от 21.03.2017 № 349, Администрация Окуловского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление Администрации Окуловского муниципального района от 06.11.2015  № 1944 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Окуловского городского поселения на 2016-2022 годы (в редакции постановлений Администрации Окуловского муниципального района от 29.06.2016 № 900, от 27.10.2016 № 1517, от 23.06.2017 № 867, от 26.12.2017 № 1983, от 28.01.2019 № 57, от 30.03.2020 № 342):

1.1 Заменить в заголовке к тексту, в пункте 1 постановления цифру «2022» на «2023»;

1.2 В муниципальной программе «Повышение безопасности дорожного движения на территории Окуловского городского поселения на 2016-2022 годы», утвержденной названным постановлением от 06.11.2015 № 1944 (в редакции постановлений Администрации Окуловского муниципального района от 29.06.2016 №  900, от  27.10.2016 № 1517,  от  23.06.2017 № 867,  от  26.12.2017

№ 1983, от 28.01.2019 №  57, от 30.03.2020 № 342) (далее муниципальная программа):

1.2.1. Заменить в названии муниципальной программы цифру «2022» на «2023»;

1.2.2. Изложить  пункт  5   паспорта муниципальной  программы в следующей редакции:

«5. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы:

| № п/п | Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значения целевого показателя (по годам) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Цель 1. Сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Задача 1 создание системы пропаганды с целью формирования негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Уменьшение числа лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, % | 10 | 9,5 | 9 | 8,6 | 8,2 | 8 | 7,9 | 7,8 |
| 1.2. | Задача 2 совершенствование контрольной деятельности в сфере обеспечения безопасности дорожного движения; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Понижение социального риска (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 тысяч населения) % | 6 | 5,7 | 5,4 | 5,3 | 5,1 | 5 | 4,9 | 4,8 |
| 1.3 | Задача 3 повышение качества предоставления услуг по перевозке пассажиров; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Понижение транспортного риска (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 10 тысяч транспортных средств) % | 12 | 11,8 | 11,5 | 11,2 | 10,9 | 10,6 | 10,5 | 10,4 |
| 1.3.2 | Приобретение бланков карт маршрутов регулярных перевозок | - | - | - | 30 | - | 45 | 45 | 45 |
| 1.4. | Задача 4 Совершенствование организации безопасности дорожного движения автотранспортных средств и пешеходов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Установление дорожных знаков (шт.) | 64 | 40 | 40 | 69 | 97 | 41 | 15 | 15 |
| 1.4.3 | Установление искусственных неровностей (шт.) | 13 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.4.4 | Нанесение дорожной разметки, м.кв. | 1463,23 | 1435,93 | 1435,93 | 638,35 | 822,80 | 1212,5 | 1688,36 | 1688,36 |
| 1.4.5 | Обустройство улично-дорожной сети тротуарами (м. кв.) | - | - | - | - | - | - | 200 | 200 |
| 1.4.6 | Установка ограничивающих пешеходных ограждений от пешеходных переходов вблизи образовательных учреждений, м.п. | - | - | - | - | - | - | 200 | 200 |
| 1.4.7 | Содержание и ТО дорожных знаков, шт. | - | - | - | - | - | - | 800 | 800 |

1.2.3. Изложить пункт 7 паспорта муниципальной программы в следующей  редакции:

«7. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации (тыс. рублей):

| Год |  |  | Источник финансирования |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Област-ной бюджет | Федераль-ный бюджет |  | Районный бюджет | Бюджет Окуловского городского поселения | Внебюд-жетные средства | Всего |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2016 | - | - |  | - | 425,19 | - | 425,19 |
| 2017 | - | - |  | - | 528,405 | - | 528,405 |
| 2018 | - | - |  | - | 472,00 | - | 472,00 |
| 2019 | - | - |  | - | 351,700 | - | 351,700 |
| 2020 | - | - |  | - | 510,000 | - | 510,000 |
| 2021 | - | - |  | - | 510,00 | - | 510,00 |
| 2022 | - | - |  | - | 510,000 | - | 510,000 |
| 2023 | - | - |  | - | 510,00 | - | 510,00 |
| Всего | - | - |  | - | 3817,295 | - | 3817,295 |

1.2.5. Изложить раздел «Мероприятия  муниципальной программы» в следующей редакции:

«Мероприятия муниципальной программы»

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполни-тели (соисполнители) | Срок реализации | Целевой показатель | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Задача 1. Создание системы пропаганды с целью формирования негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Регулярное освещение в средствах массовой информации (далее СМИ) вопросов обеспечения безопасности дорожного движения | Комитет ОМВД России по Окуловс кому району | 2016-2023 годы | 1.1.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 | Изготовление и установка информационного щита на ул. Н.Николаева | Комитет ОМВД России по Окуловс кому району | 2016-2023 годы | 1.1.1 | бюджет Окуловс кого городско го поселения | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Задача 2. Совершенствование контрольной деятельности в сфере обеспечения безопасности дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Повышение безопасности движения в дорожной сети: приближение маршрутов патрулирования нарядов ДПС к очагам аварийности | Комитет ОМВД России по Окуловс кому району | 2016-2023 годы | 1.2.1. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2 | Устройство площадки для весового контроля по адресу: г. Окуловка, ул. Н. Николаева у д.59 | Комитет | 2016-2023 годы | 1.1.1. | бюджет Окуловс кого городско го поселения | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3 | Устройство площадки для весового контроля по адресу: Новгородская обл., г. Окуловка, ул. Калинина у д.129 | Комитет | 2016-2023 годы | 1.1.1. | бюджет Окуловс кого городско го поселения | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.4 | Устройство площадки для весового контроля по адресу: г. Окуловка, ул. Пролетарская у моста через р. Перетна | Комитет | 2016-2023 | 1.1.1. | бюджет Окуловс кого городско го поселения | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Задача 3. Повышение качества предоставления услуг по перевозке пассажиров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Проведение сезонных и текущих обследований дорожных условий на маршрутах движения городского общественного транспорта | Комитет ОМВД России по Окуловскому району | 2016-2023 | 1.1.1, 1.3.1. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2. | Осуществление контроля за исполнением обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, условий допуска к осуществлению регулярных перевозок | Комитет ОМВД России по Окуловскому району | 2016-2023 | 1.3.2. | бюджет Окуловс кого городско го поселения | - | - | - | 3,3 | - | 4,5 | 4,0 | 4,0 |
| 4 | Задача 4. Совершенствование организации безопасности дорожного движения автотранспорта и пешеходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Поставка и установка дорожных знаков (тыс.руб.) | Комитет ОМВД России по Окуловс кому району | 2016-2023 | 1.4.1. | бюджет Окуловс кого городско го поселения | 425,1 | 188,9 | 248,2 | 348,4 | 305,9 | 171,347 | 60,0 | 60,0 |

| 4.2 | Нанесение дорожной разметки (тыс.руб.) | Комитет ОМВД России по Окуловс кому району | 2016-2023 годы | 1.4.4. | бюджет Окуловс кого городско го поселения | - | 339,5 | 223,8 | - | 204,1 | 334,153 | 250,0 | 250,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.2.1 | Нанесение дорожной разметки по маршрутам движения автобусов (тыс.руб.) | Комитет ОМВД России по Окуловс кому району | 2016-2023 годы | 1.4.4. | бюджет Окуловс кого городско го поселения | - | 339,5 | 223,8 | - | 204,1 | 334,153 | 240,0 | 240,0 |
| 4.2.2 | Нанесение дорожной разметки на автомобильных стоянках городского поселения |  | 2016-2023 годы | 1.4.4. | бюджет Окуловс кого городско го поселения | - | - | - | - | - | 0,0 | 10,0 | 10,0 |
| 4.3 | Установление искусственных неровностей (тыс. руб.) | Комитет ОМВД России по Окуловс кому району | 2016-2023 годы | 1.4.3. | бюджет Окуловс кого городско го поселения | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.4 | Обустройство улично-дорожной сети тротуарами (тыс. руб.) | Комитет ОМВД России по Окуловс кому району | 2016-2023 годы | 1.4.5. | бюджет Окуловс кого городско го поселения | - | - | - | - | - | - | 196,0 | 196,0 |
| 4.5 | Установка ограничивающих пешеходных ограждений от пешеходных переходов вблизи образовательных учреждений | Комитет | 2016-2023 годы | 1.4.6. | бюджет Окуловс кого городско го поселения | - | - | - | - | - | - | 195,0 | 195,0 |
| 4.6 | Содержание и ТО дорожных знаков | Комитет | 2016-2023 годы | 1.4.7. | бюджет Окуловс кого городско го поселения | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
|  | ИТОГО по разделам |  |  |  | бюджет Окуловс кого городско го поселения | 425,19 | 528,4 | 472,00 | 351,7 | 510,0 | 510,0 | 510,0 | 510,0 |
|  | ИТОГО по мероприятиям программы |  |  |  | бюджет Окуловс кого городско го поселения | 425,19 | 528,40 | 472,00 | 351,7 | 510,0 | 510,0 | 510,0 | 510,0 |
|  |  |  |  |  | внебюд жетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |

9

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального района» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Окуловский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Заместитель Главы

администрации района                                                                В.Н. Алексеев