Администрация  ОКУЛОВСКОГО муниципального РАЙОНА

новгородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.04.2005 № 1586

г. Окуловка

О  внесении изменений в  муниципальную программу «Благоустройство территории Окуловского городского поселения

на 2024-2027 годы»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,  решениями Совета депутатов Окуловского городского поселения от 26.12.2024 № 158  «О бюджете Окуловского городского поселения на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов» (в редакции  решения Совета депутатов Окуловского городского поселения от 25.02.2025 № 161),  Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Окуловского муниципального района  и Окуловского городского поселения, их формирования, реализации, оценки эффективности, утвержденным постановлением  Администрация Окуловского муниципального района от 21.03.2017 № 349 (в редакции постановлений Администрации Окуловского муниципального района от 14.07.2022 № 1311, от 02.07.2024 № 998), Администрация Окуловского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Благоустройство территории Окуловского городского поселения на 2024-2027 годы», утвержденную постановлением Администрации Окуловского муниципального района от 07.03.2024 № 312 (в редакции постановлений Администрации Окуловского муниципального района от 17.02.2025 № 600, от 18.03.2025 № 1031) следующие изменения:

1.1. Изложить пункт 5 паспорта в следующей редакции:

«5.  Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы:

|  | Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значение целевого показателя по годам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Цель – повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания Окуловского городского поселения (далее – поселение), создание системы комплексного благоустройства поселения, направленной на улучшение качества жизни населения с целью удовлетворения потребностей населения поселения в благоприятных условиях; |  |  |  |  |
| 1.1. | Задача 1 Уличное освещение территории Окуловского городского поселения |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Оплата за электроэнергию (уличное освещение), % | 52 | 52 | 52 | 52 |
| 1.1.2. | Техническое обслуживание сетей уличного освещения, шт. | 1786 | 1829 | 1849 | 1869 |
| 1.1.3. | Строительство сетей уличного освещения и установка дополнительных светильников, ед. | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 1.1.4. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии, да/нет | да | да | да | да |
| 1.2. | Задача 2. Организация и содержание мест захоронения на территории Окуловского городского поселения |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Благоустройство и содержание кладбищ, ед. | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 1.2.2. | Обустройство и восстановление воинских захоронений, шт. | - | - | - | - |
| 1.3. | Задача 3. Прочие мероприятия по благоустройству на территории Окуловского городского поселения |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Поддержка местных инициатив граждан, % | 13 | 20 | - | - |
| 1.3.2 | Приобретение специализированной коммунальной техники (ед.) | 1 | - | - | - |
| 1.3.3. | Озеленение ул. Ленина, ремонт хоккейной коробки «Лидер» (да/нет) | да | - | - | - |
| 1.3.4 | Проведение прочих мероприятий комплексного благоустройства территории поселения, ед. | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 1.3.5 | Выполнение работ по капитальному ремонту спортивно-оздоровительного сооружения (хоккейная коробка) (ед.) | - | 1 | - | - |
| 1,3.6 | Обустройство контейнерных площадок (да/нет) | - | да | - | - |
| 1.3.7 | Озеленение общественных территорий г. Окуловка (да/нет) | - | да | - | - |
| 1.3.8 | Уничтожение борщевика Сосновского, га | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 1.4. | Задача 4. Строительство кладбища традиционного захоронения г. Окуловка |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Строительство кладбища традиционного захоронения г. Окуловка, ед. | - | - | 1 | - |
| 5.1 | Задача 5. Проведение мероприятий, планируемых к реализации в рамках Соглашения о сотрудничестве в области социально-экономического развития муниципального образования "Окуловский муниципальный район" Новгородской области от 08.09.2021 № 01-46/100 |  |  |  |  |
| 1.5.1 | Обустройство спортивной площадки "Локомотив", (да/нет). | да | - | - | - |
| 6.1. | Задача 6. Проведение мероприятий, планируемых к реализации в рамках Соглашения о сотрудничестве в области социально-экономического развития муниципального образования "Окуловский муниципальный район" Новгородской области от 08.09.2021 № 01-53/326 |  |  |  |  |
| 1.6.1 | Озеленение и благоустройство на территории г. Окуловка, (да/нет) | да | - | - | - |

»;

1.2.  Изложить раздел «Мероприятия муниципальной программы» в  следующей редакции:

IV. «Мероприятия муниципальной программы

| № п/п | Наименование мероприятия |  | Исполнитель | Срок реализации по годам | Целевой показатель | Источник финансирова ния | Объем финансирования по годам (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Задача 1. Уличное освещение территории Окуловского городского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1. |  | Реализация подпрограммы «Уличное освещение территории Окуловского городского поселения» | Комитет ЖКХ и ДД, подрядные организации, привлеченные на конкурсной основе, иные предприятия и организации (по согласованию) | 2024-2027 | 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4. | Бюджет поселения | 13 377,00 | 11 532,00 | 5 132,00 | 5 105,00 |
| Задача 2. Организация и содержание мест захоронения на территории Окуловского городского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.1 | Реализация подпрограммы «Организация и содержание мест захоронения на территории Окуловского городского поселения» |  | МБУ «Чистый город», Комитет ЖКХ и ДД, подрядные организации, привлеченные на конкурсной основе, иные предприятия и организации (по согласованию) | 2024-2027 | 1.2.1 1.2.2. | Бюджет поселения | 141,95 | 400,00 | 500,00 | 500,00 |
| Задача 3. Прочие мероприятия по благоустройству на территории Окуловского городского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43.1 | Реализация подпрограммы «Прочие мероприятия по благоустройству на территории Окуловского городского поселения» |  | Комитет ЖКХ и ДД, подрядные организации, привлеченные на конкурсной основе, иные предприятия и организации (по согласованию) | 2024-2027 | 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.3.4 1.3.5 1.3.6 1.3.7 1.3.8 | Областной бюджет | 200,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет района | 1 966,317 | 803,7 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет поселения | 3 135,67604 | 14 960,27532 | 2 700 | 2 700 |
| Задача 4. Строительство кладбища традиционного захоронения г. Окуловка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44.1 | Реализация подпрограммы «Строительство кладбища традиционного захоронения г. Окуловка» |  | Комитет ЖКХ и ДД, подрядные организации, привлеченные на конкурсной основе, иные предприятия и организации (по согласованию) | 2024-2027 | 1.4.1. | Бюджет поселения | - | 2 700,00 | 2 000,00 | - |
| Задача 5. «Проведение мероприятий, планируемых к реализации в рамках Соглашения о сотрудничестве в области социально-экономического развития муниципального образования «Окуловский муниципальный район» Новгородской области от 08.09.2019 № 01-46/100» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 5.1 | Обустройство спортивной площадки «Локомотив» |  | Комитет ЖКХ и ДД, подрядные организации, привлеченные на конкурсной основе, иные предприятия и организации (по согласованию) | 2024 | 1.5.1. | Бюджет района | 6 543,83745 | - | - | - |
| Задача 6. «Проведение мероприятий, планируемых к реализации в рамках Соглашения о сотрудничестве в области социально-экономического развития муниципального образования «Окуловский муниципальный район» Новгородской области от 08.09.2021 № 01-53/326» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 6.1 | Озеленение и благоустройство на территории г. Окуловка |  | Комитет ЖКХ и ДД, подрядные организации, привлеченные на конкурсной основе, иные предприятия и организации (по согласованию) | 2024 | 1.6.1. | Бюджет района | 3 662,10203 | - | - | - |

»;

1.3.  Изложить раздел V. «ПОРЯДОК расчета значений целевых показателей муниципальной программы  Окуловского городского поселения или источники получения информации «Благоустройство территории Окуловского городского поселения на 2024-2026 годы» в  следующей редакции:

V.  ПОРЯДОК

расчета значений целевых показателей муниципальной программы                  Окуловского городского поселения или источники получения информации «Благоустройство территории Окуловского городского поселения на 2024-2027 годы»

| № целево го показа теля в паспор те муниципальной программы | Наименование целевого показателя, единица измерения | Порядок расчета значения целевого показателя | Источник получения информации, необходимой для расчета целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 | Оплата за электроэнергию (уличное освещение), % | Определяется договором № | тариф (руб./кВт.ч)2-х зонный ночная зона-7,16818;2-х зонный дневная зона-11,30525 |
| 1.1.2 | Техническое обслуживание сетей уличного освещения, шт. | Определяется в соответствии муниципальным контрактом | Данные комитета ЖКХ и ДД |
| 1.1.3 | Строительство сетей уличного освещения и установка дополнительных светильников, ед. | Определяется исходя из планов на соответствующий год | Сметная документация |
| 1.1.4 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии, да/ нет | Определяется в соответствии муниципальным контрактом | Техническое задание |
| 1.2.1 | Благоустройство и содержание кладбищ, ед. | Определяется исходя из планов на соответствующий год | Данные комитета ЖКХ и ДД |
| 1.2.2 | Обустройство и восстановление воинских захоронений, ед. | Определяется соглашением о предоставлении из областного бюджета бюджету Окуловского городского поселения субсидии | Сметная документация |
| 1.3.1 | Поддержка местных инициатив граждан,% | Определяется исходя из планов на соответствующий год | Данные комитета ЖКХ и ДД |
| 1.3.2. | Приобретение специализированной коммунальной техники, ед. | Определяется исходя из планов на соответствующий год | Данные комитета ЖКХ и ДД |
| 1.3.3 | Озеленение ул. Ленина, ремонт хоккейной коробкт «Лидер», (да/нет) | Определяется исходя из планов на соответствующий год | Данные комитета ЖКХ и ДД |
| 1.3.4 | Проведение прочих мероприятий комплексного благоустройства территории поселения, ед. | Определяется исходя из планов на соответствующий год | Данные комитета ЖКХ и ДД |
| 1.3.5 | Выполнение работ по капитальному ремонту спортивно-оздоровительного сооружения (хоккейная коробка) (ед.) | Определяется исходя из планов на соответствующий год | Данные комитета ЖКХ и ДД |
| 1.3.6 | Обустройство контейнерных площадок (да/нет) | Определяется исходя из планов на соответствующий год | Данные комитета ЖКХ и ДД |
| 1.3.7 | Озеленение общественных территорий г. Окуловка | Определяется исходя из планов на соответствующий год | Сметная документация |
| 1.3.8. | Уничтожение борщевика Сосновского, га | Определяется в соответствии муниципальным контрактом | Данные комитета ЖКХ и ДД |
| 1.4.1 | Строительство кладбища традиционного захоронения в г. Окуловка, ед. | Определяется исходя из планов на соответствующий год | Проектно-сметная документация |
| 1.5.1 | Обустройство спортивной площадки «Локомотив», (да/нет) | Определяется в соответствии муниципальным контрактом | Данные комитета ЖКХ и ДД |
| 1.6.1 | Озеленение и благоустройство на территории г. Окуловка, (да/нет). | Определяется в соответствии муниципальным контрактом | Данные комитета ЖКХ и ДД |

1.4. В подпрограмме «Прочие мероприятия по благоустройству на территории Окуловского городского поселения» муниципальной программы:

1.4.1. Изложить пункт 2 паспорта в следующей редакции:

«2. Задачи и целевые показатели подпрограммы муниципальной программы:

|  | Задачи подпрограммы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значение целевого показателя (по годам) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| Задача 1. Поддержка местных инициатив граждан |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Софинансирование мероприятий, направленных на реализацию проектов местных инициатив граждан, (%) | 13 | 20 | - | - |
| Задача 2.Приобретение специализированной коммунальной техники |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Приобретение специализированной коммунальной техники, (ед.) | 1 | - | - | - |
| Задача 3. Озеленение ул. Ленина, ремонт хоккейной коробки «Лидер» |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Озеленение ул. Ленина, ремонт хоккейной коробки «Лидер» (да/нет) | да | - | - | - |
| Задача 4. Проведение прочих мероприятий комплексного благоустройства территории поселения |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Проведение прочих мероприятий комплексного благоустройства территории поселения, (ед.) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Задача 5. Выполнение работ по капитальному ремонту спортивно-оздоровительного сооружения (хоккейная коробка) |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Выполнение работ по капитальному ремонту спортивно-оздоровительного сооружения (хоккейная коробка) (ед.) | - | 1 | - | - |
| Задача 6. Обустройство контейнерных площадок |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Обустройство контейнерных площадок (да/нет) | - | да | - | - |
| Задача 7. Озеленение общественных территорий г. Окуловка |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Озеленение общественных территорий г. Окуловка, (да/нет) | - | да | - | - |
| Задача 8. Уничтожение борщевика Сосновского |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Уничтожение борщевика Сосновского, (га) | 25 | 25 | 25 | 25 |

»;

1.4.2. Изложить пункт 4 паспорта  в следующей редакции:

« 4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс. рублей):

|  | Источник финансирования |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет района | Бюджет поселения | Внебюджетные источники | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2024 | - | 200,00 | 1 966,317 | 3 135,67604 |  | 5 301,99304 |
| 2025 | - | - | 803,70 | 14 960,27532 |  | 15 763,97532 |
| 2026 | - | - | - | 2 700,00 |  | 2 700,00 |
| 2027 | - | - | - | 2 700,00 |  | 2 700,00 |
| всего | - | 200,00 | 2 770,017 | 23 495,95136 |  | 26 465,96836 |

»;

1.4.3. Изложить раздел мероприятия подпрограммы «Прочие мероприятия по благоустройству на территории Окуловского городского поселения» в следующей редакции:

«Мероприятия подпрограммы «Прочие мероприятия по благоустройству на территории поселения»

| № п/п |  | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок реализации по годам | Целевой показатель | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Задача 1. Поддержка местных инициатив граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Поддержка местных инициатив граждан, благоустройство места отдыха на ул. Титова г. Окуловка, ТОС «Хуторок» | Комитет ЖКХ и ДД, подрядные организации | 2024 | 1.1 | Бюджет поселения | 30, 00 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 200,00 | - | - | - |
| 1.2 |  | Поддержка местных инициатив граждан | Комитет ЖКХ и ДД, подрядные организации | 2024-2027 | 1.2 | Бюджет поселения | - | 50,00 | - | - |
| Задача 2. Проведение прочих мероприятий комплексного благоустройства территории Окуловского городского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Приобретение специализированной коммунальной техники |  | Комитет ЖКХ и ДД, подрядные организации | 2024-2027 | 2.1 | Бюджет района | 1 529,15033 | - | - | - |
|  |  |  | МБУ «Чистый город» |  |  | Бюджет района | 137,16667 |  |  |  |
| 2.2 | Озеленение ул. Ленина, ремонт хоккейной коробки «Лидер» |  | МБУ «Чистый город» | 2024-2027 | 3.1 | Бюджет района | 300,00 | - | - | - |
| 2.3 | Проведение прочих мероприятий комплексного благоустройства. |  | Комитет ЖКХ и ДД, подрядные организации | 2024-2027 | 2.1 | Бюджет поселения | 2 503,17604 | 1 150 | 1 150 | 1 150 |
|  |  |  | МБУ «Чистый город» |  |  | Бюджет поселения | 250 | 900 | 1050 | 1050 |
| 2.4 | Выполнение работ по капитальному ремонту спортивно-оздоровительного сооружения (хоккейная коробка) |  | Комитет ЖКХ и ДД, подрядные организации | 2025 | 2.4 | Бюджет поселения | - | 11 060,27532 | - | - |
| 2.5 | Обустройство контейнерных площадок |  | Комитет ЖКХ и ДД, подрядные организации | 2025 | 2.5 | Бюджет поселения | - | 1 000 | - | - |
| 2.6 | Озеленение общественных территорий г. Окуловка |  | Комитет ЖКХ и ДД, подрядные организации | 2025 | 2.6 | Бюджет поселения | - | 300 | - | - |
| 2.7 | Иные межбюджетные трансферты из бюджета Окуловского муниципального района на ликвидацию мест несанкционированного размещения отходов |  | МБУ «Чистый город» | 2025 | 2.7 | Бюджет района | - | 803,70 | - | - |
| Задача 3. Уничтожение борщевика Сосновского |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Уничтожение борщевика Сосновского | Комитет ЖКХ и ДД, подрядные организации | 2024-2027 | 3.1 | Бюджет поселения | 352,5 | 500 | 500 | 500 |

»

1.5. В подпрограмме «Строительство кладбища традиционного захоронения г. Окуловка» муниципальной программы:

1.5.1. Изложить пункт 4 паспорта подпрограммы   в следующей редакции:

«4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс. рублей):

|  | Источник финансирования |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет района | Бюджет поселения | Внебюджетные источники | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2024 | - | - |  | - |  | - |
| 2025 | - | - |  | 2 700 |  | 2 700 |
| 2026 | - | - |  | 2 000 |  | 2 000 |
| 2027 | - | - |  | - |  | - |
| всего | - | - |  | 4 700 |  | 4 700 |

»;

1.5.2. Изложить раздел мероприятия подпрограммы «Строительство кладбища традиционного захоронения г. Окуловка» в следующей редакции:

«Мероприятия подпрограммы «Строительство кладбища традиционного захоронения г. Окуловка»

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок реализации по годам | Целевой показатель | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Задача 1. Благоустройство и содержание кладбищ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Строительство кладбища традиционного захоронения в г. Окуловка | Комитет, подрядные организации | 2024-2027 | 1.1 | Бюджет поселения | - | 2 700 | 2 000 | - |

».

2. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

3.Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального района» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Окуловский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Заместитель Главы

администрации района      М.А. Борисова