Администрация  ОКУЛОВСКОГО муниципального РАЙОНА

новгородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.02.2021 №  161

г.Окуловка

Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение безопасности гидротехнического сооружения «Плотина «Горнешно» на р.Боровна Окуловского муниципального района на 2021 – 2023 годы»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 21 июля 1997 года № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений», решением Думы Окуловского муниципального района от 28.12.2020 №26 «О бюджете Окуловского муниципального района на 2021 год и плановый период 2022 – 2023 годов», Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Окуловского муниципального района и Окуловского городского поселения, их формирования, реализации и оценки эффективности, утвержденным постановлением Администрации Окуловского муниципального района от 21.03.2017 № 349, Администрация Окуловского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Обеспечение безопасности гидротехнического сооружения «Плотина «Горнешно» на р.Боровна Окуловского муниципального района   на 2021 – 2023 годы».

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального района» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Окуловский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава района                                                                                  А.Л. Шитов

лс

№0161-п

Утверждена

постановлением Администрации

Окуловского муниципального

района  от 16.02.2021 № 161

Муниципальная программа

«Обеспечение безопасности гидротехнического сооружения «Плотина «Горнешно» на р.Боровна Окуловского муниципального района

на 2021 – 2023 годы»

Паспорт муниципальной программы

1. Ответственный исполнитель муниципальной программы: главный специалист по делам ГО и ЧС Администрации Окуловского муниципального района.

2. Соисполнители муниципальной программы:

комитет жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности Администрации Окуловского муниципального района.

3. Участники муниципальной программы (при наличии): отсутствуют.

4. Подпрограммы муниципальной программы (при наличии): отсутствуют.

5. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы:

| N п/п | Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значения целевого показателя по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Цель 1: Обеспечение безопасности гидротехнического сооружения Окуловского района «Плотина «Горнешно» . |  |  |  |
| 1.1. | Задача 1: Заключение договора обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на ГТС. |  |  |  |
| 1.1.1. | Показатель 1: Количество заключенных договоров, шт. | 1 | 1 | 1 |
| 1.2. | Задача 2: Разработка и утверждение паспорта безопасности гидротехнического сооружения «Плотина «Горнешно» |  |  |  |
| 1.2.1. | Показатель 1: Количество разработанных паспортов безопасноти гидротехнических сооружений, шт. | 1 | - | - |
| 1.2.2. | Показатель 2: Количество утвержденных паспортов безопасности гидротехнических сооружений, шт. | 1 | - | - |
| 1.3. | Задача 3: Проведение ремонта ГТС «Плотина «Горнешно» (исполнение решения Окуловского районного суда от 14 мая 2020 года) |  |  |  |
| 1.3.1 | Показатель 1: Количество разработанных ПСД на капитальный ремонт ГТС «Плотина «Горнешно», шт. | 1 | - | - |
| 1.3.2. | Показатель 2: Количество отремонтированных ГТС, шт. | - | - | 1 |

6. Сроки реализации муниципальной программы: 2021- 2023 годы.

7. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации (тыс. руб.):

| Год | Источник финансирования |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет района | бюджет поселения | Внебюд-жетные средства | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2021 | - | - | 4800,505 | - | - | 4800,505 |
| 2022 | - | - | 100 | - | - | 100 |
| 2023 | - | - | 100 | - | - | 100 |
| Всего | - | - | 5000,505 | - | - | 5000,505 |

8. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы:

Исполнение требований федерального законодательства по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений:

- заключение  договора обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинения вреда в результате аварии на ГТС;

- разработка паспорта  безопасности гидротехнического сооружения «Плотина «Горнешно»;

- утверждение паспорта безопасности гидротехнического сооружения «Плотина «Горнешно»;

- - разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт ГТС «Плотина «Горнешно».

- Характеристика текущего состояния в сфере реализации муниципальной программы

В соответствии с    Федеральным законом от 21.07.1997 N 117-ФЗ
"О безопасности гидротехнических сооружений"  собственник гидротехнического сооружения и (или) эксплуатирующая организация обязаны:

- заключать договор обязательного страхования гражданской ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации об

обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте;

- осуществлять капитальный ремонт, реконструкцию, консервацию и ликвидацию гидротехнического сооружения в случае его несоответствия обязательным требованиям.

По решению Окуловского районного суда Новгородской области от 15 мая 2020 года по делу № 2-11-293/2020 Администрация Окуловского муниципального района обязана в срок до 1 декабря 2020 года на плотине «Горнешно» совершить следующие действия: провести мероприятия по ремонту плотины «Горнешно» и разработать паспорт безопасности  ГТС «Плотина «Горнешно».

Лимиты денежных средств на работы по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений в бюджете Окуловского муниципального района  на 2021 - 2022 годы отсутствуют.

Нарушение требований к обеспечению безопасности гидротехнических сооружений, установленных законодательством Российской Федерации, является административным правонарушением, предусмотренным ст.9.2.Кодекса об административных правонарушениях  Российской Федерации.

- Перечень и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации  муниципальной программы

Основными показателями реализации муниципальной программы являются:

- заключение  договора обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на ГТС;

- разработка паспорта безопасности гидротехнического сооружения «Плотина «Горнешно»;

- утверждение паспорта безопасности гидротехнического сооружения «Плотина «Горнешно»;

- - разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт ГТС «Плотина «Горнешно»;

К рискам невыполнения мероприятий муниципальной программы относятся:

- невыполнение плановых объемов финансирования;

- срыв сроков реализации мероприятий муниципальной программы;

- изменение стоимости работ по обеспечению безопасности гидротехнического сооружения.

Предупредительные меры по предотвращению риска невыполнения мероприятий муниципальной программы:

-подготовка предложения по перераспределению финансовых средств;

- корректировка сроков реализации муниципальной программы;

- изучение рынка услуг.

- Механизм управления реализацией муниципальной программы

Муниципальная  программа предусматривает реализацию системы мероприятий, ориентированных на обеспечение безопасности гидротехнических сооружений Окуловского муниципального района.

Оперативный контроль над ходом реализации муниципальной программы и систематизацию информации о ходе её реализации обеспечивает главный специалист по делам ГО и ЧС Администрации Окуловского муниципального района.

Управление реализацией муниципальной программы осуществляет главный специалист по делам ГО и ЧС Администрации Окуловского муниципального района, который вносит в установленном порядке предложения по упорядочению мероприятий, предусмотренных муниципальной программой, с учётом складывающейся социально-экономической ситуации.

Главный специалист по делам ГО и ЧС Администрации Окуловского муниципального района готовит полугодовой и годовой отчёты о ходе реализации муниципальной программы с приложением сведений о финансировании и освоении средств.

- Мероприятия муниципальной программы

| N п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок реали зации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта муниципальной программы) | Источник финансиро-вания | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Задача 1: Заключение договора обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинения вреда в результате аварии на ГТС. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Заключение договора обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинения вреда в результате аварии на ГТС «Плотина «Горнешно» | Главный специалист по делам ГО и ЧС Администрации Окуловского муниципального района | 2021 – 2023 годы | 1.1.1. | Бюджет Окуловского муниципаль-ного района | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2. | Задача 2: Разработка и утверждение паспорта безопасности гидротехнического сооружения «Плотина «Горнешно» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Разработка паспорта безопасности гидротехнического сооружения «Плотина «Горнешно» | Главный специалист по делам ГО и ЧС Администрации Окуловского муниципального района | 2021 год | 1.2.1. | Бюджет Окуловского муниципаль-ного района | 70,00 | - | - |
| 2.2. | Утверждение паспорта безопасности гидротехнического сооружения «Плотина «Горнешно» | Главный специалист по делам ГО и ЧС Администрации Окуловского муниципального района | 2021 год | 1.2.2. |  | - | - | - |
| 3. | Задача 3: Проведение ремонта ГТС «Плотина «Горнешно» (исполнение решения Окуловского районного суда от 14 мая 2020г.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт ГТС «Плотина «Горнешно»; | Комитет жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности Администрации Окуловского муниципального района | 2021 год | 1.3.1. | Бюджет Окуловского муниципаль-ного района | 4 630,505 | - | - |
| 3.2. | Проведение капитального ремонта ГТС «Плотина «Горнешно» | Комитет жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности Администрации Окуловского муниципального района | 2022 – 2023 годы | 1.3.2. | Бюджет Окуловского муниципаль-ного района | - | - | - |