Администрация  ОКУЛОВСКОГО муниципального РАЙОНА

новгородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.10.2021 № 1734

г.Окуловка

О внесении изменений в  Муниципальную программу

«Благоустройство территории Окуловского городского поселения

на 2019-2023 годы»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением Совета депутатов Окуловского городского поселения от 23.12.2020 № 22 «О бюджете Окуловского городского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (в редакции решений Совета депутатов Окуловского городского поселения от 24.03.2021 № 25, от 23.06.2021 № 39),  Порядком принятия решения о разработке муниципальных программ Окуловского муниципального района и Окуловского городского поселения, их формирования, реализации и оценки эффективности, утвержденным постановлением Администрации Окуловского муниципального района от 21.03.2017 № 349, Администрация Окуловского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Внести в Муниципальную программу «Благоустройство территории Окуловского городского поселения на 2019-2023 годы», утвержденную постановлением Администрации Окуловского муниципального района от 26.02.2019 № 202 (в редакции постановлений Администрации Окуловского муниципального района от 05.04.2019                 №  383, от 25.07.2019 № 941, от 26.03.2020  № 322,  от 18.02.2021  № 168,  от  11.03.2021 № 285,  от  25.06.2021

№ 1015) (далее – Программа) изменения:

1.1. Изложить пункт 5 паспорта Программы в следующей редакции:

«5.  Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы:

|  | Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значение целевого показателя по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Цель – повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания Окуловского городского поселения (далее – поселение), создание системы комплексного благоустройства поселения, направленной на улучшение качества жизни населения с целью удовлетворения потребностей населения поселения в благоприятных условиях; |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Задача 1 Уличное освещение территории Окуловского городского поселения |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Оплата за электроэнергию (уличное освещение), % | 70 | 70 | 52 | 52 | 52 |
| 1.1.2. | Техническое обслуживание точек уличного освещения, шт. | 1462 | 1498 | 1477 | 1497 | 1531 |
| 1.1.3. | Строительство сетей уличного освещения и установка дополнительных светильников, шт. | 5 | 10 | 20 | 20 | 10 |
| 1.1.4. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии, % | - | - | 18 | 18 | 18 |
| 1.2. | Задача 2. Организация и содержание мест захоронения на территории Окуловского городского поселения |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Организация и содержание мест захоронения на территории поселения, шт. | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| 1.2.2 | Обустройство и восстановление воинских захоронений | 8 | 8 | - | - | - |
| 1.3. | Задача 3. Строительство кладбища традиционного захоронения г. Окуловка |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Строительство кладбища традиционного захоронения в г. Окуловка, ед. | - | - | - | - | 1 |
| 1.4. | Задача 4. Прочие мероприятия по благоустройству на территории Окуловского городского поселения |  |  |  |  |  |
| 1.4.1. | Софинансирование мероприятий, направленных на реализацию проектов местных инициатив граждан, % | 36 | 30 | 35 | 35 | 35 |
| 1.4.2. | Проведение прочих мероприятий, ед. | 14 | 14 | 14 | 0 | 14 |
| 1.4.3. | Софинансирование мероприятий, направленных на реализацию проекта «Народный бюджет», % | 50 | - | - | - | - |
| 1.4.4 | Выполнение работ по уничтожению борщевика Сосновского, га | - | - | 20 | 20 | 20 |
| 1.4.5 | Финансовое обеспечение первоочередных расходов, ед. | - | - | 1 | - | - |
| 1.5 | Задача 5. Благоустройство общественных пространств на территории г. Окуловка |  |  |  |  |  |
| 1.5.1 | Модернизация детских площадок, шт. | - | - | 9 | 6 | - |
| 1.5.2 | Обустройство спортивной площадки «Локомотив», шт. | - | - | 1 | - | - |

1.2. Изложить пункт 7 паспорта Программы в следующей редакции:

«7. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации (тыс. рублей):

|  | Источник финансирования |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет Окуловского муниципального района (далее – бюджет района) | Бюджет Окуловского городского поселения (далее – бюджет поселения) | Внебюджетные источники | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2019 |  | 1 504,25122 |  | 16 557,20825 |  | 18 061,45947 |
| 2020 | 565,692270 | 212,33803 |  | 17 701,576800 |  | 18 479,607100 |
| 2021 |  | 22 976,50 | 1 661,846 | 15 928,66852 |  | 40 567,01452 |
| 2022 |  |  |  | 10 350,0 |  | 10 350,0 |
| 2023 |  |  |  | 15 800,0 |  | 15 800,0 |
| всего | 565,692270 | 24 693,08925 | 1 661,846 | 76 337,45357 |  | 103 258,08109 |

»

1. 3. Изложить раздел «Мероприятия муниципальной программы» Программы в  следующей редакции:

«Мероприятия муниципальной программы

| № п/п | Наименование мероприятия |  |  |  | Исполнитель |  |  | Срок реализации по годам |  | Целевой показатель | Источник финансирова ния | Объем финансирования по годам (тыс. рублей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 |  |  |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Задача 1. Организация освещения улиц Окуловского городского поселения в целях улучшения условий проживаний жителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1. | Реализация подпрограммы «Уличное освещение территории Окуловского городского поселения» |  |  | Комитет, подрядные организации, привлеченные на конкурсной основе, иные предприятия и организации (по согласованию) |  |  |  |  | 2019-2023 | 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 | Бюджет поселения | 10 667,4 | 11558,929 | 9200 | 9500 | 10500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 161,29322 |  |  |  |  |
| 2 | Задача 2. Организация и содержание мест захоронения на территории поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.1 | Реализация подпрограммы «Организация и содержание мест захоронения на территории Окуловского городского поселения» | Комитет, подрядные организации, привлеченные на конкурсной основе, иные предприятия и организации (по согласованию) |  |  |  | 2019-2023 |  |  |  | 1.2.1 | Бюджет поселения | 262,96061 | 261,97285 | 350 | 350 | 400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 291,49 | 65,75188 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | - | 226,70927 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Задача 3. Строительство кладбища |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33.1 | Реализация подпрограммы «Строительство кладбища традиционного захоронения г. Окуловка» | Комитет, подрядные организации, привлеченные на конкурсной основе, иные предприятия и организации (по согласованию) |  |  |  | 2019-2023 |  |  |  | 1.3.1 | Бюджет поселения | 432,02325 | 613,1088 | 1035,58 | 0 | 0 |
| 4 | Задача 4. Проведение прочих мероприятий комплексного благоустройства территории поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44.1 | Реализация подпрограммы «Прочие мероприятия по благоустройству на территории Окуловского городского поселения» |  | Комитет, подрядные организации, привлеченные на конкурсной основе, иные предприятия и организации (по согласованию) |  |  | 2019-2023 |  |  |  | 1.4.1 1.4.2 1.4.3 1.4.4 | Бюджет поселения | 5194,82439 | 5267,56615 | 5343,08852 | 500 | 4900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 1051,468 | 146,58615 | 59,0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | - | 338,983 | - | - | - |
| 44.2 | Финансовое обеспечение первоочередных расходов, ед. |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.4.5 | Бюджет поселения | - | - | 1661,846 | - | - |
| 55 | Задача 5. Благоустройство общественных пространств на территории г. Окуловка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55.1 | Реализация подпрограммы «Проведение мероприятий, планируемых к реализации в рамках трехстороннего Соглашения о сотрудничестве в области оциально-экономического образования "Окуловский муниципальный район Новгородской облсти от 08.04.2019 № 01-46/100» |  | Комитет, подрядные организации, привлеченные на конкурсной основе, иные предприятия и организации (по согласованию) |  |  | 2019-2023 |  |  |  | 1.5.1 1.5.2 | Областной бюджет | - | - | 22 917,5 | - | - |

»

1.4. Изложить пункт 4 подпрограммы «Уличное освещение территории Окуловского городского поселения»  Программы в следующей редакции:

« 4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс. рублей):

|  | Источник финансирования |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет Окуловского муниципального района (далее – бюджет района) | Бюджет Окуловского городского поселения (далее – бюджет поселения) | Внебюджетные источники | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2019 | - | 161,29322 | - | 10 667,4 |  | 10 828,69322 |
| 2020 | - | - | - | 11 558,929 |  | 11 558,929 |
| 2021 | - | - | - | 9 200 |  | 9 200 |
| 2022 | - | - | - | 9500 |  | 9500 |
| 2023 | - | - | - | 10 500 |  | 10 500 |
| всего | - | 161,29322 | - | 51426,329 |  | 51587,62222 |

»

1.5. Изложить мероприятия подпрограммы «Уличное освещение территории Окуловского городского поселения»  Программы в следующей редакции:

«Мероприятия подпрограммы «Уличное освещение территории Окуловского городского поселения»

| № п/п | Наимено-вание мероприя-тия | Исполнитель | Срок реализации по годам | Целевой показатель | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2019 | 2020 |  | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 |
| Задача 1. Уличное освещение территории Окуловского городского поселения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Оплата за электроэнергию (уличное освещение) | Комитет, подрядные организации | 2019-2023 годы | 1.1 | Бюджет поселения | 8000 |  | 9715 | 5000 | 6000 | 6200 |
| 1.1.2. | Погашение просроченной кредиторской задолженности получателей бюджетных средств и муниципальных бюджетных и автономных учреждений | Комитет, подрядные организации | 2019-2023 годы | 1.1 | Областной бюджет | 161,293222 |  | - | - | - | - |
| 2. | Задача 2. Техническое обслуживание сетей уличного освещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Техническое обслуживание сетей уличного освещения | Комитет, подрядные организации | 2019-2023 годы | 2.1 | Бюджет поселения | 2337,4 |  | 1500 | 976 | 1300 | 2000 |
| 3. | Задача 3. Строительство сетей уличного освещения и установка дополнительных светильников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Строительство сетей уличного освещения и установка дополнительных светильников | Комитет, подрядные организации | 2019-2023 годы | 3.1 | Бюджет поселения | 330 |  | 343,929 | 224 | 200 | 300 |
| 4. | Задача 4. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии | Комитет, подрядные организации | 2021-2023 годы | 4.1 | Бюджет поселения | - |  | - | 3000 | 2000 | 2000 |

»

1.6. Изложить пункт 4 подпрограммы «Строительство кладбища традиционного захоронения г. Окуловка»  Программы в следующей редакции:

«4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс. рублей):

|  | Источник финансирования |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет Окуловского муниципального района (далее – бюджет района) | Бюджет Окуловского городского поселения (далее – бюджет поселения) | Внебюджетные источники | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2019 | - | - | - | 432,02325 |  | 432,02325 |
| 2020 | - | - | - | 613,1088 |  | 613,1088 |
| 2021 | - | - | - | 1 035,58 |  | 1 035,58 |
| 2022 | - | - | - | - |  | - |
| 2023 | - | - | - | - |  | - |
| всего | - | - | - | 2 080,71205 |  | 2 080,71205 |

1.7. Изложить мероприятия подпрограммы «Строительство кладбища традиционного захоронения г. Окуловка» Программы в следующей редакции:

«Мероприятия подпрограммы «Строительство кладбища традиционного захоронения г. Окуловка»

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок реализации по годам | Целевой показатель | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2019 | 2020 |  | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 |
| Задача 1. Строительство кладбища традиционного захоронения г. Окуловка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Строительство кладбища традиционного захоронения г. Окуловка | Комитет, подрядные организации | 2019-2023 годы | 1.1 | Бюджет поселения | 432,02325 |  | 613,1088 | 1035,58 | - | - |

»

1.8. Изложить пункт 2 паспорта подпрограммы «Прочие мероприятия по благоустройству на территории поселения» Программы в следующей редакции:

«2. Задачи и целевые показатели подпрограммы муниципальной программы:

|  | Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значение целевого показателя (по годам) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 |  | 2022 |  | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |
| 1 | Задача 1. Поддержка местных инициатив граждан |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Софинансирование мероприятий, направленных на реализацию проектов местных инициатив граждан, % | 36 | 30 | 35 |  | 35 |  | 35 |
| 2 | Задача 2. Проведение прочих мероприятий комплексного благоустройства территории поселения |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Проведение прочих мероприятий, шт. | 14 | 14 | 14 |  | 0 |  | 14 |
| 2.2 | Финансовое обеспечение первоочередных расходов, ед. | - | - | 1 |  | - |  | - |
| 3. | Задача 3. Софинансирование мероприятий, направленных на реализацию проекта «Народный бюджет», |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Софинансирование мероприятий, направленных на реализацию проекта «Народный бюджет», % | 50 | - | - | - |  | - |  |
| 4. | Задача 4. Уничтожение борщевика Сосновского |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Выполнение работ по уничтожению борщевика Сосновского, га | - | - | 20 | 20 |  | 20 |  |

»

1.9. Изложить пункт 2 подпрограммы «Прочие мероприятия по благоустройству на территории поселения»  Программы в следующей редакции:

« 4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс. рублей):

|  | Источник финансирования |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет Окуловского муниципального района (далее – бюджет района) | Бюджет Окуловского городского поселения (далее – бюджет поселения) | Внебюджетные источники | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2019 | - | 1 051,468 | - | 5 194,82439 | - | 6 246,29239 |
| 2020 | 338,983 | 146,58615 | - | 5 267,566150 |  | 5 753,1353 |
| 2021 | - | 59,0 | 1661,846 | 5343,08852 |  | 7063,93452 |
| 2022 | - | - | - | 500 |  | 500 |
| 2023 | - | - | - | 4 900 |  | 4 900 |
| всего | 338,983 | 1257,05415 | 1661,846 | 21205,47906 |  | 24463,36221 |

»

1.10. Изложить мероприятия подпрограммы «Прочие мероприятия по благоустройству на территории поселения»  Программы в следующей редакции:

«Мероприятия подпрограммы «Прочие мероприятия по благоустройству на территории поселения»

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель |  | Срок реализации по годам | Целевой показатель | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. рублей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Задача 1. Поддержка местных инициатив граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Софинансирование мероприятий, направленных на реализацию проектов местных инициатив граждан, включенных в муниципальные программы развития территорий |  | Комитет, подрядные организации | 2019-2023 годы | 1.1 | Бюджет поселения | 30 | 30 | 30 | - | - |
| 1.1.1 | Приобретение и установка детского игрового комплекса на территории территориального общественного самоуправления «Наш дворик» по адресу: Новгородская область, г.Окуловка, ул. Стрельцова, д.7 |  | Комитет, подрядные организации | 2019-2023 годы | 1.1 | Бюджет поселения | 30 | - | - | - | - |
| 1.1.2 | Ремонт входных подъездных групп многоквартирного дома территориального общественного самоуправления «Улица Уральская» по адресу: Новгородская область, г.Окуловка, ул.Уральская, д.23 |  | Комитет, подрядные организации | 2019-2023 годы | 1.1 | Бюджет поселения | - | 30 | - | - | - |
| 1.1.3 | Приобретение и установка детского игрового комплекса на территории общественного самоуправления по адресу: Новгородская область, г. Окуловка, ул. Космонавтов, д.14 |  | Комитет, подрядные организации | 2019-2023 годы | 1.1 | Бюджет поселения | - | - | 30 | - | - |
| 1.2 | Реализация проектов местных инициатив граждан, включенных в муниципальные программы развития территорий, за счет субсидий из областного бюджета |  | Комитет, подрядные организации | 2019-2023 годы | 1.1 | Бюджет областной | 51,468 | 69,5 | 59,0 | - | - |
| 1.2.1 | Приобретение и установка детского игрового комплекса на территории территориального общественного самоуправления «Наш дворик» по адресу: Новгородская область, г.Окуловка, ул. Стрельцова, д.7 |  | Комитет, подрядные организации | 2019-2023 годы | 1.1 | Бюджет областной | 51,468 | - | - | - | - |
| 1.2.2 | Ремонт входных подъездных групп многоквартирного дома территориального общественного самоуправления «Улица Уральская» по адресу: Новгородская область, г.Окуловка, ул.Уральская, д.23 |  | Комитет, подрядные организации | 2019-2023 годы | 1.1 | Бюджет областной | - | 69,5 | - | - | - |
| 1.2.3 | Приобретение и установка детского игрового комплекса на территории общественного самоуправления по адресу: Новгородская область, г. Окуловка, ул. Космонавтов, д.14 |  | Комитет, подрядные организации | 2019-2023 годы | 1.1 | Бюджет областной | - | - | 59,0 | - | - |
| 1.3. | Благоустройство зоны отдыха около ГОБУЗ «Окуловская ЦРБ» по адресу: г. Окуловка, ул. Калинина, д.129 |  | Комитет, подрядные организации | 2020-2023 годы | 1.1 | Бюджет поселения | - | - | - | - | - |
| Задача 2. Проведение прочих мероприятий комплексного благоустройства территории поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Проведение прочих мероприятий * |  | Комитет, подрядные организации | 2019-2023 годы | 2.1 | Бюджет поселения | 4164,82439 | 5237,56615 | 4813,08852 | 0 | 4400 |
| 2.2. | Организация работ, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения короновирусной инфекции |  | Комитет, подрядные организации | 2020 | 2.1 | Бюджет областной | - | 77,08615 | - | - | - |
| 2.3. | Организация работ, связанных с финансовым обеспечением первоочередных расходов |  | Комитет, подрядные организации | 2020 | 2.1 | Бюджет федеральный | - | 338,983 | - | - | - |
| 2.4 | Финансовое обеспечение первоочередных расходов |  | Комитет, подрядные организации | 2021 | 2.2 | Бюджет муниципального района | - | - | 1 661, 846 | - | - |
| Задача 3. Софинансирование мероприятий, направленных на реализацию проекта «Народный бюджет», |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Софинансирование мероприятий, направленных на реализацию проекта «Народный бюджет» | Комитет, подрядные организации |  | 2019-2023 годы | 3.1 | Бюджет поселения | 1000 | - | - | - | - |
| 3.2 | Субсидии из областного бюджета на реализацию проекта «Народный бюджет» | Комитет, подрядные организации |  | 2019-2023 годы | 3.1 | Бюджет областной | 1000 | - | - | - | - |
| Задача 4. Уничтожение борщевика Сосновского |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Выполнение работ по уничтожению борщевика Сосновского | Комитет, подрядные организации |  | 2021-2023 годы | 4.1 | Бюджет поселения | - | - | 500,0 | 500,0 | 500,0 |

»

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального района» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Окуловский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Первый заместитель Главы

администрации района М.О. Петрова