Администрация  ОКУЛОВСКОГО муниципального РАЙОНА

новгородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.12.2019 № 1812

г.Окуловка

О внесении изменений в Муниципальную программу «Развитие и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах Окуловского муниципального района на 2019 – 2022 годы»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решениями Думы Окуловского муниципального района от 27.12.2018 №208 «О бюджете Окуловского муниципального района на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» (в редакции решений Думы Окуловского муниципального района от 28.03.2019 № 232, от 25.04.2019 № 238, от 27.06.2019 № 241, от 07.08.2019 № 246, от 26.09.2019 № 256, от 24.10.2019 № 258, от 18.12.2019 № 275 «О бюджете Окуловского муниципального района на 2020 год и плановый период 2021 и 2020 годов», Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Окуловского муниципального района и Окуловского городского поселения, их формирования, реализации, оценки эффективности, утвержденным постановлением  Администрация Окуловского муниципального района от 21 марта 2017 №349, Администрация Окуловского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Муниципальную  программу «Развитие и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах Окуловского муниципального района на 2019-2022 годы», утвержденную постановлением Администрации Окуловского муниципального района от 24.10.2019 №1412, следующие изменения:

1.1. Изложить пункт 5 Паспорта муниципальной программы «Цели,

задачи и целевые показатели муниципальной программы» в следующей редакции:

«5. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы:

| № п/п | Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого показателя |  | - Значения целевого показателя (по годам) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Цель 1. Создание условий для бесперебойного движения автомобильного транспорта путем обеспечения сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах Окуловского муниципального района (далее – автомобильные дороги) и улучшения их транспортно – эксплуатационного состояния |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Задача 1. Обеспечение своевременного содержания автомобильных дорог |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Обеспечение сохранности улично-дорожной сети на территории Окуловского муниципального района за счет приоритетного выполнения работ по содержанию и увеличения доли паспортизированных дорог (%) |  | 88 | 90 | 93 | 95 |
| 2. | Цель 2. Совершенствование автомобильных дорог |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Задача 1. Ремонт автомобильных дорог |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог (км) | 12,8 |  | 12,8 | 13 | 13 |
| 2.1.2 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения (%) | 60 |  | 50 | 40 | 30 |
| 2.2 | Задача 2. Обеспечение безопасного и бесперебойного движения автомобильного транспорта по автомобильным дорогам общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Обеспечение мероприятий по безопасной эксплуатации аварийно-опасных участков автомобильных дорог при угрозе и возникновении ЧС,% | 100 |  | 100 | 100 | 100 |

»

  - Изложить пункт 7 Паспорта муниципальной программы  в

следующей  редакции:

«7. Объемы и источники финансирования муниципальной  программы в целом и по годам реализации (тыс. рублей):

| Источники финансирования (в тыс. рублях) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет муниципального района | Бюджет Окуловского городского поселения | Внебюд-жетные источни-ки | всего |
| 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - 2019 | - - | - 5 370,900 | - 9 050,200 | - - | - - | - 14 421,100 |
| 2020 | - | 4 026,000 | 5 014,700 | - | - | 9 040,700 |
| 2021 | - | 4 026,000 | 5 138,400 | - | - | 9 164,400 |
| 2022 |  | 4 026,000 | 5 410,300 | - | - | 9 436,300 |
| всего | - | 17 448,900 | 24 613,600 | - | - | 42 062,500 |

»

  - Изложить раздел «Мероприятия муниципальной программы» в

- следующей редакции:

Мероприятия муниципальной программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок реали-зации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта муниципальной программы) | Источник финансиро-вания |  |  | Объем финансирования по годам (тыс.рублей) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2019 |  | 2020 | 2021 | 2022 |
| 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 |
| 1. Обеспечение своевременного содержания автомобильных дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Содержание автомобильных дорог | Комитет | 2019-2022 гг. | 1.1 | Бюджет Окуловского муниципального района |  | 3 102,300 | 2 056,000 | 2 882,000 | 2 882,000 |
| 21.1 | Расчистка автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах Окуловского муниципального района | Комитет | 2019-2022 | 1.1.1 | Бюджет Окуловского муниципального района |  | 1 302,442 | 800,00 | 800,000 | 800,000 |
| 1..2 | Летнее содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах Окуловского муниципального района | Комитет | 2019-2022 гг. | 1.1.1 | Бюджет Окуловского муниципального района |  | 1 299,858 | 706,000 | 1 532,000 | 1 532,000 |
| 1.3 | Составление сметной документации | Комитет | 2019-2022 гг. | 1.1.1 | Бюджет Окуловского муниципального района |  |  | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
| 1.4 | Проверка достоверности сметной документации сметной стоимости | Комитет | 2019-2022 гг. | 1.1.1 | Бюджет Окуловского муниципального района |  | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| .1.5 | Паспортизация автомобильных дорог | Комитет, КУМИ | 2019-2022 гг. | 1.1.1 | Бюджет Окуловского муниципального района |  | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 11.6 | Разработка комплексной схемы организации дорожного движения на территории Окуловского муниципального района Новгородской области | Комитет | 2019 | 1.1.1 | Бюджет Окуловского муниципального района |  | 300,00 |  |  |  |
| 11.7 | Ремонтные работы по полосе отвода, земляному полотну, дорожным одеждам, искусственным и защитным дорожным сооружениям | Комитет | 2019-2022 | 1.1.1 | Бюджет Окуловского муниципального района |  |  | 300,000 | 300,000 | 300,000 |
| 2. Ремонт автомобильных дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 2. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах Окуловского муниципального района | Комитет | 2019-2022 гг. | 2.1 | Бюджет Окуловского муниципального района |  | 5 933,224 | 2 958,700 | 2 256,400 | 2 528,300 |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет |  | 3 919,00 | 4 026,000 | 4 026,000 | 4 026,000 |
| 22.1 | Ремонт межпоселенческих автомобильных дорог Окуловского района | Комитет | 2019-2022 гг. | 2.1.1 | Бюджет Окуловского муниципального района |  | 5 933,224 | 2 958,700 | 2 256,400 | 2 528,300 |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет |  | 3 919,00 | 4 026,000 | 4 026,000 | 4 026,000 |
| 22.2 | Контроль качества | Комитет | 2019-2022 гг. | 2.1.1 | Бюджет Окуловского муниципаль-ного района |  |  |  |  |  |
| 3. Обеспечение безопасного и бесперебойного движения автомобильного транспорта по автомобильным дорогам общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33.1 | Аварийно-восстановительные работы на автомобильных дорогах общего пользования от трассы «Окуловка – Угловка» до д. Горушка, от д. Пузырево до д. Варгусово, от а/дороги Окуловка – Кулотино – Топорок до деревни Дручно, от д. Завод до д. Стари, от д. Куракино до д. Озерки, от д. Ярусовоо – д. Заречная, от д. Озерки до д. Раменье в Окуловском районе Новгородской области | Комитет | 2019 | 2.2.1 | Бюджет Окуловского муниципального района |  | 14,676 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет |  | 1 451,900 |  |  |  |

- Опубликовать  постановление  в  бюллетене   «Официальный   вестник

Окуловского муниципального района» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Окуловский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Первый заместитель Главы администрации

района, председатель комитета финансов   Т.В. Васильева