Администрация  ОКУЛОВСКОГО муниципального РАЙОНА

новгородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.12.2017 № 1967

г.Окуловка

Об утверждении муниципальной  программы «Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Окуловском городском поселении на 2018-2020 годы»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от                           7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»,  распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 ноября 2009 года № 1715-р «Об Энергетической стратегии России на период до 2030 года»,  Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Окуловского муниципального района и Окуловского городского поселения, их формирования, реализации и оценки эффективности, утвержденным постановлением Администрация Окуловского муниципального района от 21.03.2017 № 349, Перечнем муниципальных программ Окуловского муниципального района и Окуловского городского поселения на 2018-2022 годы, утвержденным постановлением Администрации Окуловского муниципального района от 18.10.2017 г. № 1550, Администрация Окуловского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Окуловском городском поселении на 2018-2020 годы».

2. Признать утратившими силу постановления Администрации Окуловского муниципального района:

лс

№1967-п

от 18.09.2015 № 1587 «Об утверждении  муниципальной  программы «Водоснабжение в Окуловском городском поселении  на 2015-2017 годы»;

от 16.05.2016 № 603 «О внесении изменений в муниципальную программу «Водоснабжение в Окуловском городском поселении на 2015-2017 годы»;

от 26.10.2016 № 1506 «О внесении изменений в муниципальную программу «Водоснабжение в Окуловском городском поселении на 2015-2017 годы»;

от 10.10.2017 № 1483 «О внесении изменений в муниципальную программу «Водоснабжение в Окуловском городском поселении на 2015-2017 годы»;

от 31.03.2017 № 409 «Об утверждении муниципальной  программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в многоквартирных домах в Окуловском городском поселении на 2017-2019 годы»;

от 08.09.2017 № 1325 «О внесении изменений в постановление Администрации Окуловского муниципального района от 31.03.2017 № 409;

от 10.10.2017 № 1484 «О внесении изменений в муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Окуловском городском поселении на 2017-2019 годы».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2018 года.

4. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального района» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Окуловский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Заместитель Главы администрации

района по экономическому развитию,

председатель комитета финансов   Т.В. Васильева

Утверждена

постановлением Администрации

Окуловского муниципального

района от 25.12.2017 № 1967

Муниципальная  программа

«Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Окуловском городском поселении на 2018-2020 годы»

(далее муниципальная программа)

ПАСПОРТ

муниципальной программы

1. Ответственный исполнитель муниципальной программы:

Комитет жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности Администрации Окуловского муниципального района (далее - Комитет).

2. Соисполнители муниципальной программы: проектные организации, подрядные организации.

3.Участники муниципальной программы: нет

4.Подпрограммы муниципальной программы (при наличии):                                    	«Водоснабжение и водоотведение в Окуловском городском поселении на 2018-2020 годы»;

«Газоснабжение в Окуловском городском поселение на 2018-2020 годы»;

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Окуловском городском поселении на 2017-2019 годы».

5 . Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы:

| № п/п | Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значение целевого показателя по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Цель 1. Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг в Окуловском городском поселении (далее - городское поселение) |  |  |  |
| 1.1. | Задача 1. Развитие систем централизованного водоснабжения городского поселения путем строительства, реконструкции и капитального ремонта сетей централизованного водоснабжения, объектов водоподготовки и подачи воды, приобретения и монтажа оборудования для очистки воды, строительства и ремонта объектов нецентрализованного водоснабжения населения |  |  |  |
| 1.1.1 | увеличение охвата водоснабжением домовладений (количество) | 10 | 30 | 50 |
| 1.1.2 | обеспечение населения питьевой водой (куб.м.) | 150 | 1800 | 3450 |
| 1.1.3 | увеличение протяженности системы холодного водоснабжения (км.) | 0,1 | 0,7 | 1,3 |
| 1.2. | Задача 2. Развитие централизованных систем водоотведения (канализации) за счет строительства, реконструкции и капитального ремонта канализационных сетей, устройств и сооружений канализации, в том числе локальных очистных сооружений |  |  |  |
| 1.2.1 | Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене (%) | 50,6 | 50,2 | 49,5 |
| 1.2.2 | Объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод (%) | 98,2 | 98,3 | 98,5 |
| 1.2.3 | Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения (%) | 47,0 | 47,5 | 49,0 |
| 2. | Цель 2. Улучшение социально-бытовых условий жизни населения городского поселения |  |  |  |
| 2.1 | Задача 1. Повышение уровня коммунального обустройства поселения за счет создания условий для газификации домовладений и котельных |  |  |  |
| 2.1.1 | Прирост протяженности газораспределительной сети городского поселения (км) | 1,5 | 3,0 | 4,5 |
| 2.1.2 | Техническое обслуживание и текущий ремонт газопроводов, газовых сетей и газового оборудования, расположенного на территории городского поселения (%) | 100 | 100 | 100 |
| 3. | Цель 3. Повышение энергетической эффективности в многоквартирных домах на территории городского поселения |  |  |  |
| 3.1. | Задача 1. - Снижение объемов потребления всех видов топливно-энергетических ресурсов - Осуществление информационного обеспечения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |  |  |  |
| 3.1.1 | Показатель 1. Снижение уровня потребления тепловой энергии в многоквартирных домах (%); | 13,2 | 13,2 | 13,2 |
| 3.1.2 | Показатель 2. Снижение уровня потребления энергетической энергии в многоквартирных домах (%) | 13,2 | 13,2 | 13,2 |
| 4. | Цель 4. Повышение эффективного и рационального использования топливно-энергетических ресурсов (далее - ТЭР) на территории городского поселения |  |  |  |
| 4.1 | Задача 1. - строительство сетей газопровода и реконструкция (перевод на газоснабжение) объектов МУП «Банно-прачечное предприятие» по адресу: Новгородская обл., г. Окуловка, ул. 1 Мая, д.7 - снижение расхода бюджетных средств на ТЭР на территории городского поселения |  |  |  |
| 4.1.1 | Снижение уровня потребления тепловой энергии и повышения рентабельности работы Банно-прачечного предприятия по адресу: Новгородская обл., г. Окуловка, ул. 1 Мая, д.7 (%) | 50,0 | 100,0 | 100,0 |

6. Сроки реализации муниципальной программы:

2018– 2020 годы.

7. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации (тыс.руб.)

| Год | Источник финансирования |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет района | бюджет поселения | внебюджетные средства | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2018 | - | - | - | 4013,4 | - | 4013,4 |
| 2019 | - | - | - | 746,2 |  | 746,2 |
| 2020 | - | - | - | 746,2 |  | 746,2 |
| всего | - | - | - | 5505,8 |  | 5505,8 |

8. Ожидаемые конечные результаты реализации   муниципальной программы:

оптимизация  работы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры;

повышение энергетической эффективности на территории городского поселения;

снижение среднего уровня износа коммунальной инфраструктуры до нормативного уровня;

улучшение показателей качества, надежности, безопасности и энергоэффективности поставляемых коммунальных ресурсов;

снижение издержек при производстве и поставке коммунальных ресурсов за счет повышения энергоэффективности, внедрения современных форм управления и, как следствие, снижение себестоимости коммунальных услуг;

снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов;

повышение удовлетворенности населения уровнем жилищно-коммунального обслуживания;

Характеристика текущего состояния в сфере реализации муниципальной программы.

Жилищно-коммунальное хозяйство должно развиваться в целях обеспечения нормативного качества жилищно-коммунальных услуг, повышения надежности и энергоэффективности систем коммунальной инфраструктуры, оптимизации затрат на производство коммунальных ресурсов.

Деятельность организаций коммунального комплекса городского поселения характеризуется низким качеством предоставляемых услуг, неэффективным использованием природных ресурсов, загрязнением окружающей среды.

Окуловское городское поселение является тепло-энергозависимым муниципальным образованием. Основной электроснабжающей организацией городского поселения является филиал ООО «ТНС энерго Великий Новгород». Обеспечение электроэнергией потребителей осуществляет Окуловский филиал ОАО «Новгородоблэлектро» и производственное отделение «Боровичские электрические сети» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Новгородэнерго».

Износ объектов коммунальной инфраструктуры  городского поселения составляет   67,5 %. Отслужили нормативный срок и нуждаются в замене 99,3 км. водопроводных и 20,9 км. канализационных сетей. Вследствие износа растет количество сбоев и аварий в коммунальных системах, увеличиваются сроки их ликвидации и стоимость ремонтов. Потери тепловой энергии в сетях составляют 13,0 %, утечки и неучтенный расход воды - 29,2 %.

В городском поселении отмечается низкое качество питьевой воды. "Доброкачественную" питьевую воду потребляет менее трети населения поселения.

На качество питьевой воды значительное влияние оказывает состояние воды в источниках водоснабжения.

Основным источником хозяйственно-питьевого водоснабжения в городском поселении являются поверхностные воды, на долю которых приходится около 95,0 % общего объема водопотребления, а также подземные воды                         (около 5,0 %).

Поверхностные водные источники загрязнены, поскольку используются не только для забора воды, но и как приемники хозяйственно-бытовых, промышленных и ливневых стоков. Воды реки Перетна характеризуются высокой цветностью, большим количеством органических веществ гумусового происхождения, низкой минерализацией, высокой бактериальной загрязненностью и по ГОСТ 2761-84 "Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения" относятся ко 2 и 3 классу - к загрязненным и умерено загрязненным. Вода из поверхностных водоемов перед подачей населению требует проведения полного комплекса очистки (коагулирование, отстаивание, фильтрация, обеззараживание).

Образующаяся в результате использования населением и отраслями промышленности отработанная вода отводится в природные водные объекты, накопители, на рельеф местности, в выгреба.

Для очистки сточных вод в поселении функционируют 5 очистных сооружений общей мощностью 1387000 куб. м. в год, большинство из которых не обеспечивают нормативную очистку и не соответствуют объему сточных вод.

Питьевая вода должна быть безопасна в эпидемиологическом отношении, безвредна по химическому составу и обладать благоприятными органолептическими свойствами.

В местах, неохваченных центральным водоснабжением, население Окуловского городского поселения использует воду из источников нецентрализованного водоснабжения в водозаборных устройствах и сооружениях (шахтные и трубчатые колодцы, каптажи родников) общего и индивидуального пользования.

Уровень газификации жилищного фонда городского поселения природным газом составляет 54,8 %. В связи с низким уровнем газификации поселения и использованием для производства тепловой энергии преимущественно привозного топлива (уголь, дрова) теплоэнергетика поселения характеризуется высокой себестоимостью тепла. Негативно низкий уровень газификации влияет и на инвестиционную привлекательность территории.

Основной теплоснабжающей организацией  городского поселения является организация ООО «ТК Новгородская».

Для топливно-энергетического комплекса городского поселения в настоящее время характерны следующие проблемы:

значительный износ основных фондов, высокая аварийность оборудования, обусловленная превышением его ресурса и недостаточной технологической дисциплиной;

значительная протяженность сетей, разбросанность социально значимых объектов;

высокие потери при производстве и потреблении энергии, высокий расход первичных топливных ресурсов;

несоответствие оснащенности объектов топливно-энергетического комплекса современному научно-техническому уровню;

низкая платежеспособность потребителей.

Перечень и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации  муниципальной программы.

Выполнение намеченных мероприятий муниципальной программы позволит обеспечить более комфортные условия для проживания населения на территории Окуловского городского поселения, повысить удовлетворенность жителей степенью благоустройства.

Социально-экономический эффект от реализации муниципальной программы выражается в улучшении качества содержания коммунального хозяйства на территории Окуловского городского поселения, что позволит повысить уровень благополучия населения.

Достижение запланированных результатов реализации муниципальной  программы связано с возникновением и преодолением различных рисков реализации муниципальной программы.

Управление рисками настоящей муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем на основе регулярного мониторинга реализации муниципальной программы, оценки её результативности и эффективности и включает в себя:

- предварительную идентификацию рисков, оценку вероятности их наступления и степени их влияния на достижение запланированных  результатов муниципальной программы;

- текущий мониторинг повышения (снижения) вероятности наступления рисков;

- планирование и осуществление мер по снижению вероятности наступления рисков;

- в случае наступления рисков планирование и осуществление мер по компенсации (уменьшению) негативных последствий наступивших рисков.

Реализация комплекса программных мероприятий сопряжена со следующими рисками:

- изменение действующих нормативных правовых актов, принятых на федеральном и областном уровне, влияющих на условия реализации муниципальной программы;

- неблагоприятное развитие экономических процессов в стране и в мире в целом, приводящее к выпадению доходов бюджета Окуловского городского поселения или увеличению расходов и, как следствие, к пересмотру финансирования ранее принятых расходных обязательств на реализацию мероприятий муниципальной программы;

- недостаточная точность планирования мероприятий и прогнозирования значений показателей муниципальной программы.

Механизм управления реализацией муниципальной программы

Муниципальная  программа предусматривает реализацию до 2020 года системы мероприятий, ориентированных на снижение потребления энергетических ресурсов, тепловых ресурсов.

Оперативный контроль за ходом реализации муниципальной программы и систематизацию информации о ходе её реализации обеспечивает Комитет.

Управление реализацией муниципальной программы осуществляет председатель Комитета, который вносит в установленном порядке предложения по упорядочению мероприятий, предусмотренных муниципальной программой, с учётом складывающейся социально-экономической ситуации.

Комитет готовит полугодовой и годовой отчёты о ходе реализации муниципальной программы с приложением сведений о финансировании и освоении средств.

Мероприятия муниципальной программы

«Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Окуловском городском поселении на 2018-2020 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия |  | Исполнитель | Срок реализации по годам |  | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта муниципальной программы) | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| 1. | Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг городскому поселению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Разработка проектно-сметной документации по организации строительства кольцевого водопровода по ул. Каляева, Ленинградская, Октябрьская, Московская, г. Окуловка с восстановлением ветки в «парахинскую ветку в районе общежития филиала ОАПУ «Боровичского Агропромышленного техникума» г. Окуловка |  | Комитет, проектные организации |  | 2018 | 1.1.1., 1.1.2, 1.1.3 | Бюджет поселения | 586,7 | 274,6 |  | 274,6 |
| 1.2. | Разработка проектно-сметной документации «Строительство биологических очистных сооружений д. Шуркино |  | Комитет, проектные организации |  | 2018 | 1.2.1, 1.2.2., 1.2.3 | Бюджет поселения | 417,3 | - |  | - |
| 1.3. | Приобретение материалов на ремонт реагентного зала «ВОС Перетна» г. Окуловка |  | Комитет |  | 2018 | 1.1.1., 1.1.2, 1.1.3 | Бюджет поселения | 99,6 | - |  | - |
| 2. | Улучшение социально-бытовых условий жизни населения городского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Техническое обслуживание и текущий ремонт газопроводов, газовых сетей и газового оборудования расположенного на территории поселения |  | Комитет, подрядные организации |  | 2018-2020 | 2.1.1.,2.1.2 | Бюджет поселения | 555,8 | 291,6 | 291,6 |  |
| 3. | Повышение энергетической эффективности в многоквартирных домах на территории городского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Повышение тепловой защиты здания, утепление ограждающих конструкций, оконных проемов, входных дверей |  | Комитет | 2018-2020 |  | 1.1.1 | Бюджет поселения |  |  |  |  |
| 3.2. | модернизация тепловых узлов |  | Комитет | 2018-2020 |  | 1.1.1 | Бюджет поселения |  |  |  |  |
| 3.3 | ремонт и регулировка систем отопления и вентиляции |  | Комитет | 2018-2020 |  | 1.1.1 | Бюджет поселения |  |  |  |  |
| 3.4 | восстановление/внедрение циркуляционных систем горячего водоснабжения |  | Комитет | 2018-2019 |  | 1.1.1 | Бюджет поселения |  |  |  |  |
| 3.5 | тепловая изоляция трубопроводов отопления и горячего водоснабжения |  | Комитет | 2018-2020 |  | 1.1.1 | Бюджет поселения |  |  |  |  |
| 3.6 | установка приборов учета тепловой энергии в многоквартирные дома (при необходимости с применением узлов погодного регулирования) |  | Комитет | 2018-2020 |  | 1.1.1 | Бюджет поселения | 50,0 | 180,0 | 180,0 |  |
| 3.7 | выявление и устранение неучтенного расходования электроэнергии (обследование) |  | Комитет | 2018-2020 |  | 1.1.2 |  |  |  |  |  |
| 3.8 | перекладка электрических сетей для снижения потерь электрической энергии |  | Комитет | 2018-2020 |  | 1.1.2 |  |  |  |  |  |
| 3.9 | модернизация системы освещения, реконструкция системы вентиляции |  | Комитет | 2018-2020 |  | 1.1.2 |  |  |  |  |  |
| 3.10 | закупка энергопотребляющего оборудования высоких классов энергетической эффективности (установка датчиков движения, энергосберегающих ламп) |  | Комитет | 2018-2020 |  | 1.1.2 |  |  |  |  |  |
| 3.11 | установка приборов учета электрической энергии в многоквартирные дома |  | Комитет, подрядные организации | 2018-2020 |  | 1.1.2 | Бюджет поселения |  |  |  |  |
| 2. | Задача. Повышение эффективного и рационального использования ТЭР на территории городского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Строительство сетей газопровода и реконструкция (перевод на газоснабжение) объектов МУП «Банно-прачечное предприятие» по адресу: Новгородская обл., г. Окуловка, ул. 1 Мая, д.7 | Комитет, подрядные организации |  | 2018- 2020 |  | 2.1.1. | Бюджет поселения | 2304,0 | - | - |  |
| Всего |  |  |  |  |  |  |  | 4013,4 | 746,2 | 746,2 |  |

Подпрограмма «Водоснабжение и водоотведение в Окуловском городском поселении на 2018-2020 годы»  муниципальной программы «Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Окуловском городском поселении на 2018-2020 годы»

(далее подпрограмма)

Паспорт подпрограммы

1. Исполнитель подпрограммы:

Комитет жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности Администрации Окуловского муниципального района (далее - Комитет).

2 . Задачи и целевые показатели подпрограммы:

| № п/п | Задачи подпрограммы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значение целевого показателя по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |
| 1. | Задача 1. Развитие водоснабжения городского поселения |  |  |  |  |  |
| 1.1. | увеличение охвата водоснабжением домовладений (количество) | 10 | 30 |  | 50 |  |
| 1.2. | обеспечение населения питьевой водой (куб.м.) | 150 | 1800 |  | 3450 |  |
| 1.3. | увеличение протяженности системы холодного водоснабжения (км.) | 0,1 | 0,7 |  | 1,3 |  |
| 2. | Задача 2. Развитие водоотведения городского поселения |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене (%) | 50,6 |  | 50,2 |  | 49,5 |
| 2.2 | Объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод (%) | 98,2 |  | 98,3 |  | 98,5 |
| 2.3 | Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения (%) | 47,0 |  | 47,5 |  | 49,0 |

3. Сроки реализации подпрограммы:

2018– 2020 годы.

4. Объемы и источники финансирования подпрограммы  в целом и по годам реализации (тыс. руб.)

| Год | Источник финансирования |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет района | бюджет поселения | внебюджетные средства | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2018 | - | - | - | 1103,6 |  | 1103,6 |
| 2019 | - | - | - | 274,6 | - | 274,6 |
| 2020 | - | - | - | 274,6 | - | 274,6 |
| всего | - | - | - | 1652,8 | - | 1652,8 |

5. Ожидаемые конечные результаты реализации   подпрограммы:

-   обеспечение населения питьевой водой;

- строительство, ремонт и содержание объектов нецентрализованного водоснабжения;

- оптимизация  работы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на территории городского поселения;

- повышение энергетической эффективности на территории  городского поселения;

-  уменьшение доли уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене;

- уменьшение доли уличной канализационной сети, нуждающейся в замене;

- увеличение объема сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод;

- увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения.

Мероприятия подпрограммы «Водоснабжение и водоотведение

в Окуловском городском поселении на 2018-2020 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполни тель | Срок реализации по годам | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта подпрограмм мы) | Источник финансиро вания | Объем финансирования по годам (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| 1. | Задача 1. Развитие водоснабжения городского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Разработка проектно-сметной документации по организации строительства кольцевого водопровода по ул. Каляева, Ленинградская, Октябрьская, Московская, г. Окуловка с восстановлением ветки в «парахинскую ветку в районе общежития филиала ОАПУ «Боровичского Агропромышленного техникума» г. Окуловка | Комитет, проектные организации | 2018 | 1.1.1., 1.1.2, 1.1.3 | Бюджет поселения | 586,7 | 274,6 |  | 274,6 |
| 1.2. | Приобретение материалов на ремонт реагентного зала «ВОС Перетна» г. Окуловка | Комитет | 2018 | 1.1.1., 1.1.2, 1.1.3 | Бюджет поселения | 99,6 | - |  | - |
| 2. | Задача 2. Развитие водоотведения городского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Разработка проектно-сметной документации «Строительство биологических очистных сооружений д. Шуркино | Комитет, проектные организации | 2018 | 1.2.1, 1.2.2., 1.2.3 | Бюджет поселения | 417,3 | - |  | - |
| Всего |  |  |  |  |  | 1103,6 | 274,6 |  | 274,6 |

Подпрограмма «Газоснабжение в Окуловском городском поселении на 2018-2020 годы»  муниципальной программы «Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Окуловском городском поселении на 2018-2020 годы»

(далее подпрограмма)

Паспорт подпрограммы

1. Исполнитель подпрограммы:

Комитет жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности Администрации Окуловского муниципального района (далее - Комитет).

2 . Задачи и целевые показатели подпрограммы:

| № п/п | Задачи подпрограммы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значение целевого показателя по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Задача 1. Развитие газоснабжения городского поселения |  |  |  |
| 1.1. | Прирост протяженности газораспределительной сети поселения (км.) | 1,5 | 3,0 | 4,5 |
| 1.2. | Техническое обслуживание и текущий ремонт газопроводов, газовых сетей и газового оборудования, расположенного на территории поселения (%) | 100 | 100 | 100 |

3. Сроки реализации подпрограммы:

2018– 2020 годы.

4. Объемы и источники финансирования подпрограммы  в целом по годам реализации (тыс. руб.)

| Год | Источник финансирования |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет района | бюджет поселения | внебюджетные средства | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2018 | - | - | - | 555,8 | - | 555,8 |
| 2019 | - | - | - | 291,6 | - | 291,6 |
| 2020 | - | - | - | 291,6 | - | 291,6 |
| всего | - | - | - | 1139,0 | - | 1139,0 |

5. Ожидаемые конечные результаты реализации   подпрограммы:

- оптимизация  работы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на территории городского поселения;

- повышение энергетической эффективности на территории городского  поселения.

- улучшение показателей качества, надежности, безопасности и энергоэффективности поставляемых коммунальных ресурсов;

- снижение издержек при производстве и поставке коммунальных ресурсов за счет повышения энергоэффективности, внедрения современных форм управления и, как следствие, снижение себестоимости коммунальных услуг;

- снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов;

- повышение удовлетворенности населения уровнем жилищно-коммунального обслуживания.

Мероприятия подпрограммы «Газоснабжение  в Окуловском городском поселении на 2018-2020 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок реализации по годам | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта подпрограммы) | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. рублей) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Задача 1. Развитие газоснабжения городского поселения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Техническое обслуживание и текущий ремонт газопроводов, газовых сетей и газового оборудования расположенного на территории городского поселения | Комитет, проектные организации | 2018-2020 | 1.2 | Бюджет поселения | 555,8 | 291,6 | 291,6 |
| Всего |  |  |  |  |  | 555,8 | 291,6 | 291,6 |

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Окуловском городском поселении на 2018-2020 годы»  муниципальной программы «Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Окуловском городском поселении на 2018-2020 годы»

(далее подпрограмма)

Паспорт подпрограммы

1. Исполнитель подпрограммы:

Комитет жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности Администрации Окуловского муниципального района (далее - Комитет).

2 . Задачи и целевые показатели подпрограммы:

| № п/п | Задачи подпрограммы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значение целевого показателя по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Задача 1. Повышение энергетической эффективности в многоквартирных домах на территории городского поселения |  |  |  |
| 1.1. | Показатель 1. Снижение уровня потребления тепловой энергии в многоквартирных домах (%); | 13,2 | 13,2 | 13,2 |
| 1.1.2 | Показатель 2. Снижение уровня потребления энергетической энергии в многоквартирных домах (%) | 13,2 | 13,2 | 13,2 |
| 2. | Задача 2 Повышение эффективного и рационального использования ТЭР на территории городского поселения |  |  |  |
| 2.1.1. | Снижение уровня потребления тепловой энергии и повышения рентабельности работы банно-прачечного предприятия по адресу: Новгородская обл., г. Окуловка, ул. 1 Мая, д.7 (%) | 50,0 | 100,0 | 100,0 |

3. Сроки реализации подпрограммы:

2018– 2020 годы.

4. Объемы и источники финансирования подпрограммы  в целом  и по годам реализации (тыс. руб.)

| Год | Источник финансирования |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет района | бюджет поселения | внебюджетные средства | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2018 | - | - | - | 2354,0 | - | 2354,0 |
| 2019 | - | - | - | 180,0 | - | 180,0 |
| 2020 | - | - | - | 180,0 | - | 180,0 |
| всего | - | - | - | 2714,0 | - | 2714,0 |

5. Ожидаемые конечные результаты реализации   подпрограммы:

- оптимизация работы системы теплоснабжения;

- уменьшение потерь в тепловых сетях;

- оптимизация  работы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на территории  городского поселения;

- повышение энергетической эффективности на территории  городского поселения.

Мероприятия подпрограммы «Энергосбережение и повышение

энергетической эффективности в Окуловском городском поселении на 2018-2020 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия |  | Исполнитель | Срок реализации по годам | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта муниципальной программы) | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. рублей) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Задача 1. Повышение энергетической эффективности в многоквартирных домах на территории городского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Повышение тепловой защиты здания, утепление ограждающих конструкций, оконных проемов, входных дверей |  | Комитет | 2018-2020 | 1.1.1, 1.1.2 | Бюджет поселения |  |  |  |
| 1.2. | модернизация тепловых узлов |  | Комитет | 2018-2020 | 1.1.1, 1.1.2 | Бюджет поселения |  |  |  |
| 1.3 | ремонт и регулировка систем отопления и вентиляции |  | Комитет | 2018-2020 | 1.1.1, 1.1.2 | Бюджет поселения |  |  |  |
| 1.4 | восстановление/внедрение циркуляционных систем горячего водоснабжения |  | Комитет | 2017-2019 | 1.1.1, 1.1.2 | Бюджет поселения |  |  |  |
| 1.5 | тепловая изоляция трубопроводов отопления и горячего водоснабжения |  | Комитет | 2018-2020 | 1.1.1, 1.1.2 | Бюджет поселения |  |  |  |
| 1.6 | установка приборов учета тепловой энергии в многоквартирные дома (при необходимости с применением узлов погодного регулирования) |  | Комитет | 2018-2020 | 1.1.1, 1.1.2 | Бюджет поселения | 50,0 | 180,0 | 180,0 |
| 1.7 | выявление и устранение неучтенного расходования электроэнергии (обследование) |  | Комитет | 2018-2020 | 1.1.1, 1.1.2 |  |  |  |  |
| 1.8 | перекладка электрических сетей для снижения потерь электрической энергии |  | Комитет | 2018-2020 | 1.1.1, 1.1.2 |  |  |  |  |
| 1.9 | модернизация системы освещения, реконструкция системы вентиляции |  | Комитет | 2018-2020 | 1.1.1, 1.1.2 |  |  |  |  |
| 1.10 | закупка энергопотребляющего оборудования высоких классов энергетической эффективности (установка датчиков движения, энергосберегающих ламп) |  | Комитет | 2018-2020 | 1.1.1, 1.1.2 |  |  |  |  |
| 1.11 | установка приборов учета электрической энергии в многоквартирные дома |  | Комитет | 2018-2020 | 1.1.1, 1.1.2 |  |  |  |  |
| 2. | Задача 2. Повышение эффективного и рационального использования ТЭР на территории городского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Строительство сетей газопровода и реконструкция (перевод на газоснабжение) объектов МУП «Банно-прачечное предприятие» по адресу: Новгородская обл., г. Окуловка, ул. 1 Мая, д.7 | Комитет, подрядные организации |  | 2018- 2020 | 2.1.1. | Бюджет поселения | 2304,0 | - | - |
| Всего |  |  |  |  |  |  | 2354,0 | 180,0 | 180,0 |