Администрация  ОКУЛОВСКОГО муниципального РАЙОНА

новгородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.10.2022 № 2126

г.Окуловка

Об утверждении муниципальной программы «Берегоукрепительные работы на р. Перетна возле домов 17,18,21 и 22 по ул. Куйбышева в п. Кулотино Окуловского района Новгородской области для исполнения решения суда на 2023-2025 годы»

В  соответствии   с  пунктом  7  статьи  15  Федерального  закона   от

6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком принятия решения о разработке муниципальных программ Окуловского муниципального района и Окуловского городского поселения, их формирования, реализации и оценки эффективности, утвержденным постановлением Администрации Окуловского муниципального района от 21.03.2017 № 349 (в редакции постановления Администрации Окуловского муниципального района от 14.07.2022 №1311), Администрация Окуловского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Берегоукрепительные работы на р. Перетна возле домов 17,18,21 и 22 по ул. Куйбышева в п. Кулотино Окуловского района Новгородской области для исполнения решения суда на 2023-2025 годы».

2.Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального района» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Окуловский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава района   А.Л. Шитов

лс

№2126-п

Утверждена

постановлением Администрации

Окуловского муниципального

района  от  31.10.2022 № 2126

Муниципальная программа

«Берегоукрепительные  работы на р. Перетна возле домов 17,18,21 и 22 по ул. Куйбышева в п. Кулотино Окуловского района Новгородской области для исполнения решения суда на 2023-2025 годы»

(далее муниципальная программа)

Паспорт муниципальной программы

1. Ответственный исполнитель муниципальной программы:

Комитет жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности Администрации Окуловского муниципального района (далее комитет).

2. Соисполнители муниципальной программы:

Комитет по управлению муниципальным имуществом;

Главный специалист по делам ГО и ЧС Администрации Окуловского

муниципального района (по согласованию).

3. Участники муниципальной программы:

Администрация Кулотинского городского поселения.

4.Подпрограммы муниципальной программы: нет.

5.Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы:

| № п/п | Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значения целевого показателя по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Цель 1. Предотвращение обрушения берега реки Перетна в районе домов 17,18,21 и 22 по ул. Куйбышева в п. Кулотино Окуловского района Новгородской области, обеспечивающее защиту жизни, здоровья и законных интересов граждан, окружающей среды и хозяйственных объектов |  |  |  |
| 1.1 | Задача 1. Проведение берегоукрепительных работ |  |  |  |
| 1.1.1 | Выполнение работ по берегоукреплению на р. Перетна возле домов 17,18,21 и 22 по ул. Куйбышева в п. Кулотино Окуловского района, % | 100 | - | - |

6. Сроки реализации муниципальной программы: 2023-2025 годы.

7. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации (тыс. рублей):

| Год | Источник финансирования |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Федера льный бюджет | областной бюджет | бюджет района | бюджет поселения | внебюд жетные средства | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2023 | - | - | 13589,420 | - | - | 13589,420 |
| 2024 | - | - | - | - | - |  |
| 2025 | - | - | - | - | - |  |
| ВСЕГО | - | - | 13589,420 | - | - | 13589,420 |

8. Ожидаемые конечные результаты муниципальной программы:

укрепление берега реки Перетна в районе домов 17,18,21 и 22 по ул. Куйбышева в п. Кулотино Окуловского района Новгородской области,  обеспечит защиту жизни, здоровья и законных интересов людей, окружающей среды и хозяйственных объектов.

Характеристика текущего состояния в сфере реализации

муниципальной программы

В ноябре 2009 года было зафиксировано обрушение берега реки Перетна в районе домов 17,18,21 и 22 по ул. Куйбышева в п. Кулотино Окуловского района Новгородской области. Длина участка, на котором были выявлены значительные разрушения берега, составляет около 165 погонных метров. Высота берега варьируется от 3 до 6 м, минимальное расстояние от верхней кромки берега до существующем автодороги с а/б покрытием составляет 2 м.

Общее состояние берега реки на рассматриваемом участке свидетельствует о прогрессирующем во времени разрушении береговой линии и смещение её в сторону существующей автодороги и частных земельных участков.

Произошедшие разрушения являются следствием неконтролируемых размывов, процесса эрозии берега и техногенной деятельности человека. Дальнейшее разрушение берега приведет к разрушению автодороги по ул. Куйбышева и близлежащих построек.

Для остановки разрушительных процессов должны быть выполнены берегоукрепительные работы реки Перетна на данном участке.

Перечень и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации муниципальной программы

Достижение запланированных результатов реализации муниципальной программы связано с возникновением и преодолением различных рисков реализации муниципальной программы.

Управление рисками настоящей муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем на основе регулярного мониторинга реализации муниципальной программы, оценки её результативности и эффективности и включает в себя:

-	предварительную    идентификацию    рисков,    оценку    вероятности    их
наступления    и   степени   их   влияния   на   достижение   запланированных
результатов муниципальной программы;

- текущий мониторинг повышения (снижения) вероятности наступления
рисков;

- планирование и осуществление мер по снижению вероятности наступления
риской;

-	в случае  наступления рисков  планирование  и  осуществление  мер  по
компенсации (уменьшению) негативных последствий наступивших рисков.

Реализация комплекса программных мероприятий сопряжена со следующими рисками:

-	изменение   действующих   нормативных   правовых   актов,   принятых   на
федеральном   и   областном   уровне,   влияющих   на   условия   реализации
муниципальной программы;

-	неблагоприятное развитие экономических процессов в стране и в мире в
целом,    приводящее    к    выпадению    доходов    бюджета    Окуловского
муниципального  района  или  увеличению  расходов  и,  как  следствие,  к
пересмотру  финансирования ранее  принятых расходных обязательств на
реализацию мероприятий муниципальной программы;

-  недостаточная точность планирования мероприятий и прогнозирования значений показателей муниципальной программы.

Механизм управления реализацией муниципальной программы

Комитет организует реализацию муниципальной программы, несет ответственность за ее результаты, рациональное использование выделяемых на выполнение муниципальной программы финансовых средств.

В ходе реализации муниципальной программы комитет:

координацию выполнения мероприятий муниципальной программы;

обеспечение эффективности реализации муниципальной программы, целевого использования средств;

непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий муниципальной программы;

подготовку при необходимости предложений по уточнению мероприятий муниципальной программы, объемов финансирования, механизма реализации муниципальной программы, исполнителей муниципальной програмимы, целевых показателей для оценки эффективности реализации муниципальной программы;

составление отчетов о ходе реализации муниципальной программы в соответствии с «Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Окуловского муниципального района и Окуловского городского поселения, их формирования, реализации и оценке эффективности», утвержденным постановлением Администрации Окуловского муниципального района от 21.03.2017 №349.

______________________

Мероприятия муниципальной программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнители | Срок реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта муниципальной программы) | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Задача 1. Проведение берегоукрепительных работ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Выполнение работ по берегоукреплению на р. Перетна возле домов 17,18,21 и 22 по ул. Куйбышева в п. Кулотино Окуловского района | Комитет ЖКХ и дорожной деятельности, Комитет по управлению муниципальным имуществом; Главный специалист по делам ГО и ЧС Администрации Окуловского муниципального района; Администрация Кулотинского городского поселения | 2023 | 1.1.1 | бюджет района | 13589,420 | - | - |
| Итого по разделу |  |  |  |  | бюджет района | 13589,420 | - | - |
| Итого по мероприятиям программы |  |  |  |  | бюджет района | 13589,420 | - | - |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства | - | - | - |

______________________

ПОРЯДОК

расчета значений целевых показателей муниципальной программы                      Окуловского муниципального района, Окуловского городского поселения или источники получения информации

«Берегоукрепительные работы на р. Перетна возле домов 17,18,21 и 22 по ул. Куйбышева в п. Кулотино Окуловского района Новгородской области для исполнения решения суда на 2023-2025 годы»

| № целевого показателя в паспорте муниципальной программы | Наименование целевого показателя, единица измерения | Порядок расчета значения целевого показателя | Источник получения информации, необходимой для расчета целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 | Выполнение работ по берегоукреплению на р. Перетна возле домов 17,18,21 и 22 по ул. Куйбышева в п. Кулотино Окуловского района, % | Корректировка проектно-сметной документации на выполнение работ по берегоукреплению р. Перетна по адресу: д.17,18,21 и 22 по ул. Куйбышева в п. Кулотино Окуловского района Новгородской области 2022год | ООО «Институт комплексного использования и охраны водных ресурсов» |

__________________________