проект

Администрация  ОКУЛОВСКОГО муниципального РАЙОНА

новгородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Окуловка

Об утверждении муниципальной  программы

«Благоустройство территории Окуловского городского поселения                                       на 2024-2026 годы»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением Совета депутатов Окуловского городского поселения от 27.12.2023 № 131 «О бюджете Окуловского городского поселения на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов», Порядком принятия решения о разработке муниципальных программ Окуловского муниципального района и Окуловского городского поселения, их формирования, реализации и оценки эффективности, утвержденным постановлением Администрации Окуловского муниципального района от 21.03.2017 № 349 (в редакции постановления Администрации Окуловского муниципального района от 14.07.2022 № 1311), Администрация Окуловского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Благоустройство территории Окуловского городского поселения на 2024-2026 годы».

2.Признать утратившими силу постановления Администрации Окуловского муниципального района:

от 26.02.2019 № 202 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории Окуловского городского поселения на 2019-2021 годы»;

от 05.04.2019 № 383 «О внесении изменений в муниципальную программу «Благоустройство территории Окуловского городского поселения на 2019-2021 годы»;

от 25.07.2019 № 941 «О внесении изменений в муниципальную программу «Благоустройство территории Окуловского городского поселения на 2019-2021 годы»;

от 26.03.2020 № 322 «О внесении изменений в постановление Администрации Окуловского муниципального района от 26.02.2019 № 202»;

от 18.02.2021 № 168 «О внесении изменений в постановление Администрации Окуловского муниципального района от 26.02.2019 № 202»;

от 11.03.2021 № 285 «О внесении изменений в муниципальную программу «Благоустройство территории Окуловского городского поселения на 2019-2023 годы»;

от 25.06.2021 № 1015 «О внесении изменений в муниципальную программу «Благоустройство территории Окуловского городского поселения на 2019-2023 годы»;

от 25.10.2021 № 1734 «О внесении изменений в муниципальную программу «Благоустройство территории Окуловского городского поселения на 2019-2023 годы»;

от 25.03.2022 № 405 «О внесении изменений в постановление Администрации Окуловского муниципального района от 26.02.2019 № 202»;

от 06.07.2022 № 1251 «О внесении изменений в муниципальную программу «Благоустройство территории Окуловского городского поселения на 2019-2024 годы»;

от 21.02.2023 № 244 «О внесении изменений в постановление Администрации Окуловского муниципального района от 26.02.2019 № 202»;

от 09.06.2023 № 824 «О внесении изменений в муниципальную программу «Благоустройство территории Окуловского городского поселения на 2019-2025 годы»;

от 20.02.2024 № 221 «О внесении изменений в муниципальную программу «Благоустройство территории Окуловского городского поселения на 2019-2025 годы».

3. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального района» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Окуловский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Проект подготовил и завизировал:

Заместитель председателя комитета

ЖКХ и ДД Администрации района                                                       Л.В. Алексеева

Лист согласования прилагается

Утверждена

постановлением

Администрации Окуловского

муниципального района

от ______________ N _________

Муниципальная программа

«Благоустройство территории Окуловского

городского поселения  на 2024-2026 годы»

(далее – муниципальная программа)

ПАСПОРТ

муниципальной программы

1. Ответственный исполнитель муниципальной программы:

Комитет жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности Администрации Окуловского муниципального района (далее – Комитет)

2. Соисполнители муниципальной программы:

МБУ «Чистый город», подрядные организации, привлеченные на конкурсной основе, иные предприятия и организации.

3. Участники муниципальной программы (при наличии):

Организации, заключившие муниципальные контракты (договора) по результатам электронных торгов.

4. Подпрограммы муниципальной программы:

«Уличное освещение территории Окуловского городского поселения»;

«Организация и содержание мест захоронения на территории  Окуловского городского поселения»;

«Прочие мероприятия по благоустройству на территории Окуловского городского  поселения»;

«Строительство кладбища традиционного захоронения г. Окуловка».

5. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы:

|  | Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого показателя |  | Значение целевого показателя по годам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 |  |  |  |  | 2026 |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  |  |  |  | 5 |
| 1. | Цель – повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания Окуловского городского поселения (далее – поселение), создание системы комплексного благоустройства поселения, направленной на улучшение качества жизни населения с целью удовлетворения потребностей населения поселения в благоприятных условиях; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Задача 1 Уличное освещение территории Окуловского городского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Оплата за электроэнергию (уличное освещение), % |  | 52 | 52 |  |  |  | 52 |  |
| 1.1.2. | Техническое обслуживание сетей уличного освещения, шт. |  | 1786 | 1806 |  |  |  | 1826 |  |
| 1.1.3. | Строительство сетей уличного освещения и установка дополнительных светильников, ед. |  | 4 | 4 |  |  |  | 4 |  |
| 1.1.4. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии, да/нет |  | да | да |  |  |  | да |  |
| 1.2. | Задача 2. Организация и содержание мест захоронения на территории Окуловского городского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Благоустройство и содержание кладбищ, ед. |  | 4 |  | 4 |  |  |  | 4 |
| 1.2.2. | Обустройство и восстановление воинских захоронений, шт. |  | - |  | - |  |  |  | - |
| 1.3. | Задача 3. Прочие мероприятия по благоустройству на территории Окуловского городского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Поддержка местных инициатив граждан, % |  | 50 |  |  | - |  | - |  |
| 1.3.2. | Проведение прочих мероприятий комплексного благоустройства территории поселения, ед. |  | 10 |  |  | 10 |  | 10 |  |
| 1.3.3. | Уничтожение борщевика Сосновского, га |  | 25 |  |  | 25 |  | 25 |  |
| 1.4. | Задача 4. Строительство кладбища традиционного захоронения г. Окуловка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1. | Строительство кладбища традиционного захоронения г. Окуловка, ед. | - |  | - |  |  | 1 |  |  |

6. Сроки реализации муниципальной программы: 2024– 2026 годы.

7. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации (тыс. рублей):

| Год | Источник финансирования |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет района | бюджет поселения | внебюджетные средства | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2024 | - | - | - | 13 057,00 | - | 13 057,00 |
| 2025 | - | - | - | 16 282,00 | - | 16 282,00 |
| 2026 | - | - | - | 8 782,00 | - | 8 782,00 |
| всего |  |  |  | 38 121,00 |  | 38 121,00 |

8. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы:

-повышение  качества и эффективности освещения улиц  Окуловского городского поселения;

-  улучшение экологической обстановки и создание комфортной городской среды для проживания жителей Окуловского городского поселения;

- создание благоприятных условий для проживания и отдыха жителей Окуловского городского поселения;

-организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории Окуловского городского поселения;

- приведение в надлежащее состояние элементов благоустройства;

- привлечение жителей к участию в решении проблем по благоустройству;

- оздоровление санитарной экологической обстановки в поселении и на свободных территориях, ликвидация свалок бытового мусора;

- прочие мероприятия.

I. Характеристика текущего состояния в сфере реализации муниципальной программы:

В вопросах благоустройства территории поселения имеется ряд проблем, населенные пункты поселения не отвечают современным требованиям по степени благоустройства.

Большие нарекания вызывают благоустройство и санитарное содержание дворовых территорий, а также состояние сбора, утилизации и захоронения бытовых и промышленных отходов, освещение улиц поселения.

Для решения данной проблемы требуется участие и взаимодействие органов местного самоуправления Окуловского муниципального района с привлечением населения, предприятий и организаций, наличия финансирования с привлечением источников всех уровней.

Работы по благоустройству территории поселения не приобрели пока комплексного, постоянного  характера, не переросли в полной мере в плоскость конкретных практических действий. До настоящего времени не налажена должным образом работа специализированных предприятий, медленно  внедряется практика благоустройства территорий на основе договорных  отношений с организациями различных форм собственности и гражданами.

Несмотря на предпринимаемые меры, растет количество  несанкционированных свалок мусора и бытовых отходов, отдельные  домовладения не ухожены. Накопление промышленных отходов и негативное их воздействие на окружающую среду является одной их главных проблем  обращения с отходами.

Недостаточно занимаются благоустройством и содержанием  закрепленных территорий организации, расположенные на территориях  населенных пунктов поселения.

Содержание системы наружного освещения осуществляется за счет средств бюджета поселения. Проблема слабой освещенности улиц особенно остро проявляется в осенне-зимний период, когда продолжительность светового дня уменьшается до нескольких часов в сутки. Для стабильной работы сетей наружного освещения необходимы бесперебойная подача электроэнергии и оплата потребленных энергоресурсов. Осветительное оборудование требует эксплуатации и ремонта, своевременной замены перегоревших ламп для поддержания освещенности территорий.

Организация похоронного дела позволяет обеспечить право граждан на погребение, а содержание общественных кладбищ является необходимым элементом реализации данного права. На территории кладбищ необходимо регулярно производить работы по ремонту дорожек, ограждению территории, обустройству дополнительных контейнерных площадок для бытового и крупногабаритного мусора, вывозу мусора,  осуществлять по необходимости снос аварийных деревьев, выполнять обрезку кустарников, зимой расчищать подъездные пути.

Необходимость строительства нового кладбища на территории Окуловского городского поселения возникла в связи с отсутствием мест под захоронения на территории Центрального кладбища № 1 и нового  кладбища № 2 г. Окуловка и других действующих кладбищ с запасом земель для погребения.

Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового  года, поскольку требуют значительных бюджетных расходов, для их решения требуется участие не только органов местного самоуправления, но и органов государственной власти.

Для решения проблем по благоустройству необходимо использовать программно – целевой метод. Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, будет способствовать повышению уровня  комфортного проживания населения.

Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная с планированием и организацией работ по вопросам улучшения благоустройства, санитарного состояния поселения, создания комфортных условий проживания населения, по мобилизации финансовых и организационных ресурсов, должна осуществляться в соответствии с  настоящей муниципальной программой.

Основной целью муниципальной программы является повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов поселения, создание системы комплексного благоустройства поселения, направленной на улучшение качества жизни  населения с целью удовлетворения потребностей населения города в благоприятных условиях.

Для достижения поставленных целей в муниципальной программе реализуются меры для решения следующих основных задач:

- приведение территории  поселения в  соответствие с  нормативным и требованиям и, предъявляемым и к озеленению, с требованиями санитарно эпидемиологических и экологических норм;

- организация освещения улиц поселения в  целях улучшения условий проживания жителей;

- развитие услуг в сфере погребения и похоронного дела, содействие совершенствования системы организации похоронного дела;

- проведение прочих мероприятий комплексного благоустройства территории поселения с учетом приоритетности таких мероприятий и обеспечением минимизации негативных последствий от их проведения для жителей поселения, а также осуществление работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов благоустройства.

II. Перечень и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации муниципальной программы

Основной целью муниципальной программы является: комплексное решение проблем благоустройства территории Окуловского городского поселения, создание благоприятных и комфортных условий для проживания населения, повышение качества жизни.

Выполнению поставленных задач в муниципальной программе могут помешать системные бюджетные, социальные, управленческие и прочие риски, которые могут оказать влияние на конечный результат реализации мероприятий муниципальной программы.

К основным рискам относятся следующие:

недостаточное ресурсное обеспечение муниципальной программы. Сокращение финансирования мероприятий за счет бюджетных средств по сравнению с запланированными значениями;

неэффективное управление реализацией мероприятий муниципальной программы, не освоение субсидии в обозначенные сроки.

Управление рисками и минимизация их негативных последствий  при реализации муниципальной программы будет осуществляться на основе расширения числа возможных источников финансирования мероприятий, оптимизация издержек и повышение эффективности управления.

III. Механизм управления реализацией муниципальной программы

МБУ «Чистый город» организует реализацию муниципальной программы, несет ответственность за ее результаты, рациональное использование выделяемых на выполнение муниципальной программы финансовых средств.

Оценку соотношения эффективности реализации муниципальной программы с приоритетами, целью, и показателем прогноза социально-экономического развития района и контроль за реализацией муниципальной программы осуществляет заместитель Главы администрации муниципального района.

Координатором работы по реализации муниципальной программы является Комитет ЖКХ и ДД.

Комитет на основе информации соисполнителей, участников муниципальной программы вносит соответствующие изменения в муниципальную программу, отслеживает выполнение целевых показателей и мероприятий муниципальной программы.

Комитет осуществляет:

непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий муниципальной программы;

координацию деятельности исполнителей муниципальной программы по реализации мероприятий;

обеспечение целевого использования средств, выделяемых на выполнение муниципальной программы;

подготовку при необходимости предложений по уточнению мероприятий муниципальной программы, объемов финансирования, целевых показателей для оценки эффективности реализации муниципальной программы.

Финансирование муниципальной программы  в установленном порядке за счет средств бюджета Окуловского городского поселения осуществляет Администрация  Окуловского муниципального района.

Координацию реализации мероприятий муниципальной программы, подготовку информации и представление отчетов о ходе выполнения мероприятий муниципальной программы, осуществляет Комитет.

-5-

IV. «Мероприятия муниципальной программы

| № п/п | Наименование мероприятия |  |  |  | Исполнитель |  |  | Срок реализации по годам |  | Целевой показатель | Источник финансирова ния | Объем финансирования по годам (тыс. рублей) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 |  |  |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Задача 1. Уличное освещение территории Окуловского городского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1. | Реализация подпрограммы «Уличное освещение территории Окуловского городского поселения» |  |  | Комитет, подрядные организации, привлеченные на конкурсной основе, иные предприятия и организации (по согласованию) |  |  |  |  | 2024-2026 | 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4. | Бюджет поселения | 11 327,00 | 11 332,00 | 4 832,00 |
| Задача 2. Организация и содержание мест захоронения на территории Окуловского городского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.1 | Реализация подпрограммы «Организация и содержание мест захоронения на территории Окуловского городского поселения» | МБУ «Чистый город», Комитет, подрядные организации, привлеченные на конкурсной основе, иные предприятия и организации (по согласованию) |  |  |  | 2024-2026 |  |  |  | 1.2.1 1.2.2. | Бюджет поселения | 300,00 | 450,00 | 450,00 |
| Задача 3. Прочие мероприятия по благоустройству на территории Окуловского городского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43.1 | Реализация подпрограммы «Прочие мероприятия по благоустройству на территории Окуловского городского поселения» |  | Комитет, подрядные организации, привлеченные на конкурсной основе, иные предприятия и организации (по согласованию) |  |  | 2024-2026 |  |  |  | 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.3.4 | Бюджет поселения | 1 430,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| Задача 4. Строительство кладбища традиционного захоронения г. Окуловка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44.1 | Реализация подпрограммы «Строительство кладбища традиционного захоронения г. Окуловка» |  | Комитет, подрядные организации, привлеченные на конкурсной основе, иные предприятия и организации (по согласованию) |  |  | 2024-2026 |  |  |  | 1.4.1. | Бюджет поселения | 0 | 3 000,00 | 2 000,00 |

V.  ПОРЯДОК

расчета значений целевых показателей муниципальной программы                  Окуловского городского поселения или источники получения информации «Благоустройство территории Окуловского городского поселения на 2024-2026 годы»

| № целево го показа теля в паспор те муниципальной программы | Наименование целевого показателя, единица измерения | Порядок расчета значения целевого показателя | Источник получения информации, необходимой для расчета целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 | Оплата за электроэнергию (уличное освещение), % | Определяется договором № | тариф (руб./кВт.ч)2-х зонный ночная зона-7,16818;2-х зонный дневная зона-11,30525 |
| 1.1.2 | Техническое обслуживание сетей уличного освещения, шт. | Определяется в соответствии муниципальным контрактом | Данные комитета ЖКХ И ДД |
| 1.1.3 | Строительство сетей уличного освещения и установка дополнительных светильников, ед. | Определяется исходя из планов на соответствующий год | Сметная документация |
| 1.1.4 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии, да/ нет | Определяется в соответствии муниципальным контрактом | Техническое задание |
| 1.2.1 | Благоустройство и содержание кладбищ, ед. | Определяется исходя из планов на соответствующий год | Данные комитета ЖКХ и ДД |
| 1.2.2 | Обустройство и восстановление воинских захоронений, ед. | Определяется соглашением о предоставлении из областного бюджета бюджету Окуловского городского поселения субсидии | Сметная документация |
| 1.3.1 | Поддержка местных инициатив граждан,% | Определяется исходя из планов на соответствующий год | Данные комитета ЖКХ и ДД |
| 1.3.2. | Проведение прочих мероприятий комплексного благоустройства территории поселения. ед. | Определяется исходя из планов на соответствующий год | Данные комитета ЖКХ и ДД |
| 1.3.3. | Уничтожение борщевика Сосновского, га | Определяется в соответствии муниципальным контрактом | Данные комитета ЖКХ и ДД |
| 1.4.1 | Строительство кладбища традиционного захоронения в г. Окуловка, ед. | Определяется исходя из планов на соответствующий год | Проектно-сметная документация |

VI. Подпрограмма

«Уличное освещение территории Окуловского городского поселения»

муниципальной программы (далее - подпрограмма)

Паспорт подпрограммы

- Исполнитель подпрограммы: комитет, подрядные организации, привлеченные на конкурсной основе, иные предприятия и организации (далее - подрядные организации).

- Задачи и целевые показатели подпрограммы:

|  | Задачи подпрограммы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значение целевого показателя (по годам) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задача 1. Оплата за электроэнергию (уличное освещение) |  |  |  |  |
| 1.1 | Оплата за электроэнергию (уличное освещение), % | 52 | 52 | 52 |
| Задача 2. Техническое обслуживание сетей уличного освещения |  |  |  |  |
| 2.1 | Техническое обслуживание сетей уличного освещения, шт. | 1786 | 1806 | 1826 |
| Задача 3. Строительство сетей уличного освещения и установка дополнительных светильников |  |  |  |  |
| 3.1 | Строительство сетей уличного освещения и установка дополнительных светильников, ед. | 4 | 4 | 4 |
| 4. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии |  |  |  |  |
| 4.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии, да/нет | да | да | да |

- Сроки реализации подпрограммы: 2024-2026 годы.

- Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по

годам реализации (тыс. рублей):

| Источник финансирования |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет Окуловского муниципального района (далее – бюджет района) | Бюджет Окуловского городского поселения (далее – бюджет поселения) | Внебюджетные источники | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2024 | - | - | - | 11 327,00 |  | 11 327,00 |
| 2025 | - | - | - | 11 332,00 |  | 11 332,00 |
| 2026 | - | - | - | 4 832,00 |  | 4 832,00 |
| всего | - | - | - | 27 491,00 |  | 27 491,00 |

- Ожидаемые  конечные результаты реализации подпрограммы:

  - создание условий для комфортного проживания населения поселения;

  - улучшение освещенности дорог, улиц, дворовых территорий поселения и                                               территорий учреждений образования, здравоохранения и культуры;

  - обеспечение надежности работы сетей уличного освещения;

  - сокращение аварийных ситуаций на сетях и затрат на их обслуживание;

  - экономия электроэнергии.

«Мероприятия подпрограммы «Уличное освещение территории Окуловского городского поселения»

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок реализации по годам | Целевой показатель | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. рублей) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Задача 1. Оплата за электроэнергию (уличное освещение) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Оплата за электроэнергию (уличное освещение) | Комитет, подрядные организации | 2024-2026 | 1.1 | Бюджет поселения | 3 500 | 3 505 | 3 505 |
| Задача 2. Техническое обслуживание сетей уличного освещения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Техническое обслуживание сетей уличного освещения | Комитет, подрядные организации | 2024-2026 | 2.1 | Бюджет поселения | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| Задача 3. Строительство сетей уличного освещения и установка дополнительных светильников |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Строительство сетей уличного освещения и установка дополнительных светильников | Комитет, подрядные организации | 2024-2026 | 3.1 | Бюджет поселения | 800 | 300 | 300 |
| Задача 4. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии | Комитет, подрядные организации | 2024-2026 | 4.1 | Бюджет поселения | 6 027 | 6 527 | 27 |

VII. Подпрограмма

«Организация и содержание мест захоронения на территории Окуловского городского  поселения» муниципальной программы

Паспорт подпрограммы

1. Исполнитель подпрограммы: комитет, подрядные организации, привлеченные на конкурсной основе, иные предприятия и организации (далее-подрядные организации)

2. Задачи и целевые показатели подпрограммы муниципальной программы:

|  | Задачи подпрограммы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значение целевого показателя (по годам) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 |  | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| Задача 1. Благоустройство и содержание кладбищ |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Благоустройство и содержание кладбищ, ед. | 4 | 4 | 4 |  |
| Задача 2. Обустройство и восстановление воинских захоронений |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Обустройство и восстановление воинских захоронений, ед. | - | - | - |  |

3. Сроки реализации подпрограммы: 2024-2026 годы

4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по

годам реализации (тыс. рублей):

|  | Источник финансирования |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет района | Бюджет поселения | Внебюджетные источники | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2024 | - | - |  | 300,00 |  | 300 |
| 2025 | - | - |  | 450,00 |  | 450 |
| 2026 | - | - |  | 450,00 |  | 450 |
| всего | - | - |  | 1200,00 |  | 1200,00 |

5. Ожидаемые  конечные результаты реализации подпрограммы:

- приведение территорий кладбищ в соответствие с санитарно-эпидемиологическими и экологическими нормами и требованиями;

- содействие совершенствованию системы организации похоронного дела.

Мероприятия подпрограммы «Организация и содержание мест

захоронения на территории поселения»

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок реализации по годам | Целевой показатель | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. рублей) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Задача 1. Благоустройство и содержание кладбищ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Благоустройство и содержание кладбищ | Комитет, подрядные организации | 2024-2026 | 1.1 | Бюджет поселения | 300 | 450 | 450 |
| Задача 2.Обустройство и восстановление воинских захоронений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Обустройство и восстановление воинских захоронений | Комитет, подрядные организации | 2024-2026 | 2.1 | Бюджет поселения | - | - | - |

VII. Подпрограмма

«Прочие мероприятия по благоустройству на территории Окуловского городского поселения» муниципальной программы

Паспорт подпрограммы

- Исполнитель подпрограммы: МБУ «Чистый город», комитет, подрядные организации, привлеченные на конкурсной основе, иные предприятии и организации (далее-подрядные организации)

2. Задачи и целевые показатели подпрограммы муниципальной программы:

|  | Задачи подпрограммы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значение целевого показателя (по годам) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задача 1. Поддержка местных инициатив граждан |  |  |  |  |
| 1.1. | Софинансирование мероприятий, направленных на реализацию проектов местных инициатив граждан, % | 50 | - | - |
| Задача 2. Проведение прочих мероприятий комплексного благоустройства территории поселения |  |  |  |  |
| 2.1 | Проведение прочих мероприятий, шт. | 10 | 10 | 10 |
| Задача 3. Уничтожение борщевика Сосновского |  |  |  |  |
| 3.1. | Уничтожение борщевика Сосновского, га | 25 | 25 | 25 |

3. Сроки реализации подпрограммы: 2024-2026 годы

4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по

годам реализации (тыс. рублей):

|  | Источник финансирования |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет района | Бюджет поселения | Внебюджетные источники | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2024 | - | - |  | 1 430,00 |  | 1 430,00 |
| 2025 | - | - |  | 1 500,00 |  | 1 500,00 |
| 2026 | - | - |  | 1 500,00 |  | 1 500,00 |
| всего | - | - |  | 4 430,00 |  | 4 430,00 |

5. Ожидаемые  конечные результаты реализации подпрограммы: повышение уровня комфортности проживания населения на территории поселения

Мероприятия подпрограммы «Прочие мероприятия по благоустройству на территории Окуловского городского поселения»

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок реализации по годам | Целевой показатель | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. рублей) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Задача 1. Поддержка местных инициатив граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Поддержка местных инициатив граждан, благоустройство места отдыха на ул. Титова г. Окуловка, ТОС «Хуторок» | Комитет, подрядные организации | 2024-2026 | 1.1 | Бюджет поселения | 30, 00 | 0 | 0 |
| Задача 2. Проведение прочих мероприятий комплексного благоустройства территории Окуловского городского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Проведение прочих мероприятий комплексного благоустройства. | Комитет, подрядные организации | 2024-2026 | 2.1 | Бюджет поселения | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Задача 3. Уничтожение борщевика Сосновского |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Уничтожение борщевика Сосновского | Комитет, подрядные организации | 2024-2026 | 3.1 | Бюджет поселения | 400 | 500 | 500 |

IX.  Подпрограмма

«Строительство кладбища традиционного захоронения г. Окуловка» муниципальной программы

Паспорт подпрограммы

- Исполнитель подпрограммы: комитет, подрядные организации, привлеченные на конкурсной основе, иные предприятия и организации (далее-подрядные организации)

- Задачи и целевые показатели подпрограммы муниципальной программы:

|  | Задачи подпрограммы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значение целевого показателя (по годам) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 |  | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| 1. | Задача 1 Строительство кладбища традиционного захоронения г. Окуловка |  |  |  |  |
| 1.1. | Строительство кладбища традиционного захоронения в г. Окуловка, ед. | - | - | 1 |  |

3. Сроки реализации подпрограммы: 2024-2026 годы

4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по

годам реализации (тыс. рублей):

|  | Источник финансирования |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет района | Бюджет поселения | Внебюджетные источники | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2024 | - | - |  | 0 |  | 0 |
| 2025 | - | - |  | 3 000 |  | 3 000 |
| 2026 | - | - |  | 2 000 |  | 2 000 |
| всего | - | - |  | 5 000 |  | 5 000 |

5. Ожидаемые  конечные результаты реализации подпрограммы: расширение мест захоронений

- Мероприятия подпрограммы «Строительство кладбища традиционного захоронения г. Окуловка»

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок реализации по годам | Целевой показатель | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. рублей) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Задача 1. Строительство кладбища традиционного захоронения г. Окуловка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Строительство кладбища традиционного захоронения г. Окуловка | Комитет, подрядные организации | 2024-2026 | 1.1 | Бюджет поселения | 0 | 3 000 | 2 000 |

Пояснительная записка к проекту постановления

Об утверждении муниципальной  программы

«Благоустройство территории Окуловского городского поселения                                       на 2024-2026 годы»

Проект постановления «Благоустройство территории Окуловского городского поселения   на 2024-2026 годы» (далее - проект постановления) разработан в целях повышения уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания Окуловского городского поселения, создание системы комплексного благоустройства поселения, направленной на улучшение качества жизни населения с целью удовлетворения потребностей населения поселения в благоприятных условиях.

Новая муниципальной программа приведена в соответствие с Бюджетным кодексом Российской Федерации и решением Думы Окуловского муниципального района  от 27.12.2023 №  131 «О  бюджете Окуловского городского поселения на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов».

Внесение изменений в муниципальную программу обеспечит эффективное решение приоритетных социальных, экономических и других задач развития Окуловского муниципального района в пределах установленных полномочий органов местного самоуправления.

В соответствии с Методикой проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных  правовых актов, утвержденной постановлением Правительства  Российской Федерации  от 26.02.2010 № 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных  правовых актов» проведена антикоррупционная экспертиза, коррупционных факторов способствующих проявлению коррупции,  не выявлено.

Заместитель председателя

комитета ЖКХ и ДД                                                              Л.В. Алексеева

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

проекта постановления Администрации муниципального района

от ___________ № _____

Об утверждении муниципальной  программы

«Благоустройство территории Окуловского городского поселения                                       на 2024-2026 годы»

| Дата поступления на согласование, подпись | Наименование должности, инициалы и фамилия руководителя, с которым согласуется проект документа | Дата и номер документа, подтверждающего согласование, или дата согласования, подпись |
| --- | --- | --- |
|  | заместитель Главы администрации района В.Н. Алексеев |  |
|  | Начальник правового управления Е.А. Шоломова |  |
|  | Председатель комитета инвестиций, предпринимательства и сельского хозяйства Е.В. Соколова |  |
|  | Председатель контрольно-счетной комиссии Л.А. Хромченко |  |
|  | Председатель комитета финансов Иванова А.С. |  |

УКАЗАТЕЛЬ РАССЫЛКИ

постановления от ___________ № ______

Об утверждении муниципальной  программы

«Благоустройство территории Окуловского городского поселения                                       на 2024-2026 годы»

| № п/п | Наименование адресата (должностное лицо, структурное подразделение, орган исполнительной власти области и др.) | Количество экземпляров |
| --- | --- | --- |
| 1. | Дело | 1 |
| 2. | Комитет ЖКХ и дорожной деятельности | 2 |
| 3. | Регистр –эл.вид | 1 |
| 4. | Консультант плюс – эл.вид | 1 |
| 5. | Бюллетень «Официальный вестник Окуловского муниципального района» | 1 |
| 6. | Официальный сайт Окуловского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет –эл.вид | 1 |
| Итого |  | 7 |

Ведущий специалист комитета

ЖКХ и ДД                                                                                  М.А. Ахматова