Администрация  ОКУЛОВСКОГО муниципального РАЙОНА

новгородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.05.2025  № 3141

г.Окуловка

О подготовке и проведении отопительного периода 2025/2026 года

В соответствии  с Федеральными законами от 06 октября 2003 года                  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ                                                 «О теплоснабжении», Правилами обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Министерства энергетики России от                         13 ноября 2024 № 2234, Уставом Окуловского муниципального района, Уставом Окуловского городского поселения, в целях обеспечения своевременной  подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства к предстоящему отопительному периоду 2025/2026 года, повышения качества предоставления услуг населению и другим потребителям, Администрация Окуловского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый План подготовки к отопительному периоду 2025/2026 года.

2. Создать межведомственную комиссию по подготовке и проведению отопительного периода 2025/2026 года (далее - межведомственная  комиссия) и утвердить ее прилагаемый состав.

3. Межведомственной комиссии:

3.1. Обеспечить координацию проведения предзимних работ с учетом их своевременного завершения к началу отопительного периода;

3.2. Организовать в течение подготовительного периода (июнь-сентябрь 2025 года) проведение заседаний межведомственной комиссии с рассмотрением вопросов о ходе подготовительных работ к отопительному периоду на объектах, расположенных на территории Окуловского муниципального района.

3.3. Организовать проверку готовности теплоснабжающих организаций и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии к прохождению отопительного периода в соответствии с требованиями Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Министерства энергетики России от 13 ноября 2024 № 2234(далее - Правила). В целях проведения проверки межведомственная комиссия при необходимости проводит осмотр объектов проверки.

4.  Рекомендовать администрациям Угловского, Кулотинского городских поселений Окуловского муниципального района  в пределах своей компетенции:

4.1. Обеспечить подготовку объектов жилищно-коммунального хозяйства поселений к работе в отопительный период 2025/2026 года;

4.2. Оказать содействие организациям, имеющим на своем балансе котельные, отапливающие жилищный фонд и объекты социального назначения, по созданию к началу отопительного периода запасов топлива в объемах, установленных в соответствии с требованиями Правил оценки готовности к отопительному периоду;

4.3. Организовать работу по получению паспортов готовности к отопительному периоду организаций, имеющих на своем балансе котельные, отапливающие жилищный фонд и объекты социального назначения, в порядке, установленными Правилами;

4.4. Организовать работу по получению паспортов готовности к отопительному периоду в порядке, установленными Правилами.

5. Рекомендовать руководителям объектов образовательной, социальной, культурной сферы, предприятий и организаций независимо от их ведомственной принадлежности и форм собственности, обеспечивающим электро-, тепло-, газо-, водоснабжение:

5.1. Утвердить планы мероприятий по подготовке объектов подведомственного энергетического хозяйства, жилищного фонда, социально-культурных объектов к работе в отопительный период 2025/2026 года с указанием графиков проведения и объемов работ, обеспечивающих готовность указанных объектов к пуску тепла;

5.2. Обеспечить подготовку объектов жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с утвержденными планами мероприятий к началу отопительного периода 2025/2026 годов;

5.3. Представлять в комитет жилищно-коммунального хозяйства  и дорожной  деятельности Администрации Окуловского муниципального района оперативную информацию о ходе подготовки к отопительному периоду;

5.4. Обеспечить подготовку и получение паспортов готовности подведомственных объектов к отопительному периоду в срок до 15 сентября 2025 года.

6. Руководителям теплоснабжающих и теплосетевых предприятий независимо от форм собственности:

при сдаче потребителями тепловой энергии объекта производить приемку в присутствии председателя или заместителя председателя межведомственной комиссии либо по согласованию с ними;

обеспечить выполнение требований Правил оценки готовности к отопительному периоду и организовать работу по получению актов и паспортов готовности к отопительному периоду 2025/2026 года не позднее 01 ноября                       2025 года.

7. Рекомендовать руководителям управляющих и обслуживающих жилищный фонд организаций, ТСЖ, ТСН, ЖСК в целях подготовки к отопительному периоду:

7.1. Обеспечить выполнение требований Правил оценки готовности к отопительному периоду;

7.2. Представить в Администрацию Окуловского муниципального района не позднее чем за пять календарных дней до начала отопительного сезона акты проверок состояния дымовых и вентиляционных каналов;

7.3. При сдаче объектов теплоснабжающей организации необходимо не позднее чем за три дня направить уведомление в Администрацию Окуловского муниципального района для участия в приемке объекта председателя или заместителя председателя межведомственной комиссии;

7.4. Организовать работу по получению паспортов готовности к отопительному периоду 2025/2026 года не позднее 15 сентября 2025 года, заблаговременно, не позднее 10 сентября 2025 года, представив в комитет жилищно-коммунального хозяйства  и дорожной  деятельности Администрации Окуловского муниципального района Акт проверки готовности объекта к приему тепла (подписанный представителем теплоснабжающей организацией).

8. Признать утратившим силу постановление Администрации Окуловского муниципального района от 23.05.2024 № 734 «О подготовке и проведении отопительного периода 2024/2025 года».

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации района Киселева А.С.

10. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального района» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Окуловский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Заместитель Главы

администрации района     А.С. Киселев

Утвержден

постановлением Администрации

Окуловского муниципального

района от 19.05.2025 № 3141

ПЛАН

подготовки к отопительному периоду 2025/2026 года

| № п/п | Наименование | Описание | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Общие сведения |  |  |  |
| 1.1. | Муниципальное образование | Окуловский муниципальный район |  |
| 1.2. | Назначение объекта (жилой, промышленный, административный) | мкд и административные здания, расположенные на территории Окуловского муниципального района |  |
| 1.3. | Единая теплоснабжающая организация | ООО «ТК Новгородская» |  |
| 1.4. | План подготовки к отопительному периоду 2025/2026 | Подготовка всех потребителей тепловой энергии, теплоснабжаю-щих организаций, муниципального образования |  |
| 2. Анализ прохождения предыдущих трех отопительных периодов |  |  |  |
| 2.1. | Начало отопительного сезона |  |  |
|  | 2021-2022 гг. | 15.09.2021 |  |
|  | 2022-2023 гг. | 10.09.2022 |  |
|  | 2023-2024 гг. | 25.09.2023 |  |
| 2.2. | Завершение отопительного сезона |  |  |
|  | 2021-2022 гг. | 16.05.2022 |  |
|  | 2022-2023 гг. | 15.05.2023 |  |
|  | 2023-2024 гг. | 20.05.2024 |  |
| 2.3. | Погодные условия |  |  |
|  | 2021-2022 гг. | среднемесячная температура за отопительный период: 0,10 С |  |
|  | 2022-2023 гг. | среднемесячная температура за отопительный период: 1,10 С |  |

2

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2023-2024 гг. | среднемесячная температура за отопительный период: -0,10 С |  |
| 3 Мероприятия, направленные на повышение надежности систем теплоснабжения |  |  |  |
| 3.1. | Подготовка котельных | 22 котельные |  |
| 3.2. | Подготовка теплосетей | 73,32 км теплосетей в двухтрубном исчислении, из них: сети отопления – 65,58 км; сети ГВС 7,74 –км |  |
| 3.3. | Подготовка жилищного фонда | 154 дома с централизованным отоплением 54 частных дома с централизованным отоплением 65 домов с печным отоплением |  |
| 3.4. | Объекты образования | 24 |  |
| 3.5. | Объекты здравоохранения | 9 |  |
| 3.6. | Объекты социального назначения | 3 |  |
| 3.7. | Объекты культуры | 6 |  |

Утвержден

постановлением Администрации

Окуловского муниципального

района от 19.05.2025 № 3141

СОСТАВ

межведомственной комиссии по подготовке и проведению отопительного периода 2024/2025 года

| Киселев А.С. | заместитель Главы администрации района, председатель комиссии; |
| --- | --- |
| Васильева С.А. | председатель комитета жилищно - коммунального хозяйства и дорожной деятельности Администрации Окуловского муниципального района, заместитель председателя комиссии; |
| Маклак Е.В. | ведущий служащий-эксперт комитета жилищно- коммунального хозяйства и дорожной деятельности Администрации Окуловского муниципального района, секретарь комиссии; |
| Члены комиссии: Балуева И.М. | начальник Окуловского газового участка филиала АО "Газпром газораспределение Великий Новгород" в г. Боровичи (по согласованию); |
| Бобыленков А.А. | генеральный директор ООО «Мастер Плюс» (по согласованию). |
| Калинкина Т.В. | директор ООО «УК Окуловская» (по согласованию); |
| Киреева С.Н. | генеральный директор ООО «МУК Окуловкасервис» (по согласованию); |
| Мосягин А.С. | начальник Окуловского района теплоснабжения ООО «ТК Новгородская» (по согласованию); |
| Носкова И.М. | ведущий служащий-эксперт комитета жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности Администрации Окуловского муниципального района; |
| Пискарева Н.Г. | Глава Боровенковского сельского поселения (по согласованию); |
| Понамарев С.Г. | Глава Котовского сельского поселения (по согласованию); |
|  | представитель федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) Северо-западное управление (по согласованию) |
|  | _______________________________ |