Администрация  ОКУЛОВСКОГО муниципального РАЙОНА

новгородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.06.2025  № 3377

г.Окуловка

О предложении переноса сроков капитального ремонта  общего имущества в многоквартирных домах

В соответствии с п. 4 ч. 4 ст. 168 Жилищного Кодекса Российской Федерации, региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Новгородской области, на 2014-2055 годы, утвержденной постановлением Правительства Новгородской области от 03.02.2014 № 46, на основании обращения СНКО «Региональный фонд» от 05.02.2025  № РФК-537-И, от 06.03.2025 № РФК-1179-И,  в связи с воспрепятствованием оказанию услуг и (или) выполнению работ собственниками помещений, выразившемся в недопуске подрядной организации в помещения в многоквартирных домах и к инженерным сетям, а так же в связи с отсутствием потребности в проведении работ по капитальному ремонту, Администрация Окуловского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Предложить перенести сроки проведения капитального ремонта:

1.1 системы холодного водоснабжения в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Новгородская обл., г. Окуловка, ул. Парфенова,  д. 2,  с периода 2020-2022 года  на период 2026-2028 года;

1.2.  системы холодного водоснабжения в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Новгородская обл., Окуловский район, п. Топорок, ул. Дзержинского, д. 7 с периода 2020-2022 года  на период 2026-2028 года;

1.3. системы холодного водоснабжения в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Новгородская обл., г. Окуловка, ул. Кирова, д.12 с периода 2020-2022 года  на период 2026-2028 года.

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Официальный вестник «Окуловского муниципального района» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Окуловский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Заместитель Главы

администрации района  А.С. Киселев