Администрация  ОКУЛОВСКОГО муниципального РАЙОНА

новгородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.05.2020 № 556

г.Окуловка

Об утверждении муниципальной программы «Разработка декларации безопасности гидротехнического сооружения «Гидроплотина Обречье»

на 2020 год»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 21 июля 1997 года № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений», Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Окуловского муниципального района и Окуловского городского поселения, их формирования, реализации и оценки эффективности, утвержденным постановлением Администрации Окуловского муниципального района от 21.03.2017 № 349, Администрация Окуловского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Разработка декларации безопасности гидротехнического сооружения «Гидроплотина Обречье» на 2020 год».

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального района» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Окуловский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава района   А.Л. Шитов

лс

№0556-п

Утверждена

постановлением Администрации

Окуловского муниципального района

от 08.05.2020 № 556

Муниципальная программа

«Разработка декларации безопасности гидротехнического сооружения «Гидроплотина Обречье»  на 2020 год»

Паспорт

муниципальной программы

1. Ответственный исполнитель муниципальной программы: главный специалист по делам ГО и ЧС Администрации Окуловского муниципального района.

2. Соисполнители муниципальной программы:

комитет жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности Администрации Окуловского муниципального района.

3. Участники муниципальной программы (при наличии): отсутствуют.

4. Подпрограммы муниципальной программы (при наличии): отсутствуют.

5. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы:

| N п/п | Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значения целевого показателя по годам |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2020 |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Цель 1: Разработка и утверждение декларации безопасности гидротехнического сооружения «Гидроплотина Обречье» |  |
| 1.1. | Задача 1: Разработка и утверждение декларации безопасности гидротехнического сооружения «Гидроплотина Обречье» |  |
| 1.1.1. | Показатель 1: Количество разработанных деклараций безопасности гидротехнических сооружений, шт. | 1 |
| 1.1.2. | Показатель 2: Количество утвержденных деклараций безопасности гидротехнических сооружений, шт. | 1 |

6. Сроки реализации муниципальной программы: 2020 год

7. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации (тыс. руб.):

| Год | Источник финансирования |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет района | бюджет поселения | Внебюд-жетные средства | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2020 | - | - | - | 1520,00 | - | 1520,00 |
| Всего | - | - | - | 1520,00 | - | 1520,00 |

8. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы:

Исполнение требований федерального законодательства по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений:

- разработана декларация безопасности гидротехнического сооружения «Гидроплотина Обречье»;

- утверждена декларация безопасности гидротехнического сооружения «Гидроплотина Обречье».

- Характеристика текущего состояния в сфере реализации муниципальной программы.

Письмом от 04.02.2019 № 38-1-08/5144 «О декларировании безопасности ГТС в 2019 году» Северо-Западное управление Ростехнадзора уведомило Администрацию Окуловского муниципального района о том, что в целях организации исполнения графика представления деклараций безопасности гидротехнических сооружений (далее – ГТС) в 2019 году, согласованного письмом МЧС России от 22.01.2019 № 43-164-14 необходимо разработать комплект документов ГТС плотина на р.Перетна (Обреченская), IV класса, 19053Т138000007, и представить их для утверждения в Северо-Западное управление Ростехнадзора. Срок представления декларации безопасности ГТС – ноябрь 2019 года.

Лимиты денежных средств на разработку декларации безопасности гидротехнического сооружения в бюджете городского поселения  на 2020 - 2022 годы отсутствуют.

Нарушение требований к обеспечению безопасности гидротехнических сооружений, установленных законодательством Российской Федерации, является административным правонарушением, предусмотренным ст.9.2. Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации.

- Перечень и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации  муниципальной программы.

Основными показателями реализации муниципальной программы являются:

- - разработка декларации безопасности гидротехнического сооружения «Гидроплотина Обречье»;

- - утверждение декларации безопасности гидротехнического сооружения «Гидроплотина Обречье»  Северо-Западным управлением Ростехнадзора.

К рискам невыполнения мероприятий муниципальной программы относятся:

-невыполнение плановых объемов финансирования;

-срыв сроков реализации мероприятий муниципальной программы;

-изменение стоимости по разработке  декларации безопасности гидротехнического сооружения «Гидроплотина Обречье».

Предупредительные меры по предотвращению риска невыполнения мероприятий муниципальной программы:

-подготовка предложения по перераспределению финансовых средств;

-корректировка сроков реализации муниципальной программы;

-изучение рынка услуг.

- Механизм управления реализацией муниципальной программы

Муниципальная  программа предусматривает реализацию системы мероприятий, ориентированных на разработку и утверждение декларации безопасности гидротехнического сооружения.

Оперативный контроль над ходом реализации муниципальной программы и систематизацию информации о ходе её реализации обеспечивает главный специалист по делам ГО и ЧС Администрации Окуловского муниципального района.

Управление реализацией муниципальной программы осуществляет главный специалист по делам ГО и ЧС Администрации Окуловского муниципального района, который вносит в установленном порядке предложения по упорядочению мероприятий, предусмотренных муниципальной программой, с учётом складывающейся социально-экономической ситуации.

Главный специалист по делам ГО и ЧС Администрации Окуловского муниципального района готовит полугодовой и годовой отчёты о ходе реализации муниципальной программы с приложением сведений о финансировании и освоении средств.

- Мероприятия муниципальной программы

| N п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок реа-ли- за-ции | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта муниципальной программы) | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Задача 1: Разработка декларации безопасности гидротехнического сооружения «Гидроплотина Обречье» |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Разработка декларации безопасности гидротехнического сооружения «Гидроплотина Обречье» | Главный специалист по делам ГО и ЧС Администрации Окуловского муниципального района, комитет жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности Администрации Окуловского муниципального района | 2020 год | 1.1.1. | Бюджет Окуловского городского поселения | 1520,00 |
| 1.2. | Утверждение декларации безопасности гидротехнического сооружения «Гидроплотина Обречье» | Главный специалист по делам ГО и ЧС Администрации Окуловского муниципального района, комитет жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности Администрации Окуловского муниципального района | 2020 год | 1.1.2. | Бюджет Окуловского городского поселения | - |