Администрация  ОКУЛОВСКОГО муниципального РАЙОНА

новгородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.06.2024 № 918

г.Окуловка

О предложении переноса сроков капитального ремонта  общего имущества в многоквартирных домах

В соответствии с п. 4 ч. 4 ст. 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Новгородской области, на 2014-2055 годы, утвержденной постановлением Правительства Новгородской области от 03.02.2014 № 46, на основании обращения СНКО «Региональный фонд» от 22.04.2024 № РФК-1704-И, в связи с воспрепятствованием оказанию услуг и (или) выполнению работ собственниками помещений, выразившемся в недопуске подрядной организации в помещения в многоквартирных домах и к инженерным сетям, Администрация Окуловского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Предложить внести изменения в региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, на территории Новгородской области, на 2014-2043 годы, утвержденную постановлением Правительства Новгородской области от 03.02.2014 № 46, в части переноса срока проведения капитального ремонта внутридомовой  инженерной системы газоснабжения в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Новгородская обл., г.Окуловка, ул. Грибоедова, д. 34, с периода 2023-2025 года  на период 2026-2028 года.

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Официальный вестник «Окуловского муниципального района» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Окуловский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Первый заместитель Главы

администрации района       В.Н. Алексеев

лс

№0918-п