Администрация  ОКУЛОВСКОГО муниципального РАЙОНА

новгородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.02.2021 № 94

г.Окуловка

О внесении изменений в постановление Администрации Окуловского муниципального района от 24.07.2018 № 896

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением Думы Окуловского муниципального района  от 18.12.2019 № 275 «О бюджете Окуловского муниципального района на 2020 на плановый период 2021 и 2022 годов» (в редакции решения Думы Окуловского муниципального района от 26.03.2020 № 289, от 28.05.2020 № 296, от 23.07.2020 № 303, от 22.10.2020 № 12, от 28.12.2020 № 28), Порядком принятия решения о разработке муниципальных программ Окуловского муниципального района и Окуловского городского поселения, их формирования, реализации и оценки эффективности, утвержденным постановлением Администрации Окуловского муниципального района от 21.03.2017 № 349, Администрация Окуловского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести  в постановление Администрации Окуловского муниципального района от 24.07.2018 № 896  «Об утверждении муниципальной программы «Строительство дошкольных образовательных организаций на территории Окуловского муниципального района на 2018 – 2020 годы» (в редакции постановления Администрации Окуловского муниципального района от 10.04.2019 № 405, 13.05.2019 № 565, от 29.10.2019 №1434, от 10.06.2020 №733), следующие изменения:

1.1. Заменить в заголовке к тексту, пункте 1 постановления цифру «2020» на «2021».

1.2. В муниципальной программе «Строительство дошкольных образовательных организаций на территории Окуловского муниципального района на 2018 – 2020 годы» (далее – муниципальная программа), утвержденной названным постановлением:

1.2.1. Заменить в названии муниципальной программы  цифру «2020» на «2021»;

1.2.2. Изложить пункт 5  Паспорта муниципальной программы «Цели,  задачи и целевые показатели программы», в следующей редакции:

«5. Цели, задачи и целевые показатели  Программы:

| № п/п | Цели, задачи Программы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значение целевого показателя по годам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1. | Цель: Создание условий для удовлетворения потребностей жителей Окуловского муниципального района в получении дошкольного образования |  |  |  |  |
| 1.1. | Задача 1: расширение сети дошкольных образовательных организаций |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Показатель 1: Число дошкольных образовательных организаций, шт | 9 | 9 | 9 | 10 |
| 1.1.2. | Показатель 2: Число мест в дошкольных образовательных организациях, ед | 1262 | 1262 | 1262 | 1402 |
| 1.1.3. | Показатель 3: Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, за счет строительства (пристроя) и (или) выкупа зданий дошкольных образовательных организаций | - | - | - | 60 |
| 1.1.4. | Показатель 4: Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, за счет перепрофилирования помещений в существующих дошкольных образовательных организациях | - | - | - | 80 |
| 1.2. | Задача 2: увеличение числа детей, получающих дошкольное образование |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Показатель 1: Число детей, получающих дошкольное образование, чел | 1336 | 1340 | 1480 | 1480 |
| 1.2.2. | Показатель 2: Доля детей, получающих дошкольное образование, от общей численности детского населения в возрасте от 1 до 7 лет (%) | 84,5 | 84,5 | 84,5 86 |  |
| 1.1.3. | Показатель 3: Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, за счет строительства (пристроя) и (или) выкупа зданий дошкольных образовательных организаций | - | - | - | 60 |
| 1.1.4. | Показатель 4: Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, за счет перепрофилирования помещений в существующих дошкольных образовательных организациях | - | - | - | 80 |

»;

1.2.3.   Изложить пункт 6 Паспорта муниципальной программы  в следующей  редакции:

« 6. Сроки реализации муниципальной программы: 2018 - 2021 годы»;

1.2.4.   Изложить пункт 7 Паспорта муниципальной программы «Объемы и

источники финансирования Программы в целом и по годам реализации (тыс. руб.)», в следующей редакции:

«7. Объемы и источники финансирования Программы в целом и по

годам реализации (тыс. руб.):

| Год | Источник финансирования |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | федеральный бюджет | областной бюджет | Бюджет Окуловского муниципального района (далее –бюджет района) | бюджет поселения | вне-бюд-жет-ные сред-ства | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2018 | 20353,04728 | 4470,81272 | 10412,92 | - | - | 35236,78 |
| 2019 | 70925,320 | 39710,300 | 24097,01205 | - | - | 134732,63205 |
| 2020 | 47918,900 | 59118,351 | 14313,46197 | - | - | 121350,71297 |
| 2021 | - | - | - |  |  | - |
| всего | 139197,26728 | 103299,46372 | 48823,39402 | - | - | 291320,12502 |

»;

1.2.5.  Изложить раздел «Мероприятия муниципальной программы»  в следующей  редакции:

«Мероприятия  муниципальной Программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель |  | Срок реализации |  |  | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта Программы) |  |  | Источник финансирования |  |  |  | Объемы финансирования по годам (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  | 2020 |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача 1: расширение сети дошкольных образовательных организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Реализация мероприятий регионального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет» г. Окуловка | отдел архитектуры и градостроительства Администрации района (далее – отдел архитектуры) |  | 2018- 2021 годы |  |  | 1.1.1 1.1.2. 1.1.3. |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 20353,04728 |  |  |  | 70925,320 |  |  |  |  | 47918,900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  | 4470,81272 |  |  |  | 39710,300 |  |  |  |  | 56118,351 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет района |  |  | 7414,92 |  |  |  |  |  | 21185,480 |  |  |  |  | 14313,46197 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Разработка проектно-сметной документации на строительство детского сада г. Окуловка | отдел архитектуры |  | 2018- 2021 годы |  | 1.1.1. |  |  | бюджет района |  |  | - |  |  |  |  |  | 2911,53205 |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Перепрофилиро-вание помещений в дошкольных организациях Окуловского муниципального района для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет | Комитет образования |  | 2018- 2021 годы |  | 1.1.3. 1.1.4. |  |  | бюджет района |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Расходы на материально-техническое обеспечение для лицензирования образовательной деятельности по образовательным программам дошкольного образования детского сада, находящегося по адресу: г. Окуловка, ул. Кропоткина, зд. 2б | Комитет образования |  | 2020- 2021 годы |  | 1.1.1 |  |  | областной бюджет |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 3000,000 |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Задача 2: увеличение числа детей, получающих дошкольное образование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Ведение учета детей, получающих дошкольное образование | Комитет образования | 2018-2021годы |  | 1.2.1. 1.2.2. |  |  | областной бюджет |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет района |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |

7

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального района» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Окуловский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Заместитель Главы

администрации района   В.Н. Алексеев