ПРОЕКТ

Администрация  ОКУЛОВСКОГО муниципального РАЙОНА

новгородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г.Окуловка

Об утверждении муниципальной программы «Капитальный и текущий ремонт муниципального жилищного фонда в Окуловском городском поселении на 2024-2026 годы»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением Совета депутатов Окуловского городского поселения от 27.12.2023 № 131 «О бюджете Окуловского городского поселения на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» (в редакции решений Совета депутатов Окуловского городского поселения от 21.02.2024 № 133, от 25.04.2024 № 140), ,  Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Окуловского муниципального района и Окуловского городского поселения их формирования, реализации и оценки эффективности, утвержденным постановлением Администрации Окуловского муниципального района от 21.03.2017 № 349 (в редакции постановлений Администрации Окуловского муниципального района от 14.07.2022 №1311), Администрация Окуловского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Капитальный и текущий ремонт муниципального жилищного фонда в Окуловском городском поселении  на 2024-2026 годы».

2. Признать утратившими силу постановления Администрации Окуловского муниципального района:

от 11.11.2015 № 1976 «Об утверждении муниципальной программы «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в Окуловском городском поселении  на 2016-2023 годы»;

от 19.05.2016  № 647 «О внесении изменений в муниципальную программу «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в Окуловском муниципальном районе  на 2015-2017 годы»;

от 22.07.2016 № 1029 «О внесении изменений в муниципальную программу «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в Окуловском муниципальном районе  на 2015-2017 годы»;

от 08.11.2016  № 1552 «О внесении изменений в  муниципальную программу «Капитальный и текущий ремонт муниципального жилищного фонда в Окуловском муниципальном районе на 2015-2019 годы»;

от  12.05.2017 № 647 «О внесении изменений в  постановление Администрации Окуловского муниципального района от 11.11.2015 № 1976»;

от 25.12.2017 №1959  «О внесении изменений в  постановление Администрации Окуловского муниципального района от 11.11.2015 № 1976»;

от 28.01.2019 № 65 «О внесении изменений в  постановление Администрации Окуловского муниципального района от 11.11.2015 № 1976»;

от 18.03.2020 № 276 «О внесении изменений в постановление Администрации Окуловского муниципального района от 11.11.2015 № 1976»;

от 16.06.2021 от № 886 «О внесении изменений в постановление Администрации Окуловского муниципального района от 11.11.2015 № 1976»;

от 11.04.2023 от № 477 «О внесении изменений в постановление Администрации Окуловского муниципального района от 11.11.2015 № 1976»;

от 25.04.2024 № 587.

3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального района» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Окуловский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Проект подготовил и завизировал:

Председатель комитета ЖКХ и

дорожной деятельности                                                                П.С.Тенц

Утверждён_________

постановлением Администрации

Окуловского муниципального

района ___________________

Муниципальная программа

«Капитальный и текущий ремонт муниципального жилищного фонда в Окуловском городском поселении  на 2024-2026 годы»

(далее муниципальная программа)

ПАСПОРТ

муниципальной программы

1. Ответственный исполнитель муниципальной программы:

Комитет жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности Администрации Окуловского муниципального района (далее - Комитет).

2. Соисполнители муниципальной программы:

специализированная некоммерческая организация «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Новгородской области» (по согласованию),

органы местного самоуправления городских и сельских поселений, входящих в состав Окуловского муниципального района (по согласованию).

управляющие компании (по согласованию),

собственники жилых помещений многоквартирных домов (по согласованию), 	подрядчики, привлеченные на конкурсной основе.

3. Участники муниципальной программы:-

4. Подпрограммы муниципальной программы (при наличии): отсутствуют.

5. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы:

| № п/п | Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значение целевого показателя по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Цель: Улучшение эксплуатационных характеристик жилого фонда в соответствии со стандартами качества, создание безопасных и комфортных условий проживания граждан в многоквартирных домах, расположенных на территории Окуловского муниципального района |  |  |  |
| 1.1. | Задача: Приведение муниципального жилищного фонда в соответствии с требованиями нормативно-технической документации |  |  |  |
| 1.1.1. | Показатель 1. Снижение уровня общего износа основных фондов жилого сектора (%); | 1,89 | 1,88 | 1,88 |
| 1.1.2 | Показатель 2. Обеспечение сохранности и увеличение срока эксплуатации жилищного фонда (шт.) | 6 | 10 | 14 |

6. Сроки реализации муниципальной программы: 2024-2026 годы.

7. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации (тыс. руб.):

| Год | Источник финансирования |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет района | бюджет поселения | внебюджетные средства | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2024 | - | - | 2749,0 |  | - | 2749,0 |
| 2025 | - | - | 2500,0 |  | - | 2500,0 |
| 2026 | - | - | 2500,0 |  | - | 2500,0 |
| всего |  |  | 7749,0 |  |  | 7749,0 |

8. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы:

Мероприятия муниципальной программы являются практическим шагом в реформировании жилищно-коммунального хозяйства, позволяют снизить уровень общего износа основных фондов жилого сектора, повысить качество и надежность оказания жилищно-коммунальных услуг, создать устойчивую основу для участия населения в управлении многоквартирными домами, активизировать приватизацию жилого фонда.

Муниципальной программой предусматривается выполнение капитального ремонта, в частности, устранение неисправностей изношенных конструктивных элементов и инженерного оборудования муниципального жилищного фонда, в том числе их восстановление или замена, в целях улучшения эксплуатационных характеристик муниципального жилищного фонда.

Характеристика текущего состояния в сфере реализации муниципальной программы.

Общая   площадь   муниципального    жилищного    фонда      составляет

5,8 тыс.кв.м.

Мониторинг реализации муниципальной программы по проведению капитального ремонта муниципального жилищного фонда Окуловского муниципального района показал, что при формировании адресных перечней многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту, в работы по капитальному ремонту включались не все конструктивные элементы и инженерное оборудование, требующие ремонта, что не позволяло привести многоквартирные дома в удовлетворительное состояние в полном объеме и обеспечить соблюдение межремонтных сроков по каждому из объектов муниципального имущества.

Состояние инженерных систем, кровель, другого общего муниципального имущества многоквартирных домов не соответствует нормативным требованиям.

Причинами возникновения этих проблем являются:

- естественное старение домов;

- высокая  затратность капитальных ремонтов;

- недостаточность средств собственников на капитальный ремонт;

- недоступность долгосрочных инвестиционных ресурсов.

Муниципальная  программа реализуется на основании актов обследования муниципального жилищного фонда, заключений межведомственной комиссии о необходимости проведения капитального ремонта муниципального жилищного фонда Окуловского муниципального района.

Финансирование муниципальной программы предполагается осуществлять из средств бюджета Окуловского муниципального района.

Перечень и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации  муниципальной программы.

Достижение запланированных результатов реализации муниципальной  программы связано с возникновением и преодолением различных рисков реализации муниципальной программы.

Управление рисками настоящей муниципальной программы осуществляется Комитетом на основе регулярного мониторинга реализации муниципальной программы, оценки её результативности и эффективности и включает в себя:

- предварительную идентификацию рисков, оценку вероятности их наступления и степени их влияния на достижение запланированных  результатов муниципальной программы;

- текущий мониторинг повышения (снижения) вероятности наступления рисков;

- планирование и осуществление мер по снижению вероятности наступления рисков;

- в случае наступления рисков планирование и осуществление мер по компенсации (уменьшению) негативных последствий наступивших рисков.

Реализация комплекса мероприятий муниципальной программы сопряжена со следующими рисками:

- изменение действующих нормативных правовых актов, принятых на федеральном и областном уровне, влияющих на условия реализации муниципальной программы;

- неблагоприятное развитие экономических процессов в стране и в мире в целом, приводящее к выпадению доходов бюджета Окуловского муниципального района или увеличению расходов и, как следствие, к пересмотру финансирования ранее принятых расходных обязательств на реализацию мероприятий муниципальной программы;

- недостаточная точность планирования мероприятий муниципальной программы и прогнозирования значений показателей муниципальной программы.

Механизм управления реализацией муниципальной программы

Комитет организует реализацию муниципальной программы, несет ответственность за ее результаты, рациональное использование выделяемых на выполнение муниципальной программы финансовых средств.

В ходе реализации муниципальной программы Комитет:

- осуществляет непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий муниципальной программы;

- определяет формы и методы управления реализацией муниципальной программы;

- обеспечивает целевое использование средств, выделяемых на выполнение муниципальной программы;

- подготавливает при необходимости предложения по уточнению мероприятий муниципальной программы и сроков их реализации, объемов финансирования, целевых показателей для оценки эффективности реализации муниципальной программы.

Комитет до 01 марта года, следующего за отчетным, готовит годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы.

7

Мероприятия муниципальной программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель (соисполнители) | Срок реализации по годам | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта муниципальной программы) | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. рублей) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Задача. Планирование и организация проведения капитального и текущего ремонта муниципального жилищного фонда, в частности устранение неисправностей изношенных конструктивных элементов и инженерного оборудования муниципального общего имущества помещений в многоквартирных домах в целях улучшения эксплуатационных характеристик муниципального жилищного фонда. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Проведение обследования технического состояния муниципального жилищного фонда Окуловского городского поселения | Комитет | 2016-2025 | 1.1.1,1.1.2 | Бюджет поселения | 100 | 0 | 0 |
| 1.2. | Проведение капитального ремонта муниципального жилищного фонда Окуловского городского поселения | Комитет | 2016-2025 | 1.1.1,1.1.2 | Бюджет поселения |  |  |  |
| 1.3 | Проведение текущего ремонта муниципального жилищного фонда Окуловского городского поселения в том числе: | Комитет | 2016-2025 | 1.1.1,1.1.2 | Бюджет поселения | 344 | 495 | 495 |
| 1.3.1 | Ремонт систем электроснабжения в муниципальных квартирах многоквартирных домов, имеющих V степень огнестойкости | Комитет | 2016-2025 | 1.1.1,1.1.2 | Бюджет поселения | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2. | Ремонт маневренного фонда | МБУ «Чистый город» | 2023-2025 | 1.1.1, 1.1.2 | Бюджет поселения | 300,0 | 0 | 0 |
| 1.3.3 | Проведение текущего ремонта муниципального жилищного фонда | Комитет МБУ «Чистый город» | 2023-2025 | 1.1.1, 1.1.2 | Бюджет поселения | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | Выбор объектов муниципального жилищного фонда для проведения капитального и текущего ремонта | Комитет | 2016-2025 | 1.1.1,1.1.2 |  |  |  |  |
| 1.5 | Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах (в том числе взносы на капитальный ремонт) | Комитет | 2016-2025 | 1.1.1,1.1.2 | Бюджет поселения | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 |
| 1.6 | Осуществление контроля за качеством выполненных работ по капитальному и текущему ремонту мун. жил. фонда, проверка достоверности проектно-сметной документации | Комитет | 2016-2025 | 1.1.1,1.1.2 | Бюджет поселения |  |  |  |
| 1.7 | Обращение с ТКО | Комитет | 2016-2025 | 1.1.1,1.1.2 | Бюджет поселения | 5,0 | 5,0 | 5,0 |

ПОРЯДОК

расчета значений целевых показателей муниципальной программы Окуловского городского поселения или источники получения информации

«Капитальный и текущий ремонт муниципального жилищного фонда в Окуловском муниципальном районе  на 2024-2026 годы»

| № целевого показателя в паспорте муниципальной программы | Наименование целевого показателя, единица измерения | Порядок расчета значения целевого показателя | Источник получения информации, необходимой для расчета целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 | Снижение уровня общего износа основных фондов жилищного сектора (%) | Фз - физический износ всех МКД, %; Фкi - физический износ отдельного МКД, % ; li - коэффициент, соответствующий доле восстановительной стоимости отдельного МКД в общей восстановительной стоимости здания; n - число отдельных МКД. | Управляющие организации |
| 1.1.2 | Обеспечение сохранности и увеличение срока эксплуатации жилищного фонда (шт.) | Количество домов в которых произвели капитальный ремонт | СНКО «Региональный фонд капитального ремонта, Администрация Окуловского муниципального района, управляющие организации. |

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

проекта постановления Администрации муниципального района

от ___________ № _____

«Об утверждении муниципальной программы «Капитальный и текущий ремонт муниципального жилищного фонда в Окуловском городском поселении на 2024-2026 годы»

| Дата поступления на согласование, подпись | Наименование должности, инициалы и фамилия руководителя, с которым согласуется проект документа | Дата и номер документа, подтверждающего согласование, или дата согласования, подпись |
| --- | --- | --- |
|  | Первый заместитель Главы администрации района В.Н. Алексеев |  |
|  | Председателя комитета финансов А.С.Иванова |  |
|  | Председатель комитета инвестиций, предпринимательства и сельского хозяйства Е.В. Соколова |  |
|  | Председатель КСК Хромченко Л.А. |  |
|  | Начальник правового управления Е.А.Шоломова |  |

УКАЗАТЕЛЬ РАССЫЛКИ

постановления      от ___________ № ______

«Об утверждении муниципальной программы «Капитальный и текущий ремонт муниципального жилищного фонда в Окуловском городском поселении на 2024-2026 годы»

| № п/п | Наименование адресата (должностное лицо, структурное подразделение, орган исполнительной власти области и др.) | Количество экземпляров |
| --- | --- | --- |
| 1. | Управление делами | 1 |
| 2. | Комитет ЖКХ и дорожной деятельности | 2 |
| 3. | Комитет финансов | 1 |
| 4. | Контрольно-счетная комиссия (электронный вид) | 1 |
| 5. | Консультант плюс (электронный вид) | 1 |
| 6. | Регистр (электронный вид) | 1 |
| Итого |  | 7 |

Главный служащий-эксперт комитета

ЖКХ и ДД Администрации Окуловского

муниципального района	  			                      М.Д. Варасова