ПРОЕКТ

Администрация  ОКУЛОВСКОГО муниципального РАЙОНА

новгородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Окуловка

Об утверждении муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Окуловского городского поселения на 2024-2026 годы

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,  Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Окуловского муниципального района и Окуловского городского поселения, их формирования, реализации, оценки эффективности, утвержденным постановлением  Администрация Окуловского муниципального района от 21.03.2017 №349 (в редакции постановления Администрации Окуловского муниципального района от 14.07.2022 №1311), Администрация Окуловского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить муниципальную программу «Повышение безопасности дорожного движения на территории Окуловского городского поселения на 2024-2026 годы»

- Признать утратившими силу постановления Администрации Окуловского муниципального района:

от 06.11.2015 №1944 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Окуловского городского поселения на 2016-2018 годы»

от 29.06.2016 №900 «О внесении изменений в муниципальную программу «Повышение безопасности дорожного движения на территории Окуловского городского поселения на 2016-2018 годы»

от 27.10.2016 №1517 «О внесении изменений в муниципальную программу «Повышение безопасности дорожного движения на территории Окуловского городского поселения на 2016-2018 годы»

от 23.06.2017 №867 «О внесении изменений в муниципальную программу «Повышение безопасности дорожного движения на территории Окуловского городского поселения на 2016-2018 годы»

от 26.12.2017 №1983 «О внесении изменений в постановление Администрации Окуловского муниципального района от 06.11.2015 № 1944»

от 28.01.2019 №57 «О внесении изменений в постановление Администрации Окуловского муниципального района от 06.11.2015 № 1944»

от 30.03.2020 №342 «О внесении изменений в постановление Администрации Окуловского муниципального района от 06.11.2015 № 1944»

от 16.02.2021 №154 «О внесении изменений в постановление Администрации Окуловского муниципального района от 06.11.2015 № 1944»

от 24.06.2021 №980 «О внесении изменений в муниципальную программу «Повышение безопасности дорожного движения на территории Окуловского городского поселения на 2016-2023 годы»

от 28.04.2022 №596 «О внесении изменений в постановление Администрации Окуловского муниципального района от 06.11.2015 № 1944»

от 29.03.2023 №422 «О внесении изменений в постановление Администрации Окуловского муниципального района от 06.11.2015 № 1944»

от 20.10.2023 №1650 «О внесении изменений в муниципальную программу «Повышение безопасности дорожного движения на территории Окуловского городского поселения на 2016-2025 годы»

3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального района» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Окуловский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

проекта постановления Администрации муниципального района

от ___________ № _____

Об утверждении муниципальной программы«Повышение безопасности дорожного движения на территории Окуловского городского поселения на 2024-2026 годы

| Дата поступления на согласование, подпись | Наименование должности, инициалы и фамилия руководителя, с которым согласуется проект документа | Дата и номер документа, подтверждающего согласование, или дата согласования, подпись |
| --- | --- | --- |
|  | Заместитель Главы Администрации района В.Л. Федотов |  |
|  | Председатель комитета финансов А.С. Иванова |  |
|  | Председатель комитета Е.В. Соколова |  |
|  | Председатель КСК Л.А. Хромченко |  |
|  | Начальник правового управления Е.А. Шоломова |  |

УКАЗАТЕЛЬ РАССЫЛКИ

постановления      от ___________ № ______

Об утверждении муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Окуловского городского поселения на 2024-2026 годы

| № п/п | Наименование адресата (должностное лицо, структурное подразделение, орган исполнительной власти области и др.) | Количество экземпляров |
| --- | --- | --- |
| 1. | Комитет ЖКХ и дорожной деятельности | 1 |
| 2. | Комитет финансов | 1 |
| 3. | Консультант плюс (электронный вид) | 1 |
| 4. | Сайт | 1 |
| 5. | Регистр | 1 |
| 6. | Бюллетень | 1 |
| Итого |  | 6 |

Ведущий специалист комитета

ЖКХ  и дорожной деятельности

Администрации муниципального района	  			    П.С. Цибискина

Муниципальная программа

«Повышение безопасности дорожного движения на территории Окуловского городского поселения на 2024-2026 годы»

(далее муниципальная программа)

Паспорт

- Ответственный исполнитель муниципальной программы:

Комитет жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности Администрации Окуловского муниципального района (далее - Комитет).

- Соисполнители муниципальной программы: МБУ «Чистый город».

- Участники муниципальной программы: -

- Подпрограммы муниципальной программы (при наличии): отсутствуют.

- Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы

| № п/п | Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значения целевого показателя (по годам) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Цель 1. Сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий |  |  |  |
| 1.1. | Задача 1. Создание системы пропаганды с целью формирования негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения |  |  |  |
| 1.1.1 | Уменьшение числа лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, % | 7,8 | 7,8 | 7,5 |
| 1.2. | Задача 2. Совершенствование контрольной деятельности в сфере обеспечения безопасности дорожного движения |  |  |  |
| 1.2.1 | Понижение социального риска (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 тысяч населения) % | 4,8 | 4,8 | 4,5 |
| 1.3 | Задача 3. Повышение качества предоставления услуг по перевозке пассажиров; |  |  |  |
| 1.3.1 | Понижение транспортного риска (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 10 тысяч транспортных средств) % | 10,4 | 10,4 | 10,2 |
| 1.3.2 | Приобретение бланков карт маршрутов регулярных перевозок, (шт.) | 45 | 35 | 35 |
| 1.4. | Задача 4. Совершенствование организации безопасности дорожного движения автотранспортных средств и пешеходов |  |  |  |
| 1.4.1 | Установление дорожных знаков (шт.) | 25 | 25 | 25 |
| 1.4.2 | Установление искусственных неровностей (шт.) | - | - | - |
| 1.4.3 | Нанесение дорожной разметки, м.кв. | 1688,366 | 11688,366 | 1688,366 |
| 1.4.4 | Обустройство улично-дорожной сети тротуарами (м. кв.) | - | - | - |
| 1.4.5 | Установка ограничивающих пешеходных ограждений от пешеходных переходов вблизи образовательных учреждений, м.п. | - | - | - |
| 1.4.6 | Содержание и ТО дорожных знаков, шт. | 200 | 200 | 200 |
| 1.4.7 | Разработка ПОДД (км.) | - | - | - |

- Сроки реализации муниципальной программы: 2024-2026 годы.

- Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации (тыс. рублей):

| Год |  | Источник финансирования |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | област-ной бюджет | федераль-ный бюджет | районный бюджет | бюджет Окуловского городского поселения | внебюд-жетные средства | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2024 | - | - | - | 3 638,29227 | - | 3 638,29227 |
| 2025 | - | - | - | 510,00 | - | 510,00 |
| 2026 | - | - | - | 510,00 | - | 510,00 |
| Всего | - | - | - | 4 658, 29227 | - | 4 658, 29227 |

- Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы:

Сокращение количества ДТП и снижение тяжести их последствий;

улучшение транспортно - эксплуатационных характеристик автомобильных дорог общего пользования районного значения;,

создание комплексной системы профилактики ДТП в целях формирования у участников дорожного движения стереотипа законопослушного поведения и негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения.

Общая характеристика сферы реализации программы. Основные проблемы и анализ причин их возникновения в сфере реализации программы.

Безопасность дорожного движения является одной из важных социально-экономических и демографических задач.

Основными проблемами в сфере реализации программы, на решение которых направлена программа, является увеличение количества дорожно-транспортных происшествий и количества пострадавших в результате этого лиц.

Обеспечение безопасности дорожного движения является составной частью задач обеспечения личной безопасности, решения демографических, социальных и экономических проблем, повышения качества жизни и содействия развитию г. Окуловка.

Принятие и реализация муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Окуловского городского поселения на 2024-2026 годы»  позволило заложить основы программно-целевого подхода к решению проблем аварийности на дорогах, в частности:

1) установлены до 2026 года цель, задачи, измеримые целевые ориентиры снижения числа лиц, ежегодно погибающих в дорожно-транспортных происшествиях;

2) разработана система программных мероприятий, ориентированных на достижение цели, и определены объемы и источники финансирования этих мероприятий;

3) активно работает районная комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения.

В рамках муниципальной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Окуловского городского поселения на 2024-2026 годы» реализуются мероприятия по оборудованию пешеходных переходов, в соответствии с новыми национальными стандартами, в том числе возле образовательных учреждений; проводится ремонт тротуаров и освещения на подходах к детским образовательным учреждениям;

Ежегодно проводится районный конкурс юных инспекторов движения «Безопасное колесо.

Все общеобразовательные учреждения района оснащены уголками безопасности дорожного движения.

В ходе реализации этой программы основной акцент сделан на таких важных направлениях, как предупреждение опасного поведения участников дорожного движения, профилактика детского дорожно-транспортного травматизма, совершенствование условий движения транспортных средств и повышение безопасности пешеходов.

Одним из основных факторов, позволивших достичь таких результатов, является успешная реализация программных мероприятий.

Обоснование решения проблем и прогноз развития сферы реализации программы.

Решение проблем в сфере безопасности дорожного движения достигается реализацией следующих задач:

организацией информационного обеспечения соблюдения правил безопасности дорожного движения и формирование законопослушного поведения участников дорожного движения.

В результате реализации программы ожидается:

снижение количества погибших в дорожно-транспортных происшествиях;

Тяжесть последствий (число погибших на 100 пострадавших).

Приоритетные направления реализации программы, цель и задачи, описание основных ожидаемых конечных результатов программы, сроков и этапов её реализации.

В ряде стратегических и программных документов вопросы обеспечения безопасности дорожного движения определены в качестве приоритетов социально-экономического развития Российской Федерации.

Основными направлениями реализации программы являются:

изменение поведения участников дорожного движения с целью безусловного соблюдения норм и правил дорожного движения;

повышение защищенности от дорожно-транспортных происшествий и их последствий наиболее уязвимых участников дорожного движения, прежде всего детей и пешеходов;

совершенствование улично-дорожной сети по условиям безопасности дорожного движения, включая развитие работ по организации дорожного движения.

«Мероприятия муниципальной программы»

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнители (соисполнители) | Срок реализации | Целевой показатель | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Задача 1. Создание системы пропаганды с целью формирования негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Регулярное освещение в средствах массовой информации (далее СМИ) вопросов обеспечения безопасности дорожного движения | Комитет ОМВД России по Окуловскому району | 2024-2026 годы | 1.1.1 | - | - | - | - |
| 2. | Задача 2. Повышение качества предоставления услуг по перевозке пассажиров |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Проведение сезонных и текущих обследований дорожных условий на маршрутах движения городского общественного транспорта | Комитет ОМВД России по Окуловскому району | 2016-2026 | 1.1.1, 1.3.1. | - | - | - | - |
| 2.2. | Осуществление контроля за исполнением обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, условий допуска к осуществлению регулярных перевозок | Комитет ОМВД России по Окуловскому району | 2016-2026 | 1.3.2. | бюджет Окуловского городского поселения | - | - | - |
| 2.3 | Приобретение карт маршрута регулярных перевозок | Комитет | 2016-2026 |  | бюджет Окуловского городского поселения | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Задача 3. Совершенствование организации безопасности дорожного движения автотранспорта и пешеходов |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Поставка и установка дорожных знаков (тыс.руб.) | Комитет | 2016-2026 | 1.4.1. | бюджет Окуловского городского поселения | 2508,17527 | 510,00 | 510,00 |
|  |  | МБУ Чистый город |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Нанесение дорожной разметки (тыс.руб.) | Комитет | 2016-2026 годы | 1.4.3. | бюджет Окуловского городского поселения |  |  |  |
|  |  | МБУ Чистый город |  |  |  | 1130,117 | 0 | 0 |
| 3.2.1 | Нанесение дорожной разметки по маршрутам движения автобусов (тыс.руб.) | Комитет | 2016-2026 годы | 1.4.3. | бюджет Окуловского городского поселения | - |  |  |
| 3.2.2 | Нанесение дорожной разметки на автомобильных стоянках городского поселения | Комитет | 2016-2026 годы | 1.4.3. | бюджет Окуловского городского поселения | - | - | - |
| 3.3 | Установление искусственных неровностей (тыс. руб.) | Комитет | 2016-2026 годы | 1.4.2. | бюджет Окуловского городского поселения | - | - | - |
| 3.4 | Обустройство улично-дорожной сети тротуарами (тыс. руб.) | Комитет | 2016-2026 годы | 1.4.4. | бюджет Окуловского городского поселения | - | - | - |
| ,3.5 | Установка ограничивающих пешеходных ограждений от пешеходных переходов вблизи образовательных учреждений | Комитет | 2016-2026 годы | 1.4.5. | бюджет Окуловского городского поселения | - | - | - |
| 3.6 | Содержание и ТО дорожных знаков | Комитет | 2016-2026 годы | 1.4.6. | бюджет Окуловского городского поселения | - | - | - |
| 3.7 | Разработка ПОДД | Комитет | 2016-2026 годы | 1.4.7 | бюджет Окуловского городского поселения | - | - | - |
| 4. | Задача 4. Совершенствование контрольной деятельности в сфере обеспечения безопасности дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Повышение безопасности движения в дорожной сети: приближение маршрутов патрулирования нарядов ДПС к очагам аварийности | Комитет ОМВД России по Окуловскому району | 2024-2026 годы | 1.2.1. | - | - | - | - |
|  | ИТОГО по разделам |  |  |  | бюджет Окуловского городского поселения | 3 638,29227 | 510,00 | 510,00 |
|  | ИТОГО по мероприятиям программы |  |  |  | бюджет Окуловского городского поселения | 3 638,29227 | 510,00 | 510,00 |

ПОРЯДОК

расчета значений целевых показателей муниципальной программы Окуловского городского поселения или источники получения информации

«Повышение безопасности дорожного движения на территории Окуловского городского поселения на 2024-2026 годы»

| № целевого показателя в паспорте муниципальной программы | Наименование целевого показателя, единица измерения | Порядок расчета значения целевого показателя | Источник получения информации, необходимой для расчета целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 | Уменьшение числа лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях | R соц. = N 100000 / L, где: N - количество погибших; L - средняя численность района | по данным Управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения УМВД России по Новгородской области |
| 1.2.1 | Понижение социального риска (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 тысяч населения) | Методика оценки социально-экономического эффекта реализации мероприятий по организации дорожного движения | по данным Управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения УМВД России по Новгородской области |
| 1.3.1 | Понижение транспортного риска (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 10 тысяч транспортных средств) | Методика оценки социально-экономического эффекта реализации мероприятий по организации дорожного движения | по данным Управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения УМВД России по Новгородской области |
| 1.3.2 | Приобретение бланков карт маршрутов регулярных перевозок | # На основании ФЗ от 13.07.2015 N 220-ФЗ (ред. от 21.11.2022) Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации | ООО «Окуловское ПАТП» |
| 1.4.1 | Установление дорожных знаков | N = Nj + Ni, где: N - количество установленных дорожных знаков; Nj - количество установленных дорожных знаков на начало отчетного периода; Ni - количество установленных дорожных знаков за отчетный период | Аналитические данные комитета ЖКХ и дорожной деятельности |
| 1.4.2 | Установление искусственных неровностей | N = Nj + Ni, где: N - количество установленных искусственных неровностей; Nj - количество установленных искусственных неровностей на начало отчетного периода; Ni - количество искусственных неровностей за отчетный период | Аналитические данные комитета ЖКХ и дорожной деятельности |
| 1.4.3 | Нанесение дорожной разметки | N = Nj + Ni, где: N - площадь нанесенной дорожной разметки; N j- площадь нанесенной дорожной разметки на начало отчетного периода; Ni - площадь нанесенной дорожной разметки за отчетный период | Аналитические данные комитета ЖКХ и дорожной деятельности |
| 1.4.4 | Обустройство улично-дорожной сети тротуарами | N = Nj + Ni, где: N - площадь тротуаров на автомобильных дорогах местного значения; N j- площадь тротуаров на начало отчетного периода; Ni - площадь тротуаров за отчетный период | Аналитические данные комитета ЖКХ и дорожной деятельности |
| 1.4.5 | Установка ограничивающих пешеходных ограждений от пешеходных переходов вблизи образовательных учреждений | N = Nj + Ni, где: N – протяженность ограничивающих пешеходных ограждений; N j- протяженность ограничивающих пешеходных ограждений на начало отчетного периода; Ni - протяженность ограничивающих пешеходных ограждений за отчетный период | Аналитические данные комитета ЖКХ и дорожной деятельности |
| 1.4.6 | Содержание и ТО дорожных знаков | Проект организации дорожного движения (дислокация дорожных знаков и дорожной разметки) на автомобильных дорогах Окуловского городского поселения | Органы местного самоуправления (комитет ЖКХ) |
| 1.4.7 | Разработка ПОДД | КСОДД | Органы местного самоуправления (комитет ЖКХ) |

Заместитель председателя комитета ЖКХ и ДД

Администрации Окуловского

муниципального района                                                      Л.В. Алексеева

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Проектом постановления Администрации Окуловского муниципального района утверждается муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории Окуловского городского поселения на 2024-2026 годы, в связи  с приведением в соответствие с бюджетом  Окуловского городского поселения на 2024-2026 годы».

В результате антикоррупционной  экспертизы, проведенной комитетом ЖКХ и дорожной деятельности Администрации Окуловского муниципального района, выяснено, что в проекте настоящего постановления коррупциогенные факторы отсутствуют.

Заместитель председателя комитета ЖКХ И ДД

Администрации Окуловского

муниципального района                                                          Л.В. Алексеева