ПРОЕКТ

Администрация  ОКУЛОВСКОГО муниципального РАЙОНА

новгородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г.Окуловка

О внесении изменений в постановление Администрации Окуловского муниципального района от  24.10.2019 № 1412

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением Думы Окуловского муниципального района от 26.12.2023 № 227 «О бюджете Окуловского муниципального района на 2024 и на плановый период 2025 и 2026 годов» (в редакции решений Думы Окуловского муниципального района от 08.02.2024  № 231,  от  28.03.2024  № 239,  от  23.05.2024  № 250,  от 14.08.2024

№ 260, от 03.09.2024 № 261, от 28.11.2024 № 273, от 25.12.2024 №283),  решением Думы Окуловского муниципального района от 25.12.2024 №282 «О бюджете Окуловского муниципального района на 2025 и на плановый период 2026 и 2027 годов» Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Окуловского муниципального района и Окуловского городского поселения, их формирования, реализации и оценки эффективности, утвержденным постановлением Администрации Окуловского муниципального района от 21.03.2017 № 349 (в редакции постановлений Администрации Окуловского муниципального района от 14.07.2022 № 1311, от 02.07.2024 № 998),  Администрация Окуловского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Внести изменения в постановление Администрации Окуловского муниципального района от  24.10.2019 № 1412 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах Окуловского муниципального района на 2019-2026 годы» (в редакции постановлений Администрации Окуловского муниципального района от 23.12.2019 №1812, от 21.04.2020 №465, от 22.07.2020 №861, от 24.07.2020 №872, от 26.01.2021 №44, от 26.02.2021 №204, от 12.04.2021 №504, от 03.06.2021 №799, от 09.09.2021 №1537, от 29.12.2021 №2180, от 19.01.2022 №36, от 25.11.2022 №2303, от 25.01.2023 №97, от 23.06.2023 №899, от 02.10.2023 №1512/1, от 19.12.2023 №2041, от 24.01.24 №37):

  - Заменить в заголовке к тексту, в пункте 1 постановления цифру «2026» на «2027».

  - В муниципальной программе «Развитие и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах Окуловского муниципального района на 2019-2027 годы», утвержденной названным постановлением (далее - муниципальная программа):

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

проекта постановления Администрации муниципального района

от ___________ № _____

О внесении изменения в постановление Администрации Окуловского

муниципального района от  24.10.2019 № 1412

| Дата поступления на согласование, подпись | Наименование должности, инициалы и фамилия руководителя, с которым согласуется проект документа | Дата и номер документа, подтверждающего согласование, или дата согласования, подпись |
| --- | --- | --- |
|  | Заместитель Главы Администрации Окуловского муниципального района Д.В. Михайлов |  |
|  | Председатель комитета финансов А.С. Иванова |  |
|  | Председатель экономического комитета Е.В. Соколова |  |
|  | Председатель КСК Л.А. Хромченко |  |
|  | Начальник правового управления Е.А. Шоломова |  |

УКАЗАТЕЛЬ РАССЫЛКИ

постановления      от ___________ № ______

О внесении изменения в постановление Администрации Окуловского

муниципального района от  24.10.2019 № 1412

| № п/п | Наименование адресата (должностное лицо, структурное подразделение, орган исполнительной власти области и др.) | Количество экземпляров |
| --- | --- | --- |
| 1. | Комитет ЖКХ и дорожной деятельности | 1 |
| 2. | Комитет финансов | 1 |
| 3. | Консультант плюс (электронный вид) | 1 |
| 4. | Сайт | 1 |
| 5. | Бюллетень | 1 |
| 6 | Регистр | 1 |
| Итого |  | 6 |

Заместитель председателя комитета

ЖКХ  и дорожной деятельности

Администрации муниципального района	  			    Л.В. Алексеева

    - Заменить в наименовании муниципальной программы цифру «2026» на «2027».

    - Изложить пункт 5 Паспорта муниципальной программы  в следующей  редакции:

«5. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы:

| - № п/п | - Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого показателя | - Значения целевого показателя (по годам) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 2019 |  | - 2020 |  | - 2021 | - 2022 |  | - 2023 |  | - 2024 | - 2025 | - 2026 | - 2027 |
| - 1. | - Цель 1. Создание условий для бесперебойного движения автомобильного транспорта путем обеспечения сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения и улучшения их транспортно-эксплуатационного состояния |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1. | - Задача 1. Обеспечение своевременного содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1.1. | - Обеспечение сохранности улично-дорожной сети на территории Окуловского муниципального района за счет приоритетного выполнения работ по содержанию и увеличения доли паспортизированных дорог, км | - 129,8 | - 129,8 |  | - 129,8 |  | - 133,4 |  | - 133,4 |  | - 133,4 | - 133,4 | - 133,4 | - 133,4 |
| - Цель 2. Совершенствование автомобильных дорог общего пользования местного значения Окуловского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2.1. | - Задача 1. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Окуловского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2.1.1. | - Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения (км) | - 6,208 | - 12,637 |  | - 11,4 |  | - 5,9 |  | - 2,31 |  | - 2 | - 2 | - 2 | - 2 |
| - 2.1.2 | - Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения (%) | 60 | 50 |  | 40 |  | 30 |  | - 30 |  | - 30 | - 30 | - 30 | - 30 |
| - 2.2. | - Задача 2. Обеспечение безопасного и бесперебойного движения автомобильного транспорта по автомобильным дорогам общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2.2.1. | - Обеспечение мероприятий по безопасной эксплуатации аварийно-опасных участков автомобильных дорог при угрозе и возникновении ЧС,% | - 100 | - - |  | - - |  |  | - - |  | - - | - - | - - | - - | - - |

»;

    - Заменить в пункте 6 Паспорта цифру «2026» на «2027».

    - Изложить пункт 7 Паспорта муниципальной программы  в редакции:

«7. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации (тыс. рублей):

| Источники финансирования (в тыс. рублях) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год | Федераль ный бюджет | Областной бюджет | Бюджет муниципально го района | Бюджет Окуловского городского поселения | Внебюджетные источники | всего |
| 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - 2019 | - - | - 5 370,900 | - 9 050,200 | - - | - - | - 14 421,100 |
| 2020 | - | 4 026,000 | 6 514,700 | - | - | 10 540,700 |
| 2021 | - | 7 277,800 | 6 128,600 | - | - | 13 406,400 |
| 2022 | - | 5 653,000 | 5 826,9898 | - | - | 11 479,9898 |
| 2023 | - | 8 259,0927 | 6 650,98139 | - | - | 14 910,07409 |
| 2024 | - | 5 741,000 | 8 349,29746 | - | - | 14 090, 29746 |
| 2025 | - | 5 581,000 | 6 996,700 | - | - | 12 577,700 |
| 2026 | - | 3 721,000 | 7 210,800 | - | - | 10 931,800 |
| 2027 | - | 3 721,000 | 9 562,700 |  |  | 13 283,700 |
| всего | - | 49 350,7927 | 66 290,96865 | - | - | 115 641,76135 |

».

    - Изложить раздел Паспорта муниципальной программы «Мероприятия муниципальной программы» в редакции:

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель |  | Срок реа лиза ции | Целевой показате ль (номер целевого показате ля из паспорта муниципальной програм мы) |  | Источник финансирова-ния | Объем финансирования по годам (тыс.рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  | 2026 | 2027 |
| 11 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 |  |
| 1. Обеспечение своевременного содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Содержание автомобильных дорог | Комитет ЖКХ и ДД |  | 2019-2027 гг. | 1.1 |  | Бюджет Окуловского муниципального района | 3 102,300 | 4 556,000 | 2 506,000 | 4 370,000 | 4 010,00 | 3 692,425 | 3352,805 |  | 3506,075 | 4681,975 |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  | 863,6713 | 2 870,50 | 2790,500 |  | 1860,500 | 1860,500 |
|  |  |  |  |  |  |  | Бюджет Окуловского муниципального района |  |  |  |  | 45,45952 | 151,100 | 146,870 |  | 100,700 | 100,700 |
| 21.1 | Расчистка автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах Окуловского муниципального района | Комитет ЖКХ и ДД |  | 2019-2027 | 1.1.1 |  | Бюджет Окуловского муниципально го района | 1 302,442 | 2 300,000 | 2 391,000 | 3 174,912 | 3 010,00 | 3592,425 | 3252,805 |  | 3200,00 | 4000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  | 863,67130 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Бюджет Окуловского муниципаль ного района |  |  |  |  | 45,45952 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Летнее содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах Окуловского муниципального района | Комитет ЖКХ и ДД |  | 2019-2027гг. | 1.1.1 |  | Бюджет Окуловского муниципально го района | 1 299,858 | 1 706,000 |  | 995,088 | 1 000,000 | 151,100 | 146,870 |  | 100,700 206,075 | 100,700 581,975 |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  | 2 870,500 | 2 790, 500 |  | 1860,500 | 1860,500 |
| 1.3 | Составление сметной документации | Комитет ЖКХ и ДД |  | 2019-2027гг. | 1.1.1 |  | Бюджет Окуловского муниципально го района |  | 50,000 | 15,000 | 50,000 |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Проверка достоверности сметной документации сметной стоимости | Комитет ЖКХ и ДД |  | 2019-2027 гг. | 1.1.1 |  | Бюджет Окуловского муниципально го района | 100,00 | 100,00 | 100,000 | 100,00 |  | 100,00 | 100,000 |  | 100,000 | 100,000 |
| .1.5 | Паспортизация автомобильных дорог | Комитет, КУМИ |  | 2019-2027 гг. | 1.1.1 |  | Бюджет Окуловского муниципально го района | 100,00 | 100,00 |  | 50,00 |  |  |  |  |  |  |
| 11.6 | Разработка комплексной схемы организации дорожного движения на территории Окуловского муниципального района Новгородской области | Комитет ЖКХ и ДД |  | 2019 | 1.1.1 |  | Бюджет Окуловского муниципально го района | 300,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.7 | Ремонтные работы по полосе отвода, земляному полотну, дорожным одеждам, искусственным и защитным дорожным сооружениям | Комитет ЖКХ и ДД |  | 2019-2027 | 1.1.1 |  | Бюджет Окуловского муниципально го района |  | 300,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Окуловского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 2. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах Окуловского муниципального района |  | Комитет ЖКХ и ДД | 2019-2027 гг. | 2.1 | Бюджет Окуловского муниципально го района |  | 5 933,224 | 1 958,700 | 3 622,600 | 1 456,9898 | 2 595,52187 | 4505,77246 | 3497,02500 |  | 3604,02500 | 4780,02500 |
|  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  | 3 919,00 | 4 026,000 | 7 277,8 | 5 653,000 | 7 395,42140 | 2 870,50 | 2790,500 |  | 1860,500 | 1860,500 |
| 22.1 | Ремонт межпоселенческих автомобильных дорог Окуловского района |  | Комитет ЖКХ и ДД | 2019-2025 гг. | 2.1.1 | Бюджет Окуловского муниципального района |  | 5 933,224 | 1 702,81402 | 3 047,18671 | 1 159,3898 | 2 303,02915 | 170,0142 | 3350,15500 |  | 3 503,3250 | 4679,325 |
|  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  | 3 919,00 | 925,44459 | 2 497,81585 | 2 667,01626 | 232,4927 |  |  |  | 1860,500 | 1860,500 |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет Окуловского муниципального района |  |  |  |  | 140,44296 | 12,23648 |  |  |  | 100,7 | 100,7 |
| 2.1.1. | от д. В.Остров до д.Данилово |  | Комитет ЖКХ и ДД | 2020 | 2.1.1 | Бюджет Окуловского муниципального района |  |  | 659,43782 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  | 925,44459 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | а/д «д. В.Остров – д. Данилово» - д. Шешка |  | Комитет ЖКХ и ДД | 2020 | 2.1.1 | Бюджет Окуловского муниципального района |  |  | 702,28013 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3. | ремонт участка а/д Боровенка-В.Остров до д. М.Гусины |  | Комитет ЖКХ и ДД | 2020 | 2.1.1 | Бюджет Окуловского муниципального района |  |  | 341,09607 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4 | от трассы Угловка-Окуловка до д.Иногоща |  | Комитет ЖКХ и ДД | 2021 | 2.1.1 | Бюджет Окуловского муниципального района |  |  |  | 107,24715 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  | 497,98285 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.5 | трасса Боровенка – В.Остров – д. М.Гусины |  | Комитет ЖКХ и ДД | 2021 | 2.1.1 | Бюджет Окуловского муниципального района |  |  |  | 105,25437 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  | 1 999,833 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.6. | от д. Данилово – д.Верховик до д. Полежалово |  | Комитет ЖКХ и ДД | 2021 | 2.1.1 | Бюджет Окуловского муниципального района |  |  |  | 939,62097 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.7. | Кулотино-Верешино, Кулотино-Старое, Озерки-Раменье |  | Комитет ЖКХ и ДД | 2021 | 2.1.1 | Бюджет Окуловского муниципального района |  |  |  | 870,48224 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.8 | от дороги Окуловка-Кулотино до дер. Дручно |  | Комитет ЖКХ и ДД | 2021 | 2.1.1 | Бюджет Окуловского муниципального района |  |  |  | 1 024,58198 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.9. | от д.Данилово до д. Верховик |  | Комитет ЖКХ и ДД | 2022 | 2.1.1 | Бюджет Окуловского муниципального района |  |  |  |  | 1 159,3898 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.10 | от с. Березовик до д. Березовик |  | Комитет ЖКХ и ДД | 2022 | 2.1.1 | Бюджет Окуловского муниципального района |  |  |  |  | 52,56408 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  | 998,705 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.11 | участка автомобильной дороги общего пользования местного значения от ж/д станции Торбино до границы Окуловского района |  | Комитет ЖКХ и ДД | 2022 | 2.1.1 | Бюджет Окуловского муниципального района |  |  |  |  | 38,231 |  |  |  |  | 3604,025 |  |
|  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  | 726,387 |  |  |  |  | 1860,500 |  |
| 2.1.12 | участка автомобильной дороги общего пользования местного значения п. Сосновый – д. Нездрино |  | Комитет ЖКХ и ДД | 2022 | 2.1.1 | Бюджет Окуловского муниципального района |  |  |  |  | 31,653 |  |  |  |  |  | 4780,025 |
|  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  | 601,396 |  |  |  |  |  | 1860,500 |
| 2.1.13 | Сооружение 1019001/1 |  | Комитет ЖКХ и ДД | 2022-2023 | 2.1.1 | Бюджет Окуловского муниципального района |  |  |  |  | 17,99488 | 12,23648 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  | 340,52826 | 232,4927 |  |  |  |  |  |
| 2.1.14 | Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения от а/д Окуловка-Угловка до д.Озерки |  | Комитет ЖКХ и ДД | 2024 | 2.1.1 | Бюджет Окуловского муниципального района |  |  |  |  |  |  | 170,0142 |  |  |  |  |
| 2.1.15 | Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения от д. Федорково - д. Талыженка до д. Хирики |  | Комитет ЖКХ и ДД | 2025 | 2.1.1 | Бюджет Окуловского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  | 3350,015500 |  |  |  |
| 2.2. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения «Дорога к дому»: |  | Комитет ЖКХ и ДД | 2019-2027 гг. | 2.1.1 | Бюджет Окуловского муниципального района |  |  | 255,88598 | 560,71329 | 157,15704 | 180,22071 | 4335,75826 | 146,870 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  | 3 100,55541 | 3 551,18415 | 2 985,98374 | 3 424,19338 | 2 870,500 | 2790,500 |  |  |  |
| 2.2.1 | от трассы «Крестцы-Окуловка-Боровичи» до д. Владычно в Окуловском муниципальном районе |  | Комитет ЖКХ и ДД | 2020 | 2.1.1 | Бюджет Окуловского муниципального района |  |  | 139,04779 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  | 880,62973 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2 | от ж/д станции Торбино до д. Узи Окуловского муниципального района |  | Комитет ЖКХ и ДД | 2020 | 2.1.1 | Бюджет Окуловского муниципального района |  |  | 116,83819 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  | 2 219,92568 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3 | от д. Пузырёво до д. Варгусово |  | Комитет ЖКХ и ДД | 2021 | 2.1.1 | Бюджет Окуловского муниципального района |  |  |  | 132,38851 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  | 2 515,38159 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет Окуловского муниципального района |  |  |  | 373,80885 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.4 | от д. Новая Давыдовщина до д. Выдрино |  | Комитет ЖКХ и ДД | 2021 | 2.1.1 | Бюджет Окуловского муниципального района |  |  |  | 54,51593 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  | 1 035,80256 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.5 | От д. Рашутино до д. Вялка |  | Комитет ЖКХ и ДД | 2022 | 2.1.1 | Бюджет Окуловского муниципального района |  |  |  |  | 157,15704 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  | 2 985,98374 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.6 | Сооружение 1019001/2 Окуловского района, от д.Заозерье до ст. Заозерье |  | Комитет ЖКХ и ДД | 2023 | 2.1.1 | Бюджет Окуловского муниципального района |  |  |  |  |  | 180,22071 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  | 3 424,19338 |  |  |  |  |  |
| 2.2.7 | от д. Куракино до д. Озерки |  | Комитет ЖКХ и ДД | 2024 | 2.1.1 | Бюджет Окуловского муниципального района |  |  |  |  |  |  | 1053,09582 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 2870,500 |  |  |  |  |
| 2.2.8 | Трасса Боровенка-В.Остров-д.М.Гусины (от п.Боровенка до д.Малые Гусины |  | Комитет ЖКХ и ДД | 2024 | 2.1.1 | Бюджет Окуловского муниципального района |  |  |  |  |  |  | 3282,66244 |  |  |  |  |
| 2.2.9 | от д. Куракино до д. Озерки Окуловского муниципального района с км 0+440 по км 0+722) |  | Комитет ЖКХ и ДД | 2025 | 2.1.1 | Бюджет Окуловского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  | 146,870 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 2790,500 |  |  |  |
| 2.3 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в Окуловском муниципальном районе по НПА: |  | Комитет ЖКХ и ДД | 2021-2027 | 2.1.1 | Бюджет Окуловского муниципального района |  |  |  | 14,700 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  | 1 228,800 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | от д. Кренично до границы Окуловского муниципального района от км 0+852 до км 1+715,6 |  | Комитет ЖКХ и ДД | 2021 | 2.1.1 | Бюджет Окуловского муниципального района |  |  |  | 14,700 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  | 1 228,800 |  |  |  |  |  |  |  |
| .2.4 | Контроль качества |  | Комитет ЖКХ и ДД | 2019-2027 гг. | 2.1.1 | Бюджет Окуловского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.5. | Капитальный ремонт деревянного моста по адресу: Новгородская область, Окуловский район, деревня Чудово |  | Комитет ЖКХ и ДД | 2023 | 2.1.1. | Бюджет Окуловского муниципального района |  |  |  |  |  | 77,05977 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  | 1 464,13532 |  |  |  |  |  |
| 22.6. | Капитальный ремонт деревянного моста по адресу: Новгородская область, Окуловский район, деревня Малые Гусины |  | Комитет ЖКХ и ДД | 2023 | 2.1.1. | Бюджет Окуловского муниципального района |  |  |  |  |  | 22,97576 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  | 2 274,600 |  |  |  |  |  |
| 3. Обеспечение безопасного и бесперебойного движения автомобильного транспорта по автомобильным дорогам общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Аварийно-восстановительные работы на автомобильных дорогах общего пользования от трассы «Окуловка – Угловка» до д. Горушка, от д. Пузырево до д. Варгусово, от а/дороги Окуловка – Кулотино – Топорок до деревни Дручно, от д. Завод до д. Стари, от д. Куракино до д. Озерки, от д. Ярусовоо – д. Заречная, от д. Озерки до д. Раменье в Окуловском районе Новгородской области | Комитет ЖКХ иДД |  | 2019 | 2.2.1 |  | Бюджет Окуловского муниципального района | 14,676 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 1 451,900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

»

- Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник

Окуловского муниципального района» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Окуловский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Заместитель председателя комитета ЖКХ и ДД

Администрации Окуловского

муниципального района                                                          Алексеева Л.В

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту постановления О внесении изменений в постановление Администрации Окуловского  муниципального района от  24.10.2019 № 1412

Проектом постановления Администрации Окуловского муниципального района вносятся изменения в постановление «О внесении изменений в постановление Администрации Окуловского  муниципального района от  24.10.2019 № 1412», в связи  с приведением в соответствие с бюджетом  2024 года на осуществление дорожной деятельности, а также  принятым Решением Думы Окуловского муниципального района «О бюджете Окуловского муниципального района на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годы».

В результате антикоррупционной  экспертизы, проведенной комитетом ЖКХ и дорожной деятельности Администрации Окуловского муниципального района, выяснено, что в проекте настоящего постановления коррупциогенные факторы отсутствуют.

Заместитель председателя комитета ЖКХ и ДД

Администрации Окуловского

муниципального района                                                          Алексеева Л.В.